脱硫塔防腐项目合同

甲方：中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司         合同编号：Y60-VII2023-SCB-026

乙方：新疆天锅锅炉工程有限公司                 签订地点：吉木萨尔县

签订时间：2023年  月  日

经双方友好协商，就中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司2023年动力车间脱硫塔防腐项目达成以下协议签订本合同，并严肃履行。

第一条 工程项目

一、工程名称：脱硫塔防腐项目合同

二、工程地点：中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司（院内）。

四、工程范围及工程量（见附件工程明细）

五、工程期限_合同签订后2日内开工， 2023年6月20竣工。

六、工程费用      元，大写：    （含9%增值税）_。

第二条 付款方式

人员材料进场验收合格，无质量问题，乙方提供全额9%增值税发票，支付合同总额的30%货款，生产期运行无问题，支付合同总额的30%货款，生产期结束后无质量问题，支付合同总额的30%货款，预留10%作为质保金次年开机前付清。

第三条 工程质量。

1、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照甲方说明及要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

2、甲方应在5个工作日内对工程的外观进行验收并提出异议，工程的质量问题，甲方应在发现后的2个工作日内提出

第四条 安全生产

一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作个工具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决，费用由乙方承担。

三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

第五条 材料供应管理：

乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。

第六条 施工机具

一、大型工具由乙方负责提供，保证工程正常进行。

第七条 现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

第八条 违约责任

一、在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。

二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失。

三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方_1_%的逾期违约金。逾期完成超过5日，甲方有权单方解除本合同或中止合同，解除本合同并不妨碍甲方主张违约责任

第九条 附则

一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，可向人民法院起诉，此裁决为最终裁决；由此产生的律师费、交通费等相关费用由违约方承担。

二、本合同一式 三份，甲方二份乙方一份。

三、双方商定的其他条款：无

第十条 合同附件及有效期，合同附件与合同主文本具有同等法律效力

一、合同附件：

1.工程明细。

二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

三、合同附件与合同主文本具有同等法律效力。

第十一条：施工安全措施 ：为了确保本工程项目施工（安装）安全，保质保量、按时完成，杜绝施工（安装）过程中发生各类事故，保护人民生命和国家财产安全，按照“谁施工，谁负责”的原则，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，甲乙双方须签订施工安全协议；

具体内容见附录二；合格承包方基础信息表、附录三：承包方安全资格审查表（范本） 附录四：工程项目承包安全管理协议。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 甲方：中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司 （章） | 乙方： （章）： |
| 地址：新疆昌吉州吉木萨尔县乌奇公路北侧 | 地址： |
| 法定代表人： | 法人代表人： |
| 委托人： | 委托代理人： |
| 电话：0994-6917000 | 电话： |
| 传真：0994- 6922005 | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |
| 邮政编号：831700 | 邮政编码： |

附录一

工程内容清单及结构说明表

乙方（盖章）：

| 序号 | 工作内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3#脱硫塔拆除塔体门孔盖，清除脱硫塔内底部沉积的石膏及污垢 | 6立方米 | 项 | 1 |  |
| 2 | 3#脱硫塔拆除塔体内件 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 3#脱硫塔塔内塔外搭设脚手架 |  | 项 | 1 | 含脚手架租赁 |
| 4 | 3#脱硫塔塔体加固 |  | 项 | 1 | 按图纸要求 |
| 5 | 3#脱硫塔塔内壁喷砂 |  | 项 | 1 |  |
| 6 | 3#脱硫塔用6毫米厚的钢板对塔体泄漏部位进行补焊 | Ø2.8x24m | 项 | 1 |  |
| 7 | 3#脱硫塔焊口及周边、补漏钢板打磨使其露出金属光泽 | Ø2.8x24m | 项 | 1 |  |
| 8 | 3#脱硫塔塔内壁防腐处理（刷玻璃鳞片漆5毫米厚） | Ø2.8x24m | 项 | 1 |  |
| 9 | 3#脱硫塔更换喷头，安装塔内件 | 18个 | 项 | 1 |  |
| 10 | 3#脱硫塔拆除脚手架，安装塔体门孔盖 |  | 项 | 1 |  |
| 11 | 3#脱硫塔脱硫塔试运行 |  | 项 | 1 |  |
| 12 | 6#脱硫塔拆除塔体门孔盖，清除脱硫塔内底部沉积的石膏及污垢 | 10立方米 | 项 | 1 |  |
| 13 | 6#脱硫塔拆除塔体内件 |  | 项 | 1 |  |
| 14 | 6#脱硫塔塔内搭设脚手架 |  | 项 | 1 | 含脚手架租赁 |
| 15 | 6#脱硫塔塔体内表面进行清理并确定泄漏位置 |  | 项 | 1 |  |
| 16 | 6#脱硫塔泄漏部位打磨除锈并将周边玻璃鳞片清理干净 | Ø2.8x6m | 项 | 1 |  |
| 17 | 6#脱硫塔用6毫米厚的钢板对塔体泄漏部位进行补焊 | Ø2.8x6m | 项 | 1 | 注意焊接防护 |
| 18 | 6#脱硫塔焊口及周边、补漏钢板打磨使其露出金属光泽 | Ø2.8x6m | 项 | 1 |  |
| 19 | 6#脱硫塔补焊位置防腐处理（刷玻璃鳞片漆5毫米厚） | Ø2.8x6m | 项 | 1 |  |
| 20 | 6#脱硫塔更换喷头，安装塔内件 | 24个 | 项 | 1 |  |
| 21 | 6#脱硫塔拆除脚手架，安装塔体门孔盖 |  | 项 | 1 |  |
| 22 | 6#脱硫塔脱硫塔试运行 |  | 项 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

附录二

合格承包方基础信息表

| 合格承包方基础信息表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 单位资质证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产许可证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上年度信用等级/排行情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理体系认证情况（证书名称、有效期、首次获证时间）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 近3 年工程质量及生产安全事故情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 近3 年主要承包工程业绩： |  |  |  |  |  |  |  |
| 获奖情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人电话： |  |  |  | 填报日期： |  |  |  |

附录三

承包方安全资格审查表（范本）

项目名称

发包方： 中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司

承包方：                         审查日期：年  月  日

承包方资质                                            是否符合要求

营业执照：单位名称、营业期限、年审时间、经营范围      √符合 □不符合

施工资质：有效时间、资质等级、承包范围；              √符合 □不符合

安全生产许可证：单位名称、有效时间、许可范围;         √符合 □不符合

组织结构图；                                          √符合 □不符合

安全生产责任制；                                      √符合 □不符合

意外伤害保险证明；                                    √符合 □不符合

项目相关安全因素                                      是否符合要求

施工组织设计；                                        √符合 □不符合

项目安全管理组织机构图，及安全生产责任制；            √符合 □不符合

项目负责人资质证书姓名、资质等级；                    √符合 □不符合

安全管理人员资质证书单位、姓名；                      √符合 □不符合

特殊工种人员资质证书；                                √符合 □不符合

专项施工方案；                                        √符合 □不符合

针对性的应急预案；                                    √符合 □不符合

员工培训计划；                                        √符合 □不符合

现场安全检查计划；                                    √符合 □不符合

劳动保护用品配戴要求；                                √符合 □不符合

前两年安全业绩

事故数量：

获奖证书：

ISO9001，ISO14001 或OHSAS18001 管理体系（可选）

管理评审记录：                                     √符合 □不符合

审查结论

承包方是否满足项目安全管理资质                      √是 □否

主管部门： 生产办               审查人：                 审查日期：

安全部门： 安环办               审查人：                 审查日期：

附录四

工程项目承包安全管理协议

甲方（发包方）：中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司

乙方（承包方）：

工程项目名称  ：

为了确保本工程项目施工（安装）安全，保质保量、按时完成，杜绝施工（安装）过程中发生各类事故，保护人民生命和国家财产安全，按照“谁管理，谁负责”的原则，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，经双方友好协商，对本工程双方的安全生产责任、权利、义务规定如下：

1 甲方的权利、义务、责任

1.1 权利：

1.1.1 有权审查乙方相应的施工（安装）资格证书。

1.1.2 有权同意或否决乙方的分包方案。有权对乙方的分包商资格进行审查，对经审查认为不合格的分包商，有权提出撤换指令。

1.1.3 有权对乙方施工（安装）现场的设备、设施、建（构）筑物安全状况进行安全检查，对现场存在的安全隐患提出整改指令。

1.1.4 对在现场安全工作不称职的乙方项目经理、安全管理负责人，有权提出撤换指令。

1.1.5 甲方对乙方施工（安装）现场的“三违”现象，有权依据甲方相关管理规定或地州、县的有关规定处理。

1.1.6 乙方施工过程中违反国家有关法律法规，受到政府经济、刑事处罚的，甲方有权决定单方面终止与乙方之间的工程承包合同及本协议，而无需承担任何提前解除合同的责任。由此给甲方造成损失的，乙方应给予甲方赔偿。

1.2 义务：

1.2.1施工（安装）现场有两个以上单位交叉作业有可能危及对方安全或影响施工（安装）进度时，甲方有义务统一协调管理，督促双方签订安全管理协议。

1.3 责任：

甲方负责向乙方如实告知根据甲方能力所知的作业场所和岗位存在的危险因素，要求乙方制订防范措施以及事故应急预案。

2 乙方的权利、义务、责任

2.1 权利：

乙方有权要求甲方提供上述1.2.1 条所述的技术资料。

2.2 义务：

2.2.1 乙方对甲方所提供的技术资料必须保密，非经甲方书面同意不能向外透露，施工（安装）完毕后，应及时退还甲方。

2.2.2 乙方有义务配合、服从甲方对施工（安装）现场的安全检查，对检查发现的安全隐患无条件进行整改。

2.2.3 乙方有自觉接受甲方安全培训的义务。

2.3 责任：

2.3.1 按照国家安全生产的相关法律法规，建立健全施工（安装）现场安全管理制度，配备专职安全管理人员，落实安全生产责任制。

2.3.2 在编制施工方案和网络进度时，安全措施和事故预案必须同时制定。

2.3.3 在工程项目开工前必须对参加施工人员进行安全教育，并建立相应台帐。

2.3.4 乙方与甲方签订合同生效进入施工现场前，必须将开工时间、工程量、安全措施、施工方案、安全责任人报告甲方安全管理部门。

2.3.5 接受甲方安全管理部门的监督管理和考核。若乙方施工现场发生一般违章事故，罚款200元/次；若乙方施工现场发生一般安全事故及以上责任事故，罚款5000元/次，因此造成的损失由乙方进行赔偿。

2.3.6 对本单位的施工（安装）区域现场设备设施及作业人员的安全负责，对施工（安装）区域的安全生产及环境保护状况负责，并负责事故统计上报和调查处理（或参与协助调查处理）。

2.3.7 非乙方施工（安装）人员在乙方施工（安装）区域内发生任何事故，均由乙方自行负责，并按国家的法律法规进行事故处理，甲方不承担任何责任。

2.3.8 乙方对施工（安装）区域现场在施工（安装）开始前已有或毗邻建（构）筑物、设备、设施、地下管线（网）或特殊作业环境可能造成损害的，须采取相应的安全防护措施，并承担损坏赔偿责任。

2.3.9 乙方不得将工程拆包给不具备相应资质等级的施工（安装）单位或个人。

2.3.10 乙方经甲方同意将工程分包后，须与分包单位签订安全专项协议，该安全专项协议中分包单位的安全责任义务的程度不得低于乙方在本协议中的安全责任义务。乙方就分包单位的施工（安装）安全负责向甲方承担连带责任。

2.3.11 乙方与相邻的单位同时施工（安装）或交叉作业，有可能相互危及对方施工（安装）时，应签订安全管理协议，明确各自的安全管理职责和应采取的安全措施及责任划分，配专人进行安全检查与协调。

2.3.12 乙方施工（安装）区域的施工（安装）设备、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、危险有害气体或液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志，危险警示标志符合国家标准。

2.3.12 乙方施工（安装）区域的施工（安装）设备、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、危险有害气体或液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志，危险警示标志符合国家标准。

2.3.13 乙方应遵守甲方各项安全管理规定，办理作业许可，规范开展现场作业，文明施工，保障施工全过程中的作业安全。

2.3.14 乙方应加强作业现场应急管理，完善应急预案，配备现场作业所需的应急资源，并加强培训和演练。

2.3.15 乙方应为作业人员办理相关保险。

2.3.16 乙方不得随意更换项目关键人员，关键人员离开现场应提前告知甲方，并办理相关审批手续。

2.3.17 施工（安装）现场暂时停工的，乙方须做好现场安全防护工作。

2.3.18 乙方必须服从本工程项目监理和甲方对安全施工的监督管理。

2.3.19 乙方施工现场发生事故的，应立即报告监理和甲方。若发生一般（1-2 人死亡或1-9 人重伤）及以上事故，乙方应按《生产安全事故报告和调查处理条例》报告当地政府。

2.3.20 乙方施工过程中违反国家有关法律法规，受到政府经济、刑事处罚的，一律由乙方自行承担解决。以上内容是甲、乙双方在施工（安装）过程依据工程合同约定的

安全职责，未尽事宜，双方再另行协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议自签订之日起生效。

3 此协议有效期与工程承包合同一致。

4 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法人/委托代理人(签字)：        法人/委托代理人（签字）：

年  月  日                          年  月  日