昌吉糖业**2#簸送机局部改造恢复**项目采购文件

**一、邀请**

本项目已获批准建设，项目业主为昌吉糖业分公司，项目已具备采购条件，邀请合格的投标单位参加项目投标。

**二、资质要求：**

 (1)投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规；

 (2)在中国境内注册的独立法人，具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

 (3)没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

 (4)具有本项目设备制造、安装、技术指导、人员维护技术资质；

 (5）上传 系统要求的廉洁承诺书及质量承诺书及其他资质文件且在有效期内。

**三、项目概况与招标范围**

3.1项目概况：

昌吉糖业2#簸送机局部改造恢复项目概况。（1）该设备的两段槽体的底板由于使用年限较长，出现疲劳开裂现象，因槽体不锈钢板的厚度较薄，开裂处无法进行可靠的焊接处理，需要更新处理。（2）槽体连接处的铆钉有断裂现象，需要检查更换处理。（3）传动部分的钢结构基座开裂，曲轴轴承座的相对位置发生位差，部分轴承座有磨损现象，需要检查更新并重新找正。（4）簸送机的曲轴有变形迹象，偏心尺寸不能保证为相同，需要检查处理。

3.2项目清单及技术要求

1、项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物料编码** | **物料名称** | **规格型号** | **数量** | **计量单位** | **交货日期** | **备注** |
|  | 不锈钢槽体 | 高400\*宽1200\*长2400 | 2 | 节 | 2023.8 | 板厚3mm;含碳钢型材框架；安装维修。 |
|  | 弹板 | 950\*120\*14 | 20 | 个 | 2023.8 | 尼龙66，安装维修。 |
|  | 簸送机曲轴 | B1200型 | 1 | 根 | 2023.8 | 45#钢调质处理，安装维修。 |
|  | 曲轴轴承座 | B1200型 | 2 | 个 | 2023.8 | 铸钢（推杆轴承座，含两侧夹板）；含机座加固维修。 |

 2、技术要求:

（1）维修前必须检查全部铆接点，记录断裂铆钉的数量，更换为相应的不锈钢铆钉。

（2）新不锈钢槽体的板厚不得低于原槽体板厚，折弯处尽量采用较大的圆角，铆钉孔直径规范。

（3）曲轴的轴承座，要使用拉线或其它可靠的方法找正，找正后的各部轴承座的同轴度在要求范围内。

3.3施工地点：昌吉糖业厂区

3.4联系人：倪积惠 18909943215

**四、**昌吉糖业2#簸送机局部改造恢复项目对乙方的其他要求：

1、施工现场的要求：

（1）乙方应按合同约定内容完成项目材料采购、安装施工，质量必须达到该设备规范标准。

（2）乙方必须服从甲方的工作安排。

（3）乙方在施工过程必须拆除的附属件，在项目施工完毕时，拆除的附属件应全部恢复原状。

（4）项目完工进行调试，设备整体达到使用要求。

（5）施工现场垃圾，每天清运出厂，确保现场整洁

（6）施工过程中不得损坏未要求维修的设备。

（7）乙方在施工过程中须保持现场整洁有序，符合甲方现场管理要求。

2、安全环保专项的要求：

（1）施工前必须接受甲方组织的安全培训，达到安全要求合格并签订安全协议后【 】日内，乙方须按合同总金额的【1.5】%向甲方交付风险抵押金，交付后方可进入施工现场，施工时乙方必须遵守甲方的各项规章制度，按时保质保量的完成合同约定。如未足额交付风险抵押金的，乙方不得进入施工现场，由此造成项目无法按期完工的，由乙方承担违约责任。本项目未出现施工安全问题的，项目完工后，向乙方返还风险抵押金本金。

（2）作业人员拥有人身保险（60万以上保额）；

（3）作业人员身体健康（持健康体检证明：无高血压、低血糖、脑梗、心梗等有妨碍作业的禁忌症）；

（4）作业人员穿戴合格个体防护用品；作业区域配备必要的安全警示牌、围挡警戒线等；

（5）施工过程中不得使用国家明令淘汰的物品及工用具。

（6）本项目施工承包方应设置1名专职安全监护人

（7）在施工过程中，必须按甲方要求做好环境保护工作。若损坏甲方安全环保设施必须100%赔偿。

（8）乙方在施工过程出现安全事故，由乙方自己承担，乙方须为施工人员购买工伤保险或雇主责任险。

（9）乙方必须按甲方安全管理要求实施作业内容，如有违反甲方有权按照甲方安全规章制度进行考核管理；

**五、费用的界定：**

（1）项目的吊装费、安装费、检验费、探伤费等由均由施工方承担。

（2）所有材料的运输费用均由乙方承担。

（3）维修过程中所需辅助材料的费用由施工方承担。

（4）项目实施过程中，拆移的相关设施，项目完成后，乙方必须自行按原状态及要求恢复。

（5）甲方不提供住宿条件，乙方自行解决，费用自理。

**六、质量保证**：质保期为壹年，保修期内所发生的质量问题应无偿修复。

**七、工程期限**：2023年8月20日前完成，具备运行条件。 **八、采购方式**：询比价

**九、定价方式**：总价最低中标

**十、**投标保证金：无

**十一**、采购程序：（EPS平台程序）项目审核后发布、供应商编制响应文件、报价响应、谈判/比价、评标、定标、中标通知、履约保证、合同签订、响应不足两家的取得响应审批后执行响应操作。

**十二、**报名截止时间：根据EPS时间

**十三**、报名地点：EPS

**十四**、投标文件上传：

（1）报价按清单格式传盖章报价单。

（2）商务部分按照评分办法商务部分自行编制。后续如有改变可作为谈判附件上传。

（3）后续谈判的每轮报价单都必须加盖公章。

附件2：中粮糖业采购监督联系方式

附件3：合同草案

附件4：谈判书

附件5： 安全环保管理协议书（劳务外包）

附件2：中粮糖业采购监督联系方式

一、中粮糖业纪检监督联系方式

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905室监中粮糖业纪委办公室收，邮编100020

致电举报电话：010-85017235

电子邮箱:thjjb@cofco.com

二、采购项目监督人员联系方式

姓名：王欢

联系电话：13669967734

电子邮箱：wang huan@cofco.com

附件3：合同草案

**2#簸送机局部改造恢复项目合同（工程类）**

 **合同编号：**

 **签订日期：2023年 月 日**

 **签订地点：**

**甲方：**中粮糖业控股股份有限公司昌吉糖业分公司

**乙方：**

鉴于：

1.甲方需开展2#簸送机局部改造恢复项目，乙方为本项目提供：1.拆除、安装、维修等相关服务；2.所需的全部材料**□**设备**□**。（请根据合同实际情况勾选）。

2.为了明确甲乙双方各自的权利和义务，确保实现各自经济目的，依据相关法律规定，甲乙双方经友好协商一致，达成如下协议**一**、**合同总金额及付款方式**

**合同总金额：万元，人民币大写：。其中不含税金额万元，增值税额万元。**

**付款方式：**

付款方式1：

1. 甲方在合同签订完成后，根据项目实施进度及时上报项目资金支付计划。
2. 货物到达指定交货地点，乙方需提供相关材料的材质检验合格证书给甲方，所有资料必须盖有公章，并且材料经甲方验收合格后，乙方开具相应合同金额的增值税专用发票给甲方，甲方以电子粮信承兑汇票（半年期）方式，按批复的资金计划支付给乙方合同总价的30%；
3. 在项目竣工验收之后，正常使用一个月后无质量问题，乙方向甲方提供剩余合同金额增值税专用发票，甲方以电子粮信承兑汇票（半年期）方式，按资金批复计划支付合同总价30%；
4. 在榨季结束后，工程无质量问题，并完成相关审计程序后，甲方以电子粮信承兑汇票（半年期）方式，按批复的资金计划支付给乙方合同总价的30%；
5. 剩余款项作为质保金，质保期1年，质保期结束后无任何质量问题，2024年11月前以电子粮信承兑汇票方式（半年期）支付完毕。

二、**本项目所需服务及材料明细见下表:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物料编码** | **物料名称** | **规格型号** | **数量** | **计量单位** | **交货日期** | **备注** |
| 　 | 不锈钢槽体 | 高400\*宽1200\*长2400 | 2 | 节 | 2023.8 | 含碳钢型材框架 |
|  | 铆钉 | Ф6x15 | 300 | 个 | 2023.8 | 不锈钢质铆钉 |
|  | 弹板 | 950\*120\*14 | 20 | 个 | 2023.8 | 尼龙66 |
|  | 簸送机曲轴 | B1200型 | 1 | 根 | 2023.8 | 45#钢调质处理 |
|  | 轴瓦座 | B1200型 | 3 | 个 | 2023.8 | 铸铁H200 |

**三、技术要求与验收要求：**

**1、技术要求：**

（1）维修前必须检查全部铆接点，记录断裂铆钉的数量，更换为相应的不锈钢质铆钉。

（2）新不锈钢槽体的板厚不得低于原槽体板厚，折弯处尽量采用较大的圆角，铆钉孔尺寸应符合规范。

（3）曲轴的轴承座，要使用拉线或其它可靠的方法找正，找正后的各部轴承位的同轴度在要求范围内。

2、**验收要求：**

（1）簸送机空载运行时，曲轴底座不得有明显跳动。（2）更换的槽体铆接牢固可靠。

**四、履行期限、地点及运输方式及验收条款**

（1）履行期限：2023年7月25日前，完成交货**□**；本合同签订之日起至2023年8月20日前，完成全部施工工作**□**。

（2）交货□、合同履行地点：甲方厂区内（地址：昌吉市西郊原312国道南侧）。

（3）运输方式：如由乙方提供本项目所需材料，应由乙方负责运输，运输采用汽车运输方式，运费和包装费由乙方承担。

（4）甲、乙双方应派人参加验收，乙方按期完成交货/施工后，甲方在【 】日内对外观、数量进行验收并提出意见。如有质量问题，甲方应在发现后的【 】个工作日内向提出，乙方须在接到甲方通知后【 】日内，对材料/项目进行调换/返工，由此产生的费用由乙方承担。

**五**、**技术资料、图纸提供方式**

（1）如由乙方提供本项目所需所有材料，必须提供厂家出具的质量证明书。

（2）如由乙方提供本项目所需所有材料，均应有材料的材质证明（出厂合格证）。

1. 如由乙方提供本项目所需所有材料，材质、尺寸均应符合图纸设计要求。

**六、甲方权利、义务**

（1）负责提供所购材料的技术要求。

（2）按项目技术要求，对乙方提供的材料实施全过程质量监督、验收工作。

（3）协助乙方做好到场材料的管理工作。

（4）甲方向乙方提供施工所必须的用电及用水便利；产生的水、电费用由甲方负担，产生的其他费用由乙方负担。

（5）甲方必须按乙方要求提供施工场地，以保证焊接等其他工作正常进行。

1. 甲方应指定专人负责该项目的协调工作。

（7）甲方在合同有效期内，若发现乙方有违反国家的有关法律、法规的情况，甲方有权单方终止合同，并通知乙方。

**七、乙方权利、义务**

（1）严格遵守国家法律、法规及相关条例。2、按照甲方要求或图纸技术要求，做好零部件制造的质量自检工作。（3）施工材料到甲方现场后，必须提供材质的质量证明书及相关的合格证。（4）因乙方供货材料质量问题所造成的（直接、间接）损失和因此发生的费用，由乙方承担。（5）服从甲方管理人员的组织、协调，按甲方要求组织施工。（6）在施工过程中，必须按甲方要求做好环境保护工作。（7）若损坏甲方设施的必须100%赔偿。（8）乙方施工人员在施工过程出现安全事故，乙方自行承担所有责任，乙方须为施工人员购买工伤保险或雇主责任险。（9）乙方在合同有效期内，若发现甲方有违反国家有关法律、法规的情形，乙方有权单方终止合同，并通知甲方。（10）施工前必须接受甲方组织的安全培训，达到安全要求合格并签订安全协议后【 】日内，乙方须按合同总金额的【1.5】%向甲方交付风险抵押金，交付后方可进入施工现场。施工时乙方必须遵守甲方的各项规章制度，按时保质保量的完成合同约定。如未足额交付风险抵押金的，乙方不得进入施工现场，由此造成项目无法按期完工的，由乙方承担违约责任。本项目未出现施工安全问题的，项目完工后，甲方向乙方返还风险抵押金本金。（11）本协议生效【 】日内，乙方人员必须到达甲方施工现场，开展项目相关工作。拆除的材料由乙方负责拉运到甲方指定的地点，不得随意堆放。施工完毕后，乙方负责将施工现场恢复原状，将现场清理干净。

**八、质保方式：**

乙方所提供的项目服务内容完毕，投入使用后，质保期限为【壹】年，即2024年11月，质保期届满。质保期内出现材料及施工质量问题，乙方必须派人24小时内到达甲方现场进行维修处理，处理期间乙方食宿自理。如乙方未按约定派人到场处理，甲方有权选择第三方进行维修，由此产生的各种费用由乙方承担，甲方有权直接从本项目合同款中扣除。

**九**、**工程安全：**

乙方必须服从甲方的安全管理，做好对作业现场的监护，确保作业人员的人身安全。

1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方承担赔偿责任，乙方不得因此影响工程进度。

2、乙方履行本合同的各项约定，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。

**十、环境保护**

1、乙方严格执行甲方的环境保护管理制度，在施工过程中对材料、固体废料进行苫盖，防止扬尘污染周围环境。

2、加强对施工噪声的控制，防止噪声污染。

**十一、违约责任**

1、乙方逾期交货或未按约定完成项目约定内容的，每迟延一日，应向甲方支付合同总额的1%作为违约金，以此类推。违约金累计总额不超过合同总额的30%。交货逾期超过三十天的，视为不能交货或完成施工，甲方有权单方解除合同且追究乙方的违约责任。

2、乙方交付的货物/完成的施工中，存在不符合合同约定的质量标准的，乙方应按照不符合质量标准货物价值/项目合同总金额的30%向甲方支付瑕疵履行违约金；当质量存在问题的货物超过合同约定货物总量的30%时，或因施工质量问题影响甲方正常生产的，甲方有权单方解除本合同或中止本合同并扣除全部质保金，解除本合同并不妨碍甲方向乙方主张其它违约责任。

十二、**合同变更**

项目约定内容的未尽事宜，双方协商解决。合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式完成变更。

**十三**、**不可抗力：**

本合同所指的不可抗力指自然灾害、战争、骚乱等人力不可预见及不可抗拒事件，甲乙双方的任何一方，由于不可抗力的原因不能履行合同时，因不可抗力而影响其履约的合同一方，应尽快通知另一方事件的发生，并应在事件发生后不迟于14天内向另一方提供由事件发生地有关政府、行业协会或当地商会出具的关于发生不可抗力事件的证明或文件。逾期未提供的，因不可抗力而影响其履约的合同一方，仍须按合同的约定，承担相应的违约责任。

如不可抗力事件持续超过【 】天，甲乙双方可协商合同是否履行或终止，如不可抗力事件发生后【 】天内双方仍不能达成协议，则任何一方有权终止合同。如合同因此终止，则任一方应自行承担各自费用，且不能对于终止合同有关的损失要求赔偿。

**十四**、**合同争议的解决方式**

双方如发生争议，应协商解决，如协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。律师代理费等相关费用由责任方承担。**十五**、**其他**

1、本协议双方签字盖章正式生效。

2、有效期限：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至本合同相关条款的承诺或责任执行完毕止。

3、合同壹式【 】份，甲方执【 】份，乙方执【 】份，具有同等法律效力，经双方盖章后生效。未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下权利、义务转让第三方。

4、双方签订的附件《设备（或项目）技术协议》、《安全协议书》、《环保协议书》，作为本合同附件，与本合同具有同等的法律效力。

5、甲方确认其送达地址为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，受送达人为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_，联系方式为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

乙方确认其送达地址为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，受送达人为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_，联系方式为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

上述送达地址、受送达人、联系方式如有变化，请书面告知对方，否则，以本协议约定为准。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲 方 | 乙 方 |
| 单位名称： | 单位名称：  |
| 单位地址： |  单位地址：  |
| 授权代表： |  授权代表： |
| 开户银行：  |  开户银行：  |
| 帐号： |  帐号：  |
|  |  |
| 电话： |  电话：  |
| 传真： |  传真：  |
| 邮编： |  邮编： |

附件4：投标文件相应格式

 谈 判 书

\*\*\*\*\*\*糖业公司：

 依据贵方2#簸送机局部改造恢复采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件。

一、报价表；

二、技术规格响应、偏离情况说明表；

三、按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

四、资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与本次项目谈判有关的一切数据或资料；

谈判供应商或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（签章）：

开户银行：

帐号/行号：

附件5：

安全环保管理协议书（劳务外包）

甲方：中粮糖业控股股份有限公司昌吉糖业分公司

乙方：

提供产品、服务范围及标准：

为认真贯彻**"安全第一、预防为主、综合治理"和“预防为主，防治结合”**的方针，确保合同履行期间不发生安全、环保事故，明确双方职责权限，经双方友好协商，就本工程安全责任达成如下协议：

**1.甲方的权利、义务、责任**

**1.1甲方的权利：**

1.1.1有权审查乙方相应的营业执照等资质证书，进入甲方生产现场作业人员的基本情况和体健情况。

1.1.2有权同意或否决乙方的劳务外包方案，有权对乙方的外包商资格进行审查，对经审查认为不合格的外包商，有权提出撤换指令。

1.1.3对在生产现场安全工作不称职的乙方项目负责人、安全环保管理负责人，有权提出撤换指令。

1.1.4甲方有权对乙方进行安全检查、隐患排查活动，对乙方在作业现场的“三违”现象、不符合安全要求的设备设施，有权制止，紧急情况可直接处理。

1.1.5乙方作业过程中违反国家有关法律法规，受到政府经济刑事处罚的，甲方有决定单方面终止与乙方之间的承包合同及本协议，而无需承担任何提前解除合同的责任，由此给甲方造成损失的，乙方应给于甲方赔偿。

**1.2甲方的义务：**

1.2.1生产现场有两个以上单位交叉作业有可能危及对方安全或影响工作进度时，甲方有义务统一协调管理，督促双方签订安全管理协议。

1.2.2 甲方应对乙方进行现场安全、环保教育培训，培训内容主要是公司安全生产规章制度、环保管理制度，承包作业场所的风险告知、管控措施、应急处置，适用的国家法律法规、标准及其当地政府要求，在甲方作业时应遵守的各种纪律要求。

**1.3甲方的安全环保责任：**

1.3.1甲方随时对乙方生产现场进行安全环保检查，包括：作业安全、防护措施、现场噪声、扬尘控制及施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾控制等，对乙方的安全环保隐患提出整改建议。

1.3.2甲方应制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿；对于乙方人员的违章行为，甲方按照制度进行经济处罚。

1.3.3甲方应制止乙方使用不符合国家法律法规及相关标准要求的特种设备，所造成的合同违约给甲乙双方带来的经济损失由乙方承担。

1.3.4甲方鼓励乙方安排专业安全环保管理人员管控危险作业，在年度安全绩效考评中加分，在来年选用时优先。

1.3.5甲方负责向乙方如实告知根据乙方施工现场、作业场所和岗位存在的危险、危害因素、应采取的防范措施及一旦发生事故时的现场处置方案，要求乙方在作业活动过程中，必须认真贯彻执行。

1.3.6甲方负责向乙方传达市、州环保局在重污染天气预警期间应急响应措施要求，并督促乙方严格执行。

**1.4乙方的权利、义务、责任**

**1.4.1权利：**

1.4.1.1乙方有权要求甲方认真履行甲方的义务和责任。有权向甲方获取作业场所主要相关联的资料。

1.4.1.2乙方有权了解工作场所存在的危险、危害因素及其目前所采取的防范措施及其相应应急救援预案。

1.4.1.3 当工作场所存在两个以上作业单位时，乙方有权要求甲方进行现场安全协调。

**1.4.2义务：**

1.4.2.1乙方在甲方作业期间，必须认真学习和贯彻落实国家安全生产法律法规、标准和地方政府的安全生产要求，贯彻落实甲方的安全生产规章制度、环保管理制度，如有违反，将根据法律法规追责要求和甲方规定的处罚条款予以处理。

1.4.2.2乙方有义务配合、服从甲方对工作现场的安全环保检查、隐患排查活动，对检查发现的安全环保隐患必须无条件整改。

1.4.2.3 乙方对甲方所提供的技术资料必须保密，非经甲方书面同意不能向外透露，生产任务完毕后，应及时退还甲方。

1.4.2.4乙方严格按照甲方传达的重污染天气预警期间应急响应措施，积极配合甲方完成相应环保要求。

**1.4.3乙方的安全生产责任：**

1.4.3.1乙方须向甲方提供有效的特种作业证书、身份证和其他相关资料。

1.4.3.2安全投入保障：乙方须为乙方施工人员购买工伤保险及配备安全防护用品、用具（包括：安全带、安全帽、反光背心、手套、劳保鞋、竹梯等），并向甲方提供证明。

1.4.3.3乙方须向甲方缴纳元人民币（按合同总价1.5%缴纳）作为安全、治安、消防、环境卫生的风险抵押金。若乙方发生安全事故，甲方根据事故大小从工程（合同）款中扣除部分或全部风险抵押金。

1.4.3.4必须遵守国家相关安全规定、甲方的各项管理制度及规定，无条件接受甲方安全管理人员依据相关法律法规、安全环保管理制度提出的安全整改，加强作业现场人员的管理，禁止私自进入非本承包项目的其它作业区域。

1.4.3.5必须遵守甲方安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织作业，随时接受行业安全环保检查人员依法实施的监督检查和甲方对作业现场的安全环保检查，采取必要的安全环保防护措施，对作业、施工现场进行封闭并加以标识，消除事故隐患。

1.4.3.6乙方人员不能随意触摸、起动的电器设备（如配电箱、卷板机、卷扬机、控制箱、电动机、双桥梁起重机等）。未经甲方批准，乙方人员不能随意进入非本岗位的区域。

1.4.3.7乙方对作业人员进行经常性安全教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识。乙方人员在作业过程中必须按甲方要求使用相应的劳保用品、用具。

1.4.3.8乙方根据岗位工作需要，组织员工学习相关安全操作规程，针对所从事岗位安全风险对员工进行日常安全教育，特别是劳动用工的管理和教育，教育员工遵章守纪和正确使用安全防范设施和防护用品，并向甲方提供员工接受安全培训的记录。

1.4.3.9乙方施工过程需动用明火时，必须提前通知甲方办理动火作业票，并经过审批后方可动火，安排专人监护，做到“人走火熄”。

1.4.3.10乙方员工在上、下班骑乘摩托车、电动车需佩戴安全帽，并系好帽带。

1.4.3.11在作业过程中因乙方原因造成损坏甲方财产的事故，由乙方按实际损失赔偿。

1.4.3.12从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得相应的特种作业资格证后方可从事特种作业。

1.4.3.13作业人员操作过程中，要做到“四不伤害”，即不伤害别人、不伤害自己、不被别人伤害、保护他人不受伤害。

1.4.3.14事故发生后，作业人员不要惊慌失措，首先，要抢救伤员和排除险情，防止事故蔓延扩大。同时，应在半小时内将事故报告给甲方管理人员。

1.4.3.15不得擅自拆动一切脚手架、安全防护设施、安全标志和警告牌等。如需拆动时，必须经甲方安全人员或车间主管同意，并应有其他有效预防措施。

1.4.3.16乙方员工不能在甲方定点吸烟区以外区域吸烟，违者按甲方工厂相关制度处理。

1.4.3.17乙方必须配置兼职安全员，经过培训考核合格方可上岗；兼职安全员每日需对乙方员工进行安全检查、记录，并送交甲方安全管理人员备案。

1.4.3.18乙方作业涉及危险作业时，按照甲方危险作业管理制度相关条款执行。

1.4.3.19乙方应按要求及时如实上报安全事故。

1.4.3.20乙方必须遵守甲方有关健康、安全、节能、减排和食品安全方面的要求。

1.4.3.21乙方施工期间，必须对现场噪声、扬尘、建筑垃圾、生活垃圾等采取控制措施，施工完毕后须对施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾进行清理外运。

**三、考核办法：**

1、甲方在安全检查中发现乙方安全防护设施有缺陷或不合格，人员未按要求配戴安全带、安全帽、反光背心、手套、劳保鞋等劳保用品、未按指定地点吸烟等违反我公司安全管理要求的，甲方视情节严重程度对乙方每次扣款100-1000元/人.次（由乙方现场负责人监督当事人将罚款金额交到甲方财务部门），情节特别恶劣的，由甲方讨论处理。

2、因私自乱接电源、动用明火、随意吸烟导致事故，影响生产及工程进度的根据所造成的损失由乙方承担，甲方有权对乙方进行经济处罚。

3、乙方人员盗窃甲方财物的，由甲方根据所盗财物价值处10倍以上处罚或移交公安机关。

4、由于乙方安全措施不力、私自乱接电源、私自进入生产车间、违规动用明火、吸烟等引发安全事故的，责任由乙方承担，甲方有权对乙方进行经济处罚。

5、乙方在作业过程中发生的伤亡事故按主合同的相关安全条款执行。

6、务工结束后，经甲方确认无安全违规、事故、盗窃、打架、恐吓等事件后，甲方返还乙方安全风险抵押金。若甲方在合同期内检查发现乙方存在3-5次违规的，扣除20%的安全风险金、甲方在合同期内检查发现乙方存在6-10次违规的，扣除40%的安全风险金、甲方在合同期内检查发现乙方存在11次违规以上（含）或乙方员工出现重伤以上（含）事故的，累计扣除60%的安全风险金，若乙方发生死亡1人及以上或重伤 3人以上责任事故，甲方扣除乙方全部风险抵押金，并根据事故影响大小进行相应扣款处理。如乙方人员频繁出现违规或发生安全事故，甲方重新评审乙方安全管理能力，有权提出解除合同或决定是否续用。

**四、违约责任：按照施工合同相关条款执行。**

本协议书一式四份，甲、乙双方各执两份，与主合同具有同等效力。甲乙双方签名盖章后即生效。

有效期限：2023年 月 日至务工人员全部撤离结束。

甲方单位名称： 乙方单位名称：

中粮糖业控股股份有限公司

昌吉糖业分公司

甲方负责人： 乙方负责人：

年   月  日 年   月  日