**请仔细阅读，按要求填报**

中粮糖业新疆四方实业股份有限公司

2023年环保应急池、流送水池淤泥清运项目询比价说明书

中粮糖业新疆四方实业股份有限公司

公布日期：2023年 6 月 1日

目 录

目录

[第一章 承包商须知 2](#_Toc137468705)

[1、 业务简介 2](#_Toc137468706)

[2、 业务外包相关要求： 3](#_Toc137468707)

[3、 人员资质要求 4](#_Toc137468708)

[4、 环保要求 4](#_Toc137468709)

[5、 安全要求 5](#_Toc137468710)

[6、 采购方式：询比价 6](#_Toc137468711)

[7、 承包方资质要求： 6](#_Toc137468712)

[第二章 质量标准及验收 7](#_Toc137468713)

[第三章 付款方式 8](#_Toc137468714)

[第四章 定价原则及供应商选择原则 8](#_Toc137468715)

[第五章 附件 9](#_Toc137468716)

[附件1：中粮糖业采购监督联系方式 9](#_Toc137468717)

[附件2：合同草案 9](#_Toc137468718)

# 第一章 承包商须知

## 业务简介

中粮糖业新疆四方实业股份有限公司（简称四方公司）主要生产甜菜糖业务，各类物资及服务均为网上定价，集中选择入围承包方，使用单位与承包方签定供货意向。

四方公司2023年环保应急池、流送水池淤泥清运项目整体对外承包，具体情况如下：

环保应急池、流送水池淤泥清运业务内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **业务外包内容及预算** | | | |
| **业务名称** | **费用结构** | **费用预算** | **备注** |
| 四方公司2023年环保应急池、流送水池淤泥清运 | 清理 +污泥处理 |  |  |

## 业务外包相关要求：

1、参标方自评有能力将四方公司现有的环保应急池、流送水池约8000吨淤泥，在2023年8月30日之前全部清理干净并拉运出厂，自行找有资质的处理机构处理，环节中出现任何环保问题与本公司无关。

2、中标方在承运及拉运处理过程中必须符合环保要求，不能造成二次污染和投诉。（签订环保协议）

3、承运车辆在拉运过程中需车车过磅，凭磅房出具的《磅单》统计，结算时按合同约定进行统计核算。

4、参标方在装运过程中投入的各类运输工具（如：装载机、挖掘机、运输工程车辆）等、必须证照齐全，符合道路运输要求。

5、按四方公司要求保证清运现场车辆有序，清运路面及清运完的场地平整、干净，达到甲方满意。

6、中标方需在中标后合同签订当日交足5000元作为风险抵押金，拉运完成后如无违约行为一次足额退还。如有违约行为按合同相关条款执行。

7、标书需填报每吨装、运的投标价格，并编制承运成本的构成，按四方公司规定的清运结束时间制定详细的承运计划。

8、施工现场必须按照甲方的管理要求执行，作业现达到危险作业所有条件的前提下待甲方确认后方可施工。

9、本次招标 不接受 联合体投标，不得转包分包。

## 人员资质要求

1、投标方必须配备最少1名持有安全证的安全员现场监督。

2、有涉及危险作业人员必须持有效证件上岗作业。

## 环保要求

1.1 双方的权利

1.1.1 甲方有权对乙方施工现场的设备、设施、建（构）筑物、产品环保状况进行检查，对现场存在的环保隐患提出整改意见。

1.1.2 乙方施工过程中违反国家有关环保法律法规，受到政府经济、刑事处罚的，一律由乙方自行承担解决。

2.1 乙方的义务

2.1.1 在施工过程中必须遵守国家和我公司有关的规章管理制度，保持施工现场环境整洁。

2.1.2对施工过程中产生的垃圾及其它废物不得随意倾倒，按甲方指定的地点堆放，禁止焚烧。

2.1.3土建施工挖出的泥土砂石，要及时清理，要堆放到规定的地点。

2.1.4尽可能降低施工过程中产生的噪声分贝，避免对厂区人员造成干扰。

2.1.5对于运送颗粒和粉状物资的供货方（如砂、石、水泥、石灰等），产品在运输途中和进入施工现场时必须符合环保要求，采取必要措施，如塞实缝隙，覆盖篷布等，防止遗洒，要求外观完好，遇到有紧急情况需及时处理。

2.1.6对于运送材料、产品进入厂区或施工现场时须包装完好，防止遗洒或渗漏，遇到有紧急情况需及时采取措施处理。

2.1.7每日施工完成后，要及时将施工现场进行清理干净。

2.1.8运输过程不得出现扬尘现象，必要时要进行路面洒水，降低灰尘

## 安全要求

1. 施工作业单位进入公司作业，必须先办理临时出入证。
2. 进入施工作业现场人员必须佩戴安全帽等防护用品，穿好工作服和工作鞋。
3. 进入受限空间、高处、熏蒸、断路、动土等危险性作业时，必须申请相应作业许可证。
4. 用电必须申请用电作业证，严禁私拉乱接和非专业电工操作。
5. 严禁私自动用消防器材。
6. 严禁用电线直接插入插座内。
7. 焊接二次接线必须做好线耳且接线紧固，严禁焊机地线一机多用，地线必须靠近焊接件。
8. 现场动火作业必须持有有效动火证，并有专职安全人员监护动火，且每处动火点必须配备灭火器材，严禁无证动火。氧气、乙炔应分开固定摆放，两瓶间距应在5米以上，下班时收回。
9. 文明施工、做到工完、料尽、场地清，每天下班后现场应打扫干净。
10. 进入生产车间，严禁随便触摸生产设备、按钮等。
11. 进入厂区，严禁吸烟，吸烟请到指定吸烟点。
12. 在厂区内机动车辆严禁超速行驶，行人走人行道，货物严禁超宽、超高。
13. 所有施工作业人员应服从管理，严禁进入非施工作业区域，进入生产车间施工作业的必须遵守车间的各项规章制度。
14. 携带工具作业时要配备工具包，防止工具坠落伤人。
15. 严禁打闹，严禁酒后上班，在码头边缘施工作业必须穿救生衣。
16. 乙方在施工前必须要有完整的书面施工方案，内容包括发生中毒事件或其他人员伤害事件的应急措施，报甲方审核通过后方可进厂施工。

17.供应商须在中粮糖业采购平台进行注册登记，通过审核的供应商才能够在系统内进行业务操作；采购平台网址：http://eps.cofcotuhe.com

## 采购方式：询比价

定价方式：最低价中标

投标保证金：无

采购程序：（EPS平台程序）项目审核后发布、供应商编制响应文件、报价响应、谈判/比价、评标、定标、中标通知、履约保证、合同签订、响应不足两家的取得响应审批后执行响应操作。

报名截止时间：根据EPS时间

报名地点：EPS

## 承包方资质要求：

本次承包要求承包方须具备以下资质及业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

1) 承包方应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规；

2) 最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量和安全问题；

3) 承包方具备合法的劳务输出能力；

4) 承包方应具有类似承包业务业绩且信誉良好。

5） 上传系统要求的廉洁承诺书及质量承诺书及其他资质文件。

## 工程项目承包方入厂安全资料清单

* **中标人在进场前要经过安全审查审核通过后，方可施工，具体要求如下：**
* 1.提供一份所有作业人员花名册▲
* 2.提供所有作业人员身份证（复印件）▲
* 3.为每一位作业人员提供一份“健康体检”表（医院体检证明）▲
* 4.项目经理及专职安全员并持证上岗▲
* 5.每一位作业人员的安全规程培训考试，合格后方可上岗▲
* 6. 承包单位与每一位员工签订劳动合同（提供复印件）
* 7.为所有作业人员办理工伤保险或意外保险（提供保险凭证）▲
* 8.按规定缴纳安全风险抵押金▲
* 9.提供所有作业人员月度考勤表（进场以后执行）▲
* 10.提供所有作业人员劳动防护用品清单（如：安全帽、工作服、工作鞋、口罩、手套、耳塞、防护眼镜等）▲
* 11.提供每位员工月度安全培训记录及档案（进场以后执行）
* 12.提供安全生产管理办法、安全技术措施、施工组织措施▲
* 13.提供有效的营业执照、施工资质、安全生产许可证等文件▲
* 14.项目经理和安全员委托书（承包商单位有效文函）▲
* 15.项目安全管理组织机构图，及安全生产责任制；
* 16**.**签订外来施工作业人员的安全承诺▲（进场前签定）
* 17.提供现场“应急施救药品”▲(附药品清单)
* 18.施工项目开工申请▲
* 19.提供承包合同、安全协议（复印件）▲
* 20.提供作业工器具清单、合格证
* 21.特殊作业人员清单、特种作业资格证▲
* 22．提供企业两年内无事故地方政府证明
* 以上资料作为外包项目承包商进入招标人作业的安全管理软件资料。表中有注▲的为必须合格项目，否则不具备入厂作业

## 所有承包方需上传承包方简介和开票信息一栏表。

承包方简介可加深评标人员对承包方的了解，提升入围的可能性，但业绩不得造假，一经发现取消供货资格。

开票信息表格内容如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 营业热照代码 | 法人代表 | 注册资金 | 注册地址 | 固定电话 | 开户行 | 帐号 | 纳税人识别号 | 联系人 | 联系方式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10、已注册的承包方在EPS系统内自行更新资料，补充不足部分，重新提交审核，资质审核不通过的承包方不得参与报价；

11、上传的资质资料均为电子版彩色原件扫描件，复印件为无效资料；

# 第二章 质量标准及验收

所有提供服务需按行业要求执行；若出现不诚实行为，一经查实立马停止承包服务及付款，并追究相关责任。

# 第三章 付款方式

付款方式：

1. 甲方在合同签订完成后，根据项目实施进度及时上报项目资金支付计划。
2. 项目施工设备、施工材料、人员进场，乙方需提供相关材料的材质检验合格证书给甲方，所有资料必须盖有公章，并且材料验收合格后，甲方以☑粮信方式（期限6个月）□电汇 方式□ 方式按批复的资金计划支付给乙方合同总价的【30】%；
3. 在项目竣工验收之后，正常使用一个月后无质量问题，乙方向甲方提供合同金额的全额9%增值税专用发票，甲方以☑粮信方式（期限6个月）□ 电汇 方式□ 方式按资金批复计划支付合同总价【30】%；
4. 在2023/2024榨季结束后，工程无质量问题，甲方以☑粮信方式（期限6个月）□ 电汇 方式□ 方式按批复的资金计划支付给乙方合同总价的【 30】%；
5. 剩余款项作为质保金，质保期限为【1】个生产期，即甲方2024/2025 生产期结束后。质保期结束后无任何质量问题，以☑粮信方式（期限6个月）□ 电汇 方式□ 方式支付完毕。
6. 系统报价时，统一按 100%半年期粮信报价。以粮信的最低报价确定中标供应商；如果粮信中标供应商要求需用现金支付的，可在粮信中标价格基础上下降 3%以上方可签订现金付款合同。

# 第四章 定价原则及供应商选择原则

1定价原则

以询比价与市场调研相结合的原则确定最终中标价。

2 供应商选择原则

按照高质低价中标原则。

# 第五章 附件

附件1：中粮糖业采购监督联系方式

附件2：合同草案

## 附件1：中粮糖业采购监督联系方式

1. 中粮糖业纪检监督联系方式

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间9层905室监察部/新

疆乌鲁木齐市黄河路2号招商大厦20楼纪委办公室

电话：010-85017235/ 0991-6173321

电子邮箱:thjjb@cofco.com

2.四方糖业项目监督联系方式

联系人：田琴

联系电话：18095938122

## 附件2：合同草案

**2023年四方糖业** 项目**合同（工程类）**

**合同编号：**

**签订日期：2023年 月 日**

**签订地点：新疆可克达拉市六十六团五零路**

**甲方：新疆四方实业股份有限公司：**

**乙方：**

1.甲方需开展四方糖业 项目，乙方为本项目提供：1.拆除、安装、维修等相关服务；2.所需的全部材料**☑**设备**☑**。（请根据合同实际情况勾选）。

2.为了明确甲乙双方各自的权利和义务，确保实现各自经济目的，依据相关法律规定，甲乙双方经友好协商一致，达成如下协议：

1. **合同总金额及付款方式**

**合同总金 元，人民币大写： 。 其中不含税金额 元，增值税额 元。**

**付款方式：**

**□**付款方式

1. 甲方在合同签订完成后，根据项目实施进度及时上报项目资金支付计划。
2. 甲方以☑粮信方式（期限6个月）**□** 电汇方式**□** 方式向乙方支付合同总金额的【】%；
3. 进度款：在项目完成所有竣工验收手续之后且甲方审计部出具工程结算审核定案表之前，甲方以☑粮信方式（期限6个月）**□** 电汇方式**□** 方式按结算总价的【】%（累计付款额不超过总价70%）扣除预付款后的余额向乙方付款；付款之前乙方须按结算总价的【】%向甲方提供合法合规的增值税专用发票、结算资料等必要文件；
4. 进度款：在甲方审计部出具工程结算审核定案表之后，甲方以☑粮信方式（期限6个月）**□**  方式**□** 方式按审定金额的【】%（累计付款额不超过审定金额的90%）扣除已付金额后的余额向乙方付款，付款之前乙方须按审定金额向甲方补足全额合法合规的增值税专用发票；
5. 质保金：剩余款项作为质保金，质保期限为【】个生产期，即甲方20 /20 生产期结束后。质保期结束后无任何质量问题以☑粮信方式（期限6个月）支付完毕。

**☑**付款方式2：

1. 甲方在合同签订完成后，根据项目实施进度及时上报项目资金支付计划。
2. 项目施工设备、施工材料、人员进场，乙方需提供相关材料的材质检验合格证书给甲方，所有资料必须盖有公章，并且材料验收合格后，甲方以☑粮信方式（期限6个月）**□**电汇方式**□** 方式按批复的资金计划支付给乙方合同总价的【30】%；
3. 在项目竣工验收之后，正常使用一个月后无质量问题，乙方向甲方提供合同金额的全额增值税专用发票，甲方以**□**粮信方式（期限\_\_个月）**□** 电汇方式**□** 方式按资金批复计划支付合同总价【30】%；
4. 在 榨季结束后，工程无质量问题，甲方以☑粮信方式（期限6个月）**□** 电汇方式**□** 方式按批复的资金计划支付给乙方合同总价的【 30】%；
5. 剩余款项作为质保金，质保期限为【1】个生产期，即甲方20 22 /20 23 生产期结束后。质保期结束后无任何质量问题，以☑粮信方式（期限6个月）**□** 电汇方式**□** 方式支付完毕。
6. **本项目所需服务及材料明细见下表:**
7. **技术要求与验收要求：**
8. **/**
9. **/**
10. **/**

或根据项目具体情况签订相关附件：

□按合同附件-《技术要求》。

□按合同附件-《质量验收标准》。

1. **履行期限、地点及运输方式及验收条款**

1、履行期限：2022 年 月 日前，完成交货**□**；本合同签订之日起至 年 月 日前，完成全部施工工作**□**。

2、交货**□**、合同履行地点：甲方厂区内（地址： 新疆可克达拉市六十六团五零路 ）。

3、运输方式：如由乙方提供本项目所需材料，应由乙方负责运输，运输采用 / 方式，运费和包装费由乙方承担。

4、甲乙双方应派人参加验收，乙方按期完成交货/施工后，甲方在【】日内对外观、数量进行验收并提出异议。质量问题，甲方应在发现后的【】个工作日内提出，乙方须在接到甲方通知后【】日内，对材料/项目进行调换/返工，由此产生的费用由乙方承担。

1. **技术资料、图纸提供方式**

1、如由乙方提供本项目所需所有材料，必须提供厂家出具的质量证明书。

2、如由乙方提供本项目所需所有材料，均应有材料的材质证明（出厂合格证）。

3、如由乙方提供本项目所需所有材料，材质、尺寸均应符合图纸设计要求。

1. **甲方权利、义务**

1、负责提供所购材料的设计图纸等技术资料及厂家技术要求。

2、按图纸技术要求，对乙方提供的材料实施全过程质量监督、验收工作。

3、协助乙方做好到厂材料的管理工作。

4、甲方提供施工所需用电及其他便利；产生的 费用由甲方负担，产生的 费用由乙方负担。

5、甲方必须按乙方要求提供施工场地，以保证焊接等其他工作正常进行。

6、甲方应指定专人负责该项目的协调工作。

7、甲方在合同有效期内，若发现乙方有违反国家的有关法律、法规的情况，甲方有权单方终止合同，并通知乙方。

1. **乙方权利、义务**

1、严格遵守国家法律、法规及相关条例。

2、按照甲方要求及图纸技术要求，做好材料制造的质量自检工作。

3、随材料到甲方现场的还必须有材质的质量证明书及相关的合格证。

4、因乙方供货材料质量问题所造成的（直接、间接）损失和因此发生的费用，由乙方承担。

5、服从甲方管理人员的组织、协调，按甲方要求组织施工。

6、自接到甲方下达的施工任务之日起，应及时赶到甲方施工现场。

7、在施工过程中，必须按甲方要求做好环境保护工作。若损坏甲方设施必须100%赔偿。乙方在施工过程出现安全事故，由乙方自己承担，乙方须为施工人员购买工伤保险或雇主责任险。

8、乙方在正常工作中，若受到甲方或其所属部门人员行政干涉及无理要求时，有权通知甲方。

9、乙方有合同有效期内，若发现甲方有违反国家有关法律、法规的情形，乙方有权单方终止合同，并通知甲方。

10、施工前必须接受甲方组织的安全培训，达到安全要求合格并签订安全协议后【/】日内，乙方须按合同总金额的【/】%向甲方交付风险抵押金，交付后方可进入施工现场，施工时乙方必须遵守甲方的各项规章制度，按时保质保量的完成合同约定。如未足额交付风险抵押金的，乙方不得进入施工现场，由此造成项目无法按期完工的，由乙方承担违约责任。本项目未出现施工安全问题的，项目完工后，向乙方返还风险抵押金本金。

11、本协议生效【/】日内，乙方人员必须到达甲方施工现场，开展项目相关工作。拆除的材料由乙方负责拉运到甲方指定的地点，不得随意堆放。施工完毕后，乙方负责将施工现场恢复原状，将现场清理干净。

1. **质保方式**

乙方提供的项目服务内容完毕投入使用后，质保期限为【/】个生产期，即甲方20 /20 生产期结束后，质保期届满。质保期内出现材料质量问题，乙方必须派人76小时内到达甲方现场进行处理并完成维修，处理期间乙方食宿自理。如乙方未按约定派人到场处理，甲方有权选择第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权直接从本项目合同款中扣除。

1. **工程安全**

乙方必须服从甲方的安全管理，做好对作业现场的监护，确保作业人员的人身安全。

1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方承担赔偿责任，乙方不得因此影响工程进度。

2、乙方履行本合同的各项约定，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。

1. **环境保护**

1、乙方严格执行甲方的环境保护管理制度，在施工过程中对材料、固体废料进行苫盖，防止扬尘污染周围环境。

2、加强对施工噪声的控制，防止噪声污染。

1. **违约责任**

1、乙方逾期交货/完成项目约定内容的，每迟延一日，应向甲方支付合同总额的1%作为违约金，以此类推。违约金累计总额不超过合同总额的30%。逾期交货超过三十天，视为不能交货/完成施工，甲方有权单方解除合同且追究乙方的违约责任。

2、乙方交付的货物/完成的施工中存在不符合合同约定质量标准的情形，乙方应按照不符合质量标准货物价值/项目合同总金额的30%向甲方支付瑕疵履行违约金；当质量存在问题的货物超过合同约定货物总量的30%时/因质量问题影响甲方正常生产的，甲方有权单方解除本合同或中止本合同并扣除全部质保金，解除本合同并不妨碍甲方主张违约责任。

1. **合同变更**

未尽事宜，双方协商解决，合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

1. **不可抗力：**

本合同所指的不可抗力指自然灾害、战争、骚乱等人力不可预见及不可抗拒事件，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，因不可抗力而影响其履约的合同一方应尽快通知另一方事件的发生，并应在事件发生后不迟于14天内向另一方提供由事件发生地有关政府、行业协会或当地商会出具的关于发生不可抗力事件的证明或文件。逾期未提供的，因不可抗力而影响其履约的合同一方，须按合同约定，承担相应违约责任。

如不可抗力事件持续超过【/】天，合同双方可协商合同的履行或终止，如不可抗力事件发生后【/】天内双方不能达成协议，则任何一方有权终止合同。如合同因此终止，则任一方应自行承担各自费用，且不能对于终止合同有关的损失要求赔偿。

1. **合同争议的解决方式**

双方如发生争议，应协商解决，如协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。律师代理费等相关费用由责任方承担。

1. **其他**

1、本协议双方签字盖章正式生效。

2、有效期限：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至本合同相关条款的承诺或责任执行完毕止。

3、合同一式【1】份，甲方执【1】份，乙方执【1】份，具有同等法律效力，经双方盖章后生效。未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下权利、义务转让第三方。

4、双方签订的附件《 / 设备（或项目）技术协议》、《安全协议书》、《环保协议书》，作为本合同附件，与本合同具有同等的法律效力。

5、甲方确认其送达地址为：新疆可克达拉市六十六团五零路，受送达人为：李伊萍，联系方式为：18699902609。

乙方确认其送达地址为： ，受送达人为： ，联系方式为：

上述送达地址、受送达人、联系方式如有变化，请书面告知对方，否则，以本协议约定为准。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲 方 | 乙 方 |
| 单位名称：新疆四方实业股份有限公司 | 单位名称： |
| 单位地址;新疆可克达拉市六十六团五零路 | 单位地址： |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 开户银行：工行伊犁州分行营业部 | 开户银行： |
| 帐号：3006022009200177618 | 帐号： |
| 电话：0999-3122511 | 税号: |
| 传真： | 电话： |
| 邮编：835309 | 传真： |