中粮梁河糖业有限公司

| 致To:各供应商 | 发件人From: |
| --- | --- |
| 传真Fax: | 电话Tel: |
| 呈Attn: | 传真Fax: |
| 主题Titel: 询比采购函 | 页数Page: 11 |
| 编号Number: | 日期Date: 2023年10月4日 |
| 内容Special Instruction(ifany): |  |

询  比 采 购  函

各供应商：

我司计划对2023年梁河糖业技改费用化项目监理进行询比采购，请各供应商根据项目工程概况及监理服务要求，监理费按月进行报价，具体要求如下：

一、供应商资格要求

1.资质要求：应具备独立签订合同能力，为中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织或自然人，具有房屋建筑工程监理乙级及以上资质（供应商供应商报名时在EPS系统补充文件处上传监理资质证书），注册资金200万元及以上。

2.使用“信用中国”、“天眼查”、“中国政府采购网”等平台查询公司无严重失信记录。

3.不接受联合体投标,如发现存在企业关联关系,对存在关联关系的供应商给予废标处理。

4. 供应商须登录中粮糖业电子采购平台（http://eps.tunhe.com/）进行投标和开标活动，务必在开标前完成注册并获得投标资格，通过审核的供应商才能够在系统内进行查看公告等业务操作。

二、项目概况

（一）项目名称：2023年梁河糖业乙类承包商监理项目

（二）建设地点：中粮梁河糖业有限公司厂区内

三、监理服务要求

1.监理服务由监理公司派出项目监理员至少2名、总监1名，共3名监理常驻工厂，对乙类承包商（工程类）现场施工进行监理工作。

2.监理范围包括：

（1）监理人负责梁河糖业2023年所有大修技改项目开工前、施工期内、竣工验收阶段安全生产监督管理、信息管理，以及所有土建项目的质量控制等方面的协调管理服务。

（2）承担甲方大修技改项目承包商作业及入厂资质审核的监理工作，包括但不限于对大修技改项目进行旁站监理、监督检查、至少每周召开安全监理例会以及监理资料归档等，并按《安全监理工作要求》做好各项安全管理工作。

四、合同金额及工期

1.本合同采用固定单价合同，按月收费（小于15天按半月计算，大于等于15天按一个月计算），结算时不作调整。

2.工期：计划工期3个月，最终以实际监理服务时间为准。

五、报价及评审方法

1.本次采购工作，在满足采购方需求的前提下坚持“同质比价、同价比质、同质同价比服务”。

2.监理人应根据监理服务期间可能产生的其他费用，自行考虑由此引起的风险并计入报价中，监理人应对自己的报价承担风险，监理费按月进行报价，结算时不再作调整。

六、付款方式

付款方式：监理服务期限每满一个月后，提供监理月报、监理日记、例会等监理履职相关资料，凭监理人开具有效等额   %增值税专用发票，30个日内支付一个月监理服务费的70%，

待所有工程项目竣工验收，业主内部竣工结算审核后，凭监理人补足结算总额有效全额增值税（税率   %）专用发票支付工程款至结算总额的100%；

七、履约保证金的交付及退还

1.履约保证金为合同金额的5%，承包方必须于收到中标通知书后至签订合同前足额缴纳。项目结束并验收合格后，发包方于30天内将全额履约保证金无息退还给予承包方。

2.合同生效的前提条件是承包方向发包方缴纳足额履约保证金。

八、系统报价说明

1.本次报价截至时间2023年 10 月   13 日17时0分。

2.系统报价需上传廉洁承诺书作为附件。

3.本询比采购项目要求二次报价。

4.不详之处请联系梁河糖业杨常茂，联系电话：13987028948，望予以最优惠报价为盼。

顺祝商琪！

中粮梁河糖业有限公司

2023年10月4日

安全监理工作要求

一、监理方应建立健全安全监理体系和制度流程  
    （一）建立安全监理工作体系，明确安全监理人员职责。  
    （二）建立安全监理工作制度，主要包括安全监理工作责任制及考核、安全监理工作例会、安全监理检查、安全监理巡视和旁站等工作制度、流程。

（三）及时编制《安全监理实施细则》，制定《安全监理工作方案》，明确文件审查、安全检查、巡视和旁站等安全监理的工作范围、内容、程序和安全控制措施、要点、岗位设置、职责分工、工作目标等。

二、监理方必须认真审查项目承包商以下文件  
    （一）审查委托方项目承包商安全管理制度、施工资质是否满足项目建设安全管理要求。  
    （二）审查委托方项目承包商施工组织设置及施工方案中的安全技术措施是否符合安全管理要求。  
    （三）审查委托方项目承包商资质及人员资质是否满足规范的要求。  
    （四）审查委托方项目承包商现场施工人员及机械设备是否满足安全施工的要求。  
    （五）审查委托方项目承包商的工程分包、劳务分包和临时用工是否满足有关规定。  
    （六）审查进场委托方项目承包商机械、设备、工器具、安全防护用品（用具）的安全性能证明文件是否符合要求。  
    （七）审查委托方项目承包商的危险源及风险识别、评价和控制措施，并结合项目实际及时将更新后的项目《重大危险源与重要环境因素清单及控制计划》报委托人。  
    （八）审查委托方项目承包商应急救援体系是否建立，以及应急救援预案的可行性。

三、项目的旁站监督工作应符合以下要求

（一）监理方应对危险性较大的作业及部位进行旁站。以下危险性较大的作业及部位（包括但不限于）应进行旁站监督。较大及以上危险作业，如脚手架、卷扬机提升系统、起重机械组装或拆除作业等。

（二）委托方应在需要实施监理方旁站的作业开始前12小时通知监理方。监理方应及时到位并履行旁站职责。

四、现场安全监理工作由安全监理人员具体实施。安全监理人员应做好以下工作  
   （一）检查安全管理体系的运行及专兼职安全管理人员的到岗到位、履行职责情况。  
   （二）检查各项安全管理制度在现场的落实情况。  
   （三）检查安全技术措施或风险控制措施在现场的落实情况。  
   （四）检查投入现场的机械、设备、车辆、工器具的使用、维护、管理情况。  
   （五）检查作业人员的个人防护用品的配备、使用情况。  
   （六）检查作业现场危险作业、承包商作业、交叉作业等危险区域、部位的安全防护。 
   （七）协调交叉作业和工序交接中的安全施工措施的落实。  
   （八）参与委托方组织对承包商的安全环保检查，并跟踪检查整改落实情况。  
   （九）协助有关单位、部门对项目中的突发事件进行应急处置，督促承包商进行应急预案的演练、评审。

（十）负责承包商危险作业的办理及审核审批。

五、监理方在实施监理时，如发现违反安全管理规定的行为及其他事故隐患时，应要求作业单位及时整改；情况严重、危及人身安全的，安全监理人员可要求作业单位暂时停止施工，并及时报告委托方。作业单位拒不整改或者不停止施工的，监理方应当及时向委托方主管部门报告。同时，监理方应对作业单位的整改过程及结果进行监督检查，直至确认满足安全管理要求，并形成相应的记录。监理方实施安全监理时，应真实记录现场情况，安全监理记录应单独填写。监理方应保存的安全管理记录、资料都应抄报委托方备案。

六、监理方应至少每周组织一次全现场的安全工作检查（检查重点可根据现场实际情况自行制定），每周至少召开一次全现场各作业单位参加的安全工作例会，对现场的安全管理工作情况进行总结、分析，对存在的问题提出整改要求和改进措施。监理方应保存的安全管理记录、资料包含但不限于：  
   （一）监理方在项目施工现场保存如下10种安全监督管理活动记录：   
    1．制度文件、人员资质审查记录。  
    2．监理安全旁站记录。  
    3．监理安全巡视记录。  
    4．安全工作例会记录：由监理组织召开的安全工作例会、事故警示会（包括委托方转发的外单位事故通报）等记录，总结本月安全管理工作、布置下个月安全工作重点。  
    5．机械设备、工器具周期检查记录：对入场机械设备、工器具投入使用前的安全检查和使用过程中的定期检查记录。  
    6．安全施工措施统计台账：所有报审批的安全施工技术措施及文件清单。  
    7．事故登记台账：事故（包括未遂事故）的调查、分析记录。  
    8．安全检查整改台账：每周一次的安全大检查和日常的现场安全检查整改情况，监理方下发的《整改通知书》 (附《整改反馈单》) 或安全不符合项记录。  
    9．特种作业人员建档登记台账：委托方所有项目作业现场特种作业人员的档案及证件的复印件。  
    10．项目承包商名单及对其安全资质审查情况的检查记录。  
   （二）监理方在项目施工现场保存如下安全资料：  
    1．项目承包商安全管理架构、网络图表。  
    2．安全工作规程、规定。  
    3．委托方发布的各种安全管理制度。  
    4．委托方下发的安全文件、通知、通报、简报。  
    5．安全监理实施细则。  
    6．安全监理工作方案。  
    7．项目重大危险源与重要环境因素清单及控制措施。  
    8．各类事故应急预案。  
    作业现场一旦发生安全事故，监理方应积极参与事故的救援、调查、分析（超出国家法规允许的调查权限除外），并督促事故责任单位按照国家法规和委托方的规定及时报告。

七、双方安全责任和义务

1.甲方责任和义务：

1.1负责对乙方监理资质的审查、确认。审查内容包括：企业法人营业执照和资质证书；单位工作业绩和近三年的安全监理工作记录；项目负责人、技术人员、专职安全管理人员的资格证书等，核实后留复印件备案。

1.2在实施前，明确安全管理工作目标，按照有关规定向乙方做全面的安全交底。

1.3要求乙方建立健全安全管理体系并保证持续有效运行；并制定有关的安全管理制度，做好相应的安全防范措施。

1.4与乙方签订安全管理协议，明确各自的安全生产责任和应当采取的安全措施。

1.5甲方保证按合同约定期限内，在无任何争议的前提下，履行合同相关付款协议。

1.6对乙方实行动态管理，及时掌握乙方履行安全职责的情况。

1.7对在安全管理工作不称职的安全监理人员，甲方有权提出撤换的要求，乙方必须在甲方要求的时限内完成。

1.8乙方在实施监理过程中，违反了国家、行业、地方和甲方有关安全工作的管理规定、制度，甲方有权按有关安全管理制度予以处罚。

1.9凡由乙方监理不到位造成的事故，由乙方承担相应的事故责任，情节严重的，甲方有权终止监理合同且不承担违约责任。

1.10乙方在安全生产管理方面做出了显著成效的，甲方予以适当奖励。

2.乙方责任和义务：

2.1负责向甲方提供有效的资质证明，包括：企业法人营业执照、监理资质和安全资质证书；单位工作业绩和近三年的安全监理工作记录；项目负责人、技术人员、安全专职人员资格证书等。

2.2乙方应严格遵守国家、行业、所在地有关安全生产法律法规、强制性标准，认真贯彻执行甲方在安全管理方面的规章制度，做好监理合同范围内安全管理工作，自觉接受甲方的检查和监督，并对自身被检查出的问题整改闭环。

2.3乙方应建立以安全责任制为主的安全监理制度及运行机制；特别是应针对监理工作的特点，认真做好危险源的辨识和防范工作。

2.4乙方在实施监理过程中应实行总监理师负责制，且应设立1名专职安全监理人员从事安全监理工作。未经过甲方同意，乙方不得更换作业现场的安全监理人员。

2.5乙方聘任的专职安全监理人员应具有任职资格，并持有相应安全管理人员资格证书，具有相关专业知识和较强的安全组织管理能力。

2.6乙方参与监理的人员应身体健康，完全能满足施工要求，乙方应按国家规定为员工办理工伤保险和意外伤害险。

2.7乙方必须按国家规定为其现场监理人员配备合格的劳动保护用品、用具，并监督监理人员正确使用与佩戴。

2.8乙方应在监理期间，严格控制各类现场违章现象，严防一切人身伤亡、重大火灾及其他事故发生。

2.9乙方应按照政府有关部门和甲方的要求，积极响应参加安全活动(包括：安全学习教育、安全考试、安全宣传、安全生产月、安全无事故竞赛等活动)。

2.10凡由乙方责任造成的事故（含工伤），乙方应承担相应的事故责任和经济损失。

2.11乙方发生安全事故后，必须按照“四不放过”的原则调查处理，并按规定统计上报（除立即上报乙方隶属上级外，还应及时报告甲方）。严禁弄虚作假，隐瞒不报，如迟报瞒报导致的后果，由乙方承担相应责任。

2.12乙方应严格监督检查甲方项目承包商现场安全作业状况，发现问题及时督促整改；对发现的隐患应以《隐患整改通知单》通知责任单位，同时将《隐患整改通知单》、《隐患整改反馈单》报甲方备案。

2.13乙方应审查甲方项目承包商编制的作业方案并签署审查意见。

2.14对危险性较大的作业和特殊作业，乙方应对作业人员实施旁站监督。

2.15乙方应及时协调解决各承包商交叉作业和工序交接中存在的影响安全施工的问题，对重大问题应跟踪相关单位签订交叉作业安全管理协议。

2.16乙方应参加现场事故的调查、分析工作。

2.17乙方安全监理人员的权利：

（1）有权制止与处罚违章作业和违章指挥行为。

（2）有权调节承包商之间有关安全施工问题引起的纠纷。

（3）对作业现场安全管理混乱、事故不断的项目承包商，有权建议暂停拨付项目款或中止项目承包合同。

（4）遇有危及人身安全的紧急问题，有权建议委托方责令项目承包商先行停工，后作研究处理。

八、监理范围

承担甲方维修技改项目承包商作业及入厂资质审核的监理工作，包括但不限于对大修技改项目进行旁站监理、监督检查、至少每周召开安全监理例会以及监理资料归档等，并按上述工作范围做好安全管理工作。

廉洁承诺书

中粮梁河糖业有限公司：

为积极配合贵公司进行的项目招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及中粮糖业公司有关廉政建设制度。

2.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

3.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定；保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4.不将主体、关键性工作进行分包（包括贴牌生产、转包等）。

5.不以任何方式向招标人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

6.不向贵公司涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

7.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司纪检监察部举报。

8.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

9.若违反上述承诺或违反有关法律法规及贵公司有关规定，我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来，并承担贵公司制度规定的一切法律责任。

10.本承诺书自签署之日起生效。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期：   年  月  日

监督联络方式：

中粮糖业纪委联系方式：办公电话  010-85017235

通信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020。