

2023年中糖世纪股份有限公司湖北分公司库房局部沉降地面修补项目及库区排水沟改造项目采购询比说明书

单位：中糖世纪股份有限公司湖北分公司

发布日期：2023年10月

目 录

1. 供应商须知

第二章 合同主要条款

第三章 评审方法

第四章 报价说明

第五章 项目需求

第六章 投标文件要求

**第一章 供应商须知**

2023年10月中糖世纪股份有限公司湖北分公司（简称武汉直属库）需采购库房局部沉降地面修补项目及库区排水沟改造项目，采购需求如下：

一、项目概况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **工程概况** | **预算资金** | **工程地点** | **工期** |
| 库房局部沉降地面修补项目及库区排水沟改造项目 | 1.14号、15号库外北边地坪修复280㎡，15㎝厚，Ｃ30混凝土。2号库内72㎡地坪铲除并重新浇筑25㎝厚，Ｃ30混凝土。  2.对6号、21号、25号、27号、28号、31号库内墙地面裂缝用堵漏王及水泥砂浆封堵修补。 | 人民币  59,991.88元 | 湖北省武汉市黄陂区滠口冯树岭村中糖世纪股份有限公司湖北分公司库区。 | 30日历天 |
| 1.总长1900m老库房周边排水管网铲除并铺设300×300聚氨酯塑料带盖板排水沟，2号库西边散水垫高修复；  2.雨水检查井井盖更换40个Ф1000球铁井盖ＥＮ124Ｅ600，加装40处排水口篦子，疏通40处雨水连接管，破损处更换铺设500mm直径波纹管。 | 人民币  378,403.74元 | 湖北省武汉市黄陂区滠口冯树岭村中糖世纪股份有限公司湖北分公司库区。 | 90日历天 |

二、本次采购定价形式采用询比的方式。

三、供应商可以通过公司内外人员介绍、自荐、被邀请等多种方式报名参与。

**四、供应商资质要求**

1.供应商应是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织。

2.营业执照注册资本在200万元以上。

3.经营范围包括但不限于：建筑工程，水电工程，室内外装饰装修工程及给排水工程等。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动。

5.参加本次采购活动前3年内（2020年10月1日至响应截止日期），在经营活动中无利用不正当竞争手段骗取成交，无重大经济刑事案件，无行贿犯罪记录(响应文件中提供供应商及其法定代表人、主要负责人或实际控制人参加本次采购活动前3年内（2020年10月1日至响应截止日期），在经营活动中无重大违法记录、无利用不当竞争手段骗取成交，无重大经济刑事案件，无行贿犯罪记录声明)，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，且未被列入中粮糖业供应商“黑名单”。

6.供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

7.本项目不接受任何形式的联合体投标。

**五、供应商注册须在2023年10月10日前到中粮糖业采购平台进行注册登记报名，通过审核的供应商才能够在EPS系统内进行查看公告等业务操作；采购平台网址：**https://eps.tunhe.com/Supplier/ForeSupplier/QwRegStepStart；

说明：采购工作小组对报送资料初审。报送资料严重不符合要求的将被直接淘汰，采购工作小组以EPS系统退审理由说明方式或邮件方式回复审核结果；对报送资料中非重要部分填写不完整的，采购工作小组以邮件或电话方式通知供应商在竞价会议前补充完善，未补充完成的视为自动放弃本次竞标；请报名供应商主动与采购工作小组人员联系，确认资质审核结果。

六、初审通过的供应商于10月10日16时进行线上报价，10月13日17时报价截止，报价阶段需提供盖章版本营业执照复印件、工程施工实施方案、报价单、廉洁承诺书、质量承诺书、法定代表人资格证明书或法定代表人授权书、声明书、安全管理协议、不存在串通投标行为承诺书、保密合同，以上材料需同时作为附件上传EPS采购系统。

七、取消投标结果的权利：当供应商对采购文件做出响应后，如果采购方对所有供应商的价格或服务承诺与市场公允的服务质量、价格有偏差或仍高于市场价格的，或因采购方自身业务原因，采购方将保留取消部分或全部投标报价结果的权利。

八、按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《中粮糖业关于串通投标行为认定管理细则(试行)》要求，禁止供应商在采购活动中的串通投标行为，一经发现，进行否决投标处理，如已经成交供应商，成交无效，中止合同履行，并按照**附件一：**《中粮糖业关于串通投标行为认定管理细则(试行)》制度要求进行监督处理。

九、响应保证金

|  |
| --- |
| **响应保证金** |
| 人民币5,000.00元（伍仟元整）  公司名称：中糖世纪股份有限公司湖北分公司  开户银行：农行滠口支行  银行账号：17110801040007385  交款方式：转账（交款时注明“武汉直属库地面修补及排水沟改造项目响应保证金”字样） |

**※**缴款期限：2023年10月13日前

响应保证金退还：未成交单位在成交结果确定之日起15个工作日内如数无息退还；成交单位在与采购方正式签订合同后自动转为合同履约保证金。合同履约保证金在合同履约结束无异议后10个工作日内如数无息退还。

不退还响应保证金的其他情形：开启响应文件后在响应有效期内，供应商撤回其响应文件；提供虚假材料谋取中标、成交的；成交供应商未按本询比文件规定签约；在响应本次采购中存在围标串标等违法违规行为。

十、履约保证金

|  |
| --- |
| **履约保证金** |
| 合同签订后10个自然日内，成交供应商向中糖世纪股份有限公司湖北分公司缴纳履约保证金（金额为合同总价的5%)。合同约定的义务完成，工程项目进行竣工并经验收合格后，采购人将履约保证金无息全额退还给成交供应商，反之，保证金不予退还。  公司名称：中糖世纪股份有限公司湖北分公司  开户银行：农行滠口支行  银行账号：17110801040007385 |

十一、其它约定

1.在成交结果下发后30日内第一名入围供应商与对应采购方签订2023年中糖世纪股份有限公司湖北分公司库房局部沉降地面修补项目及库区排水沟改造项目工程施工合同。

2.采购方不组织集中踏勘，供应商自行踏勘，部分供应商不参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

3.本项目采用固定总价合同，实行按设计方案总价固定的采购方式，采购人提供的工程量清单仅供参考，由供应商自行复核增减。本项目合同属总价闭口包干性质(包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包测试、包工资及材料价之任何市场差价、施工总承包管理费、协调配合费、赶工费、所有间接费、综合费率、大型机械进、退场费、保险、利润和国家规定的任何收费、规费、税金、必需的加班费、费率或汇率的变动、国外及本地存仓、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费及政府部门发出的行政指令或发布引致的任何费用等等)。

十二、中粮糖业纪检监督联系方式

办公电话：010-85017235

通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号9层905室

中粮糖业纪委办公室收，邮编100020

**第二章 合同主要条款**

**甲方（发包方）：采购方**

统一社会信用代码：

**乙方（承包方）：供应商**

统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，本着平等、自愿、诚实、守信的原则，双方就 事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

本工程实行“包工包料”承包方式，乙方需对工程所使用的材料和设备的质量负责，并提供主要材料的产品合格证明。乙方采购的材料、设备与设计或标准要求不符时，乙方应将该批不符材料、设备运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

二、工程内容及施工要求

（一）工程内容

（二）施工要求

三、施工期限

本合同施工期自 年 月 日起至 年 月 日止。如遇不可抗力或因甲方的原因而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。

四、工程造价

本合同为固定总价合同。

库房局部沉降地面修补施工总面积约 平方米，合同含税总价为人民币（大写： 元 ；小写： 元），税率 %，其中，未含税费用 元，税金 元。

库区排水沟改造施工总长度约 米，合同含税总价为人民币（大写： 　　　　 　　元 ；小写： 元），税率 %，其中，未含税费用 元，税金 元。

五、工程质量及验收标准

1.本工程以甲方的施工要求、技术要求和国家相关施工及验收标准、规范为质量评定验收标准，应达到国家质量评定合格标准。

2.乙方应认真按照约定标准和甲方要求施工，随时接受甲方的检查，并为其检查提供便利条件。工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，有权要求乙方重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准的，由乙方承担重新施工的费用，工期不予顺延，乙方还应赔偿甲方因此所遭受的一切损失。

3.工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告后组织验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。如甲方提出修改意见，乙方应按要求修改，并承担修改的费用。工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

六、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.甲方保证施工现场的水、电条件齐全，并且无偿提供乙方施工过程所需的水、电，并说明使用注意事项。

2.甲方如有出入库作业影响乙方施工，应提前通知乙方。

3.甲方委派一名现场负责人 ，负责合同履行。对作业现场、工程质量、进度进行实时监管检查，办理验收等事宜。有权对乙方的违章操作、管理混乱进行批评与教育，情节严重的要求乙方立即停工整改。

（二）乙方权利与义务

1.为确保合同顺利安全履行，在进场施工前，乙方须向甲方缴纳合同履约保证金，金额为合同总额百分之五（人民币大写 元，小写¥ 元）（投标前缴纳的响应保证金自动转为合同履约保证金的一部分），在合同履约结束无任何违约的情况下10个工作日内如数无息退还。

2.乙方应为施工人员购买雇主责任险或意外伤害险，并将保险证明复印件交甲方存档。

3.乙方提供甲方所需一切纸质版材料，包括但不限于营业执照、资格审查文件、承包商资料等，材料上报甲方并经甲方审核后方可进场施工。

4.施工前必须接受甲方组织的安全培训，施工时乙方必须遵守甲方的各项规章制度，按时保质保量的完成合同约定。

5.乙方负责现场安全生产、文明施工等管理，危险作业必须经过甲方的批准，乙方对各类施工作业过程中发生的人身伤害、高空作业、动火作业、设备安全事故承担全部责任。

6.乙方应加强施工中的质量控制措施和管理，确保工程质量达到合格等级。

7.保障施工现场整洁、通畅，材料堆放及现场施工应服从甲方管理，做到材料堆放整齐、规范，拆除的材料由乙方负责拉运到甲方指定的地点，不得随意堆放，并负责工程完工后的现场清理。

8.配合甲方做好现场保卫、消防、垃圾处理与清运等工作，相关费用由乙方承担。如果发生任何投诉和环境污染，相关责任和产生的费用由乙方承担。

9.指派 为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

10.乙方不得将本合同项下工程分包或转包，否则应返还甲方已支付的合同价款（如有），并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

七、费用结算及支付方式

1.工程款支付

工程竣工，甲乙双方对工程质量和实际工程量验收确认，在《工程竣工验收单》上共同签字盖章，乙方开具税率 %的全额增值税专用发票给甲方，甲方收到合格有效的发票后15个工作日内以银行转账方式支付合同总价的95%。

2.剩余5%工程款作为质保金，如果在质量保修期内，未出现本合同规定的应由乙方承担违约责任和/或赔偿责任的事项，则在质量保修期结束后的10个工作日内，甲方向乙方返还质量保修金（不计利息）。如果在质量保修期内，出现本合同规定的应由乙方承担违约责任和/或赔偿责任的事项，则甲方有权从质量保修金中扣除应由乙方承担违约责任和/或赔偿责任的数额。如果质量保修金不足以弥补应由乙方承担的违约责任和赔偿责任的，甲方有权要求乙方对不足的部分继续承担责任。

3.因国家税收政策变化导致约定开票税率发生变化的，合同约定付款金额按照不含税报价×（1+新税率）执行。

4.付款方式：甲方收到乙方开具税率 %的 发票15个工作日内，使用银行转账方式支付。

乙方指定银行信息如下：

公司名称：

开户银行：

银行账号：

八、质保期限及质保金退还

1.质保期限： 2 年，质量保修期从项目竣工验收合格之日起计算。

2.待质保期届满，项目无质量问题、同时乙方无任何违约行为的，甲方于期满后10个工作日内支付乙方剩余5%的质量保证金（不计息）。

九、违约责任

1.乙方严格按照合同所要求的施工工序施工，不得偷工减料，否则一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，乙方必须向甲方支付总价款 10％的违约金。

2.乙方严格按照要求施工，达不到质量标准的，由乙方无条件返工，且工期不予顺延，因返工给甲方造成损失的，应赔偿甲方的损失；乙方拒绝返工或工期严重滞后时，由甲方另外组织施工单位进行施工，乙方已经施工的工程量，甲方可拒付任何费用。

3.乙方必须按照合同所规定的时间完工，否则，每逾期一天，应向甲方支付总价款 1％的违约金，逾期超过 15 天的，甲方有权单方面解除本合同，乙方已经施工部分，甲方不支付任何费用。

4.在保修期间（保修期为 年），属于保修范围内的项目，乙方必须在接甲方通知后 24 小时内进行维修，发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，否则甲方可以委托他人修理，所发生的费用（费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准）甲方有权直接在乙方工程保修金中扣除，不足部份，甲方还有权向乙方追偿。

5.在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。

6.乙方应妥善保护甲方的设施设备及现场堆放的陈设和工程材料，如造成损失，应照价赔偿。工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。

十、免责条件

1.因不可抗力原因造成违约，免除违约责任。

2.因国家政策调整造成违约，免除违约责任。

3.守约方同意免责的。

十一、解决合同纠纷的方式

本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响项目进度的前提下，双方可现行协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院提起诉讼，诉讼费、律师费等相关费用由违约方承担。

十二、有效期限

本合同自甲乙双方签定之日起生效，至本合同双方权利义务履行完毕止。

十三、其它约定事项

本合同未尽事宜，双方协商签订补充合同，投标报价资料和安全协议书做为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，经双方签署后生效。

**第三章 评审方法**

本次采购工作，对供应商的评审采用“最低价中标”，询比按照不含税价进行执行。

**第四章 报价说明**

1.本次询比有效期为30天。

2.本次报价时间截至2023年10月13日17时。

联系人：童坤 联系电话：17671641710

3.预算总额

预算总额（含税）：438,395.62元，投标限价（含税）：438,395.62元；

报价超过投标限价为无效报价。

**第五章 项目需求**

一、项目名称

2023年中糖世纪股份有限公司湖北分公司采购库房局部沉降地面修补项目及库区排水沟改造项目

二、项目内容及要求

|  |
| --- |
| **项目内容及要求** |
| **项目内容：**   1. 14号、15号库外北边地坪修复280㎡，15㎝厚，Ｃ30混凝土。2号库内72㎡地坪铲除并重新浇筑25㎝厚，Ｃ30混凝土。对6号、21号、25号、27号、28号、31号库内墙地面裂缝用堵漏王及水泥砂浆封堵修补。 2. 总长1900m老库房周边排水管网铲除并铺设300×300聚氨酯塑料带盖板排水沟，2号库西边散水垫高修复；雨水检查井井盖更换40个Ф1000球铁井盖ＥＮ124Ｅ600，加装40处排水口篦子，疏通40处雨水连接管，破损处更换铺设500mm直径波纹管。   **项目要求：**  1.根据郑州中粮科研设计院有限公司出具的设计概算中有关安全生产要求、建设规模和建设内容等要求，出具包括安全措施的工程施工实施方案；  2.在建设施工过程中提供相关技术咨询服务；  3.施工要求（包含但不限于以下内容，与设计概算如有冲突处、应以设计为准）：  (1)库区排水沟改造：  1、现有管网铲除；  2、铺设500mm直径波纹管；  (2)库房局部沉降地面修补：  堵漏王及水泥与胶水对损坏处修补。  **工程保质期限：2年**  **进场作业前阶段需提供：**  (1)营业执照复印件。  (2)安全生产“三项制度”（即：安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程）。  (3)制定项目施工方案。  (4)作业人员的《三级安全教育表》和考试合格材料。  (5)法人身份证复印件、法人或现场负责人《安全管理培训合格证书》。  (6)人员花名册及提供所有作业人员身份证复印件。  (7)缴纳的保险材料。①有工伤保险就提供工伤保险证明；②无工伤保险请提供身故赔偿金额不低于【100万】的医疗保险。  (8)特殊作业人员清单、特种作业资格证复印件、从事特种设备安装、检修、维护作业的提供相应的资格证书等。  (9)外来施工作业人员的安全承诺（进场前签定）。 |

**第六章 投标文件要求**

投标文件需按照以下顺序及相应文件提供：

附件1：报价单及项目报价清单

附件2：资质证明文件（营业执照及相关资质文件）

附件3：工程施工实施方案（供应商编制）

附件4：廉洁承诺书

附件5：质量承诺书

附件6：法定代表人资格证明书或法定代表人授权书

附件7：安全管理协议

附件8：声明书

附件9：不存在串通投标行为承诺书

附件10：保密合同

附件1：

**报价单**

项目名称：中糖世纪股份有限公司湖北分公司库房局部沉降地面修补项目及库区排水沟改造项目

报价人名称：

货币单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 含税总价（元） | 税率 （%） | 不含税总价（元） | 备注 |
| 1 | 中糖世纪股份有限公司湖北分公司库房局部沉降地面修补项目 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 中糖世纪股份有限公司湖北分公司库区排水沟改造项目 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 | | （含税总价大写： 元整） | | | | | |
| 备注：1.质保期限： 2 年；  2.报价需上传项目报价明细清单。 | | | | | | | |

注：

1.投标报价包含施工所需机械设备、材料、劳保用品、人工和承担的税费、管理费、保险费及其他所有成本费用的总和。

2.因本项目发生的差旅费、通讯费、招待费、文印费用等其他费用，均由报价人自行承担。

3.保留小数点后两位有效。

供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附件2：资质证明文件（营业执照及相关资质文件）

附件3：工程施工实施方案（供应商编制）

附件4：

**廉洁承诺书**

中糖世纪股份有限公司湖北分公司：

为积极配合贵公司进行的中糖世纪股份有限公司湖北分公司库房局部沉降地面修补项目及库区排水沟改造项目采购与招投标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购与招投标工作的公平、公正、公开，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及中粮糖业有关廉政建设制度。

2.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

3.按照采购文件规定的方式进行投标；不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定；保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4.不将主体、关键性工作进行分包（包括贴牌生产、转包等）。

5.不以任何方式向采购人员或者评标成员赠送礼品、礼金及 有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各 种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

6.不向贵公司涉及采购与招投标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

7.经查实对于参与串通行为的投标人，其中标无效，列入供应商黑名单，并对投标人处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款如事后查实无法追溯的仅列入供应商黑名单，加大不诚信供应商的违规成本。

8.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司纪委办公室举报。

9.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同 等的法律效力。

10.若违反上述承诺或违反有关法律法规及贵公司关规定，我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来，并承担贵公司制度规定的一切法律责任。

11.本承诺书自签署之日起生效。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期： 年 月 日

附件5：

质量承诺书

中糖世纪股份有限公司湖北分公司：

为积极配合贵公司进行的中糖世纪股份有限公司湖北分公司库房局部沉降地面修补项目及库区排水沟改造项目工作，保证产品质量，我们特向贵公司承诺如下事项：

1. 我公司承诺所供之商品质量，数量均不出现假冒、短少现象，并随时按贵公司要求提供各种质量检测报告，如发生与之相关的客户投诉赔偿，待材料质量查明之后一概由本供应商负责。

2. 严格按照合同、订单要求供货、补货，商品价格上调需提前上交调价单，商品下调或做特价时与贵公司联系下调方案。

3. 我公司严格执行供应商应尽义务，做到送货及时，货物质量优质，货物装箱整齐方便运输。

4.我公司承诺保证为贵公司所供之货，货源充足，不发生断货拒供现象。

5.我公司认可贵公司的货物验收制度和仓库保存条件，并在对供应货物进行验收时，自愿严格遵守贵公司的货物验收制度。

6.我公司对未通过验收的货物，保证在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

7.我公司对通过验收的货物，在贵公司投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的，我公司承诺无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期：

附件6：

**法定代表人资格证明书**

致 （采购人） ：

兹证明 （姓名），性别 年龄 身份证号码 现任我单位 职务，系本单位法定代表人（负责人）。

附：法定代表人性别： 身份证号码：

供应商名称：（盖章）

日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人（身份证正反面复印件） |

**授权委托书**

委托人：**XXXXXX公司**

住所：

法定代表人（或负责人）：

代理人：**XXX**，男或女， 年 月 日出生，身份证号码：**XXXXXXXXXXXXXX**,系**XXXXX**单位职工，现住**XXXXXXX**.

授权事项：

1、委托人委托代理人**XXX**代表委托人参加**中糖世纪股份有限公司湖北分公司**的招标或议标活动，以委托人的名义全权办理招标或议标过程中的投标、报价、议标谈判等一切与招标或议标相关的事宜。

2、如果委托人中标，代理人以委托人的名义与**中糖世纪股份有限公司湖北分公司**签订合同，并办理合同履行过程中的一切相关事宜。

本公司对代理人的上述代理行为均予以认可并承担责任。

授权期限：本授权委托书自授权之日起生效，至**XXXXXXXXXX**起失效。

代理人身份证（正、反面）粘贴处：

委托人：**XXXXXX公司**

法定代表人（或负责人）：

委托授权时间： 年 月 日

附件7：

**公司**

**安全管理协议**

**合同名称：《安全管理协议》**

**公司**

**甲方：**

**乙方：**

为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》和甲方有关安全生产管理规定，明确甲乙双方的安全职责，确保该项目的安全生产、稳定运营，乙方人员在甲方工作期间的人身安全，避免生产安全事故的发生，经双方协商一致签订本协议。

一、项目名称及期限：

（一）项目名称：

（二）项目期限：自 年 月 日起，至 年 月 日结束。

二、协议内容：

（一）甲方的权利、义务、责任

1.权利

1）对乙方提供的单位资质、人员资质等资料进行审核并备案。制定乙方作业人员准入标准，明确年龄、性别、文化程度、工作经验和作业资质等内容。

2）对乙方提供的乙方作业人员健康检查报告等资料进行审核并备案。

3）对乙方提供的乙方作业人员工伤保险或雇主责任险等资料进行审核并备案。

4）有权对乙方机械设备、器具进行安全检查。

5）对乙方作业人员在工作中履行安全管理协议、遵章守纪情况进行监督检查，对发现乙方作业人员存在的违章违纪行为，及时进行教育并要求其整改。对不听劝告、严重违章违纪者，甲方有权将其驱逐出厂。

6）甲方有权审查乙方相应的作业资格证书、作业方案和外包商、作业现场的设备、设施、建（构）筑物和人员作业安全状况等。

7）甲方对乙方的安全生产工作统一协调、管理，甲方有权对乙方施工作业区的设备、设施、建（构）筑物和人员作业安全状况进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促乙方进行整改。甲方有权提出撤换外包方项目经理、安全管理负责人。

8）乙方因自身原因作业人员不足，无法按时完成甲方工作任务，为不影响作业工期，甲方有权自行或委托第三方代为执行上述工作，所产生的费用由乙方负责。

9）乙方作业过程中违反本协议规定或国家有关法律法规，甲方有权决定单方面终止与乙方之间的项目合同及本协议，而无需承担任何提前解除合同的责任。由此给甲方造成损失的，乙方应给予甲方赔偿且甲方有权向乙方主张项目总金额30%的违约金。

2.义务

1）负责对乙方进行进场安全技术交底，告知甲方的安全管理制度标准、 作业场所安全风险、事故应急和报告要求等。甲方有义务对乙方的安全奖惩情况进行告知。

2）作业现场有两个以上单位交叉作业有可能危及对方安全或影响施工作业进度时，甲方有义务统一协调管理，督促双方签订安全管理协议。

3责任

1）监督乙方将乙方作业人员纳入乙方从业人员统一管理，甲方对乙方的工作量或者工作成果的数量和质量进行监管。

2）甲方负责向乙方如实告知根据甲方能力所知的作业场所和岗位存在的危险因素，要求乙方制订防范措施以及事故应急预案。

3）甲方应当对乙方的安全教育与培训工作进行指导，应当监督检查乙方开展员工安全教育培训工作情况。

（二）乙方的权利、义务、责任

1.权利

1）乙方有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对安全生产工作提出建议。

2）乙方有权对作业场所安全生产工作中存在的问题提出检举、和整改建议;有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

6）乙方应组织相关单位及外包单位对其所从事的作业活动开展危险源辨识工作，并将危险源辨识的内容作为安全技术交底和安全工作交底的其中内容之一。

2.义务

1）乙方应对作业人员进行安全生产教育和培训，确保作业人员掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，同时对本单位员工开展“三级”安全教育。

2）乙方及乙方作业人员有义务严格遵守甲方的安全生产规章制度和操作规程，服从管理。

3）乙方对甲方所提供的作业相关的项目资料必须保密，非经甲方书面同意不能向外透露，作业完毕后，应及时退还甲方。

4）乙方有义务配合、服从甲方对作业现场的安全检查，对检查发现的安全隐患无条件进行整改。

3.责任

1）必须具有独立的法人资质，具备核准从事相关经营范围的资质，在签订协议前将其相关的资质证照复印件交甲方备案，并对其真实性、合法性、有效性负责。对本协议中的作业项目承担安全主体责任。

2）应根据有关法律法规规定和甲方要求设置安全生产管理机构，配备专职/兼职的安全生产管理人员，对作业全程要进行安全生产管理，督促乙方人员遵守甲方的安全生产管理制度和甲方的安全生产秩序，接受甲方的安全生产监督管理。

3）按照国家安全生产的相关法律法规及甲方安全生产管理体系要求，建立健全作业现场安全管理制度，及以安全生产责任制为核心各项安全生产管理制度、流程，并严格执行。配备专职安全管理人员，落实安全生产责任制，定期召开或参加甲方组织的安全会议。

4）在编制作业方案时，安全措施、事故预案及发生事故报告机制必须同时制定。在发生安全事故后应积极配合甲方组织开展的对事故的相关调查。

5）乙方及乙方作业人员应当制定本单位的安全教育培训工作计划，在作业项目开工前必须对参加作业人员进行安全教育培训和考试，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识。每日开展安全检查，做好相关记录，落实各项规章制度和安全操作规程，消除人的不安全行为和物的不安全状态。乙方在项目作业范围内发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。

6）对乙方的作业区域现场设备设施及作业人员的安全负责，对作业区域的安全生产状况负责，并负责事故统计向政府主管部门及甲方上报和调查处理（或参与协助调查处理）。

7）乙方必须和参与项目的乙方施工人员签订符合劳动法要求的用工合同或劳务合同，并购买工伤保险或雇主责任险（人身伤亡责任限额不低于【100】万/人、医疗费用责任限额不低于【10】万/人），向甲方提供保单复印件材料。

8）负责为乙方人员办理相应作业资质，并将复印件交甲方备案。

9）负责为乙方人员进行健康体检，涉及职业危害的岗位要落实好员工上岗前、在岗、离岗的职业健康检查，并将检查报告复印件交甲方备案，并留存相关资料。不得安排未经上岗前职业健康检查的人员从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的人员从事其所禁忌的作业。

10）负责为员工提供符合国家相关质量标准要求的该作业岗位必须配备的劳动防护用品（如反光背心、安全帽、双钩安全带、安全绳、手套、防护眼镜、墨镜、劳保鞋、防护面罩、口罩、护耳器等）并督促作业人员规范佩戴、使用，并监督指导作业人员正确使用劳动防护用品。

11）乙方人员在工作中发生伤亡事故时，乙方及时开展对伤亡人员的救援救治工作，保护好事故现场，承担伤亡人员的医疗费用、工伤认定、保险索赔及相关的善后处理工作。

12）乙方人员在申请进行职业病诊断、鉴定时，乙方负责处理职业病诊断、鉴定事宜，并如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业危害接触史等资料。

13）乙方人员发生变更情况应及时书面告知甲方并履行人员变更手续。

14）乙方不得擅自对施工现场各类安全环保设施措施、安全标志、警示牌等进行变动拆除，如确需变动拆除的，必须经甲方安全环保管理人员同意，并由乙方采取必要措施后方可变动拆除。乙方擅自变动拆除所造成的后果，均由乙方自行负责，承担后果。

15）乙方需按照甲方安全生产费用管理制度等相关制度要求，制定《年度安全生产费用使用计划》报甲方备案并严格实施。

16）乙方作业人员及非乙方作业人员在乙方作业区域内发生非因甲方原因导致的任何事故，均由乙方自行负责，并按国家的法律法规进行事故处理并承担全部责任及损失，与甲方无关。

17）乙方对作业区域现场在作业开始前已有或毗邻建（构）筑物、设备、设施、地下管线（网）或特殊作业环境可能造成损害的，须采取相应的安全防护措施，并承担损坏赔偿责任。

18）乙方作业区域的作业设备、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、危险有害气体或液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志，危险警示标志符合国家标准。

19）乙方应遵守甲方各项安全管理规定，办理作业许可，规范开展现场作业，文明作业，保障作业全过程中的作业安全。

20）乙方应加强作业现场应急管理，完善应急预案，配备现场作业所需的应急资源，并加强培训和演练。

21）乙方作业过程中违反国家有关法律法规，受到行政、经济、刑事处罚的，一律由乙方自行承担责任。

22）乙方保证安全投入落实到位、专款专用，不断完善和改进项目现场安全生产条件。

23）作业前应提交如下材料：

（1）营业执照复印件、安全管理机构设置和安全管理人员配备文件。

（2）安全生产“三项制度”（即：安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程）。

（3）制定项目施工方案和应急预案。

（4）作业人员的《三级安全教育表》和考试合格材料。

（5）乙方与作业人员签订的劳动合同。

（6）法人身份证复印件、法人或现场负责人《安全管理培训合格证书》。

（7）作业人员县级以上医院“健康体检”表，涉及到职业卫生管理岗位的，还需提供职业健康体检表。

（8）人员花名册及提供所有作业人员身份证复印件。

（9）缴纳的保险材料。

（10）特殊作业人员清单、特种作业资格证复印件、从事特种设备安装、检修、维护作业的提供相应的资格证书等。

（11）乙方工器具清单包含合格证，主要设备设施、工器具是否满足维护检修的安全、技术要求等。

（12）相关方劳动防护用品清单，提供检验合格证。

（13）提供近三年无重大安全生产事故证明或承诺书。

24）乙方携带的工具、设备设施必须符合国家法律法规、规范等安全要求（如室外电箱为防水型、主电缆要有火线、零线和地线之分、接地线为黄绿相间颜色、箱门要有跨接线、符合一机一闸一漏保箱门能正常关门和上锁管理、禁止使用无生产合格证的花线、各类电缆禁止出现破损、砂轮机要有防护罩、电焊机必须完好无损，电线进出端禁止裸露，焊机各类线禁止使用铝线，地线只能搭接在焊点附近，做到双线到焊件上，禁止将防护栏杆和固定钢构等作为地线、切割机必须有可靠的防护罩和接地等措施）。

25）乙方每日作业前，必须参加甲方组织的班前会（安全技术交底）活动后方可安排作业。

26）乙方安排进入甲方区域的工程、运输车辆必须按照甲方要求配置爆闪灯、前后录像仪、倒车语音提示、前后影像、倒车雷达、示宽灯、车辆左右和后侧张贴反光条等。

27）乙方禁止私自在甲方区域接施工电箱主电源，由乙方向甲方申请临时用电，甲方派人接电，电气作业人员必须穿绝缘鞋。

28）乙方人员从事气割作业，除穿戴最基本的安全帽和反光背心外，必须戴难燃手套和墨镜。

29）乙方人员从事焊接作业，必须佩戴安全帽、绝缘鞋、电焊手套、电焊面罩，作业过程中禁止穿易燃的反光衣等，作业完毕后及时穿反光衣。

30)从事高处、临边作业必须佩戴安全带并挂好，没有条件要创造条件。搭设的脚手架必须符合规范等安全要求，原则上禁止使用竹、木头等易断材质作为搭设材料（锅炉炉膛除外），脚手架上的踏板必须铺满并固定好。

31)从事吊装、有限空间、高处、临时用电、动火作业等危险作业时，必须按照甲方要求开展作业许可，原则禁止从事交叉作业。提前准备好作业人员相关信息报备甲方备案成功后方可安排从事危险作业。从事吊装作业禁止用手扶吊件，如有需要必须使用专用工具（如绳、专用工具等）。

32)人员在厂区行走时，原则上只允许行走人行通道、斑马线和甲方指定的区域，禁止跨越隔离栏，乱走、乱跑，不得擅自进入与作业无关的区域。

33)乙方要按规定的路线进出，不得擅自进入与作业无关的区域。乙方完成当日作业后应做到人走场地清，确保安全文明作业。作业人员原则上必须穿长裤（涉水作业和仓储搬运等特定作业做好其它安全措施除外），禁止裸体作业。

34)乙方施工（安装）区域的施工（安装）设备、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、危险有害气体或液体存放处等危险部位，应设置明显的安全警示标志、围栏，危险警示标志、围栏符合国家标准。

35)乙方所用工具、材料、备品备件应码放平稳，不得存在有倾翻、滚动、坠落和其它危险隐患。

36)乙方应在合同签订的5日内向甲方支付不得低于合同总金额的【 】%的风险抵押金，作为安全、环保风险抵押金使用。乙方发生事故罚款时，甲方可从风险抵押金中扣款，风险抵押金不足的可从项目合同金额中扣除。

37)乙方作业现场发生事故的，应立即报告监理和甲方，乙方应按《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规、规章的规定报告，并按照专项应急预案或者应急处置方案立即开展事故救援。

38)乙方不得随意更换项目关键人员，关键人员离开现场应提前告知甲方，并办理相关审批手续。

39)作业现场暂时停工的，乙方须做好现场安全防护工作。

40)乙方在施工前，须提前为施工人员办理好出入卡、门禁卡等，配合甲方做好治安及文明出入工作。乙方人员每日到甲方区域作业前应主动与甲方对接人员报告经同意后方可开展作业，当日作业结束后，应主动向甲方对接人报备当日作业结束并安全离开作业区域。

41)乙方到甲方开展的施工项目，项目各施工小组（点）人数达3-7人的要设1名现场负责人，7人以上共同作业或从事危险作业的要设1名专职安全监护人，监护人专门负责小组（点）施工安全监护。施工方作业人数大于或等于7人的必须要配置专职监护人。专职监护人禁止参与任何作业活动，主要履行现场安全监护职责,专职监护人必须穿专用红色“安全监护人”反光背心。

42)乙方必须设置安全管理员及卫生专员，每日负责做好作业区域内的安全、文明施工工作，做到有轮必有罩、有轴必有套、梯台必有栏、井沟必有盖及工完场清等，营造良好的安全、文明工作环境。

43）乙方不得将作业项目拆包给不具备相应资质等级的作业单位或个人。

44）乙方与相邻的单位同时作业或交叉作业，有可能相互危及对方作业时，应签订安全管理协议，明确各自的安全管理职责和应采取的安全措施及责任划分，配专人进行安全检查与协调。

45）乙方应加强作业现场应急管理，完善应急预案，配备现场作业所需的应急资源，并加强培训和演练。

（三）安全考核

甲方可根据内部管理制度对乙方进行考核，并有权根据考核结果对项目费用进行核减。

1.根据本项目安全管理工作，乙方向甲方缴纳 元（大写： 元）的安全管理风险押金，用于甲方对乙方的安全管理。当乙方发生未履新安全管理责任或者造成安全事故时，甲方可以根据协议扣除部分或全部安全管理风险押金。

乙方违反本协议规定的，一般违规扣【50】元/次，严重违规（违反十条禁令）扣【150】元/次，重复违反扣【200】元/次，情节严重的由甲方组织讨论决定，视情况作停工整顿处理，停工所造成的损失由乙方负责，由乙方到甲方财务部缴纳违章处罚金额，未按时足额缴纳处罚金额的，待甲方组织内部专家验收合格后方可支付相应进度款。

2.若乙方施工现场发生重伤1-2 人责任事故，甲方扣罚该项目风险抵押金总额的20％（1人）、60%（2人）；若乙方施工现场发生死亡1人及以上或重伤3人及以上责任事故，甲方扣罚该项目全部风险抵押金。

3.对安全管理漏洞及事故隐患未能限期整改，必要时进行停工整顿。由于乙方作业活动中严重违反甲方安全管理制度，对甲方造成严重影响的已未遂事故时，甲方有权单方解除项目合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的实际损失的赔偿责任。

三、附则

（一）本协议约定的各项条款，经双方盖章后生效，作为项目合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全生产管理工作责任。因违反本协议造成的生产安全事故，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

（二）本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

（三）协议有效期按照项目合同工期。项目合同工期变更，本协议有效期相应变更。

（四）因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。

（五）本协议一式贰份。甲方、乙方各执壹份。

安全管理制度告知及执行明细

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 制度名称 |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |

甲乙双方安全负责人及联系方式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方安全负责人 | 联系方式 | 甲方安全联系人 | 联系方式 |
|  |  |  |  |
| 乙方安全负责人 | 联系方式 | 乙方安全联系人 | 联系方式 |
|  |  |  |  |

**甲方单位：（盖章） 乙方单位：（盖章）**

**授权代表（签字）： 授权代表（签字）：**

**签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日**

附件8：

**声明书**

我单位现参与项目，并作出如下声明：

1.我单位、我单位法定代表人、主要负责人、实际控制人在参加本次采购活动前3年内无行贿犯罪记录。

2.我单位在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录、无利用不正当竞争手段骗取成交，无重大经济刑事案件。

3.我单位在参加本次采购活动前3年内，未被列入中粮糖业供应商“黑名单”。

特此声明。

响应供应商（公章）：

供应商法定代表人或其授权代表签字：

年 月 日

附件9：

不存在串通投标行为承诺书

中糖世纪股份有限公司湖北分公司:

根据贵公司关于中糖世纪股份有限公司湖北分公司库房局部沉降地面修补项目及库区排水沟改造项目 （项目编号： ）的询价公告，我方愿意参加此次询价项目，并作出如下承诺：

按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《中粮糖业关于串通投标行为认定管理细则(试行)》要求，禁止供应商在采购活动中的串通投标行为，一经发现，进行否决投标处理，如已经成交供应商，成交无效，中止合同履行，并按照《中粮糖业关于串通投标行为认定管理细则(试行)》制度要求进行监督处理。

如我方在本次询价项目中存在串通投标行为，一经发现，我公司将承担所有相关法律责任并赔偿由此造成的一切损失。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期： 年 月 日

附件10：

**保密合同**

本合同由下列双方于 2023年 月 日在 签订：

甲方： 有限公司

公司 ，一家在中华人民共和国成立并存续的公司，其法定地址为 。

乙方： 有限公司

公司，一家在中华人民共和国成立并存续的公司，其法定地址为 。

鉴于：

1.甲、乙双方已经达成合同，就中糖世纪股份有限公司湖北分公司库房局部沉降地面修补项目及库区排水沟改造项目进行合作，为此目的，拟进行进一步磋商，以订立有法律约束力的正式合同；

2.甲方拥有与项目有关并对甲方具有商业价值的某些保密信息，且甲方一直采取一切必要的措施，以保护该等信息并防止任何人对该等信息做出任何未经授权的披露；

3.乙方拥有与项目有关并对乙方具有商业价值的某些保密信息，且乙方一直采取一切必要的措施，以保护该等信息并防止任何人对该等信息做出任何未经授权的披露；

4.每一方在项目合作的过程中均有可能获悉另一方的保密信息；

5.双方一致同意与该等保密信息有关的以下条款。

经双方平等协商和在公平、平等的原则基础上，双方约定如下：

第一条 保密信息的范围

“保密信息”是指任何一方可能拥有、占有或控制、对该一方具有商业价值或者有用的与项目有关的任何信息，包含计算机磁盘、光盘读取器、光盘、硬盘或软件中以数字方式存储、保护或记录的信息及纸张或任何其他载体上记录的信息。该等信息可能包括但不限于：

与一方的业务、事务、客户、顾客或供应商有关的资料；

一方的客户或顾客提供的或与该客户或顾客有关的信息，并且该一方对该等信息负有明示或暗示的保密义务；

一方之雇员的薪酬及福利、该等雇员的职务或其它个人资料。

就本合同而言，“一方”包括一方的分支机构、子公司、关联公司、代理人、董事及雇员。

保密信息不包括以下信息：

一方已经独立或未曾违反任何法律、法规或另一方的任何权利开发的信息，并且该等信息是在该一方依照本合同条款从另一方获悉该等信息之前独立开发的；

一方在依照本合同条款从另一方获悉之前已经占有的信息，并且就该一方所知该一方并不需要对该等信息承担任何具有约束力的保密义务；

在双方签订本合同以后并非由于一方的过错而被公众所知的信息；

一方在未违反其对另一方承担的任何义务的情况下从第三方获得的信息。

第二条 保密信息的使用

每一方均应使另一方的所有保密信息得到最严格的保密，并且(i)除为项目进展，或(ii)本合同允许的用途外，不得使用该等保密信息。

在履行上述义务时，每一方均应采取与保护其自身保密信息所用措施同样严格的措施，并责成其每一位有可能得到保密信息的董事、雇员或代理人遵守本合同的条款。

除非事先取得另一方的书面同意，否则任何一方均不得复制、出版或向第三方披露另一方的任何保密信息。

如果政府主管部门根据其职能要求一方披露另一方的保密信息，该一方应事先通知另一方，使其能够查验需要披露的保密信息。

本合同在项目终止后的年内仍完全有效。

第三条 保密信息的所有权

本合同的任何规定均不得被视为向任何一方授予另一方之任何保密信息的任何专有权或所有权。

第四条 文件退还

如果双方同意终止其项目合作，每一方均应在上述终止后的15天内，向另一方退还其全部保密信息及其全部副本（不论其是否是在计算机磁盘、光盘读取器、光盘、硬盘或软件中或纸张载体上存储、保存或记录的）；如果一方退还上述保密信息及其全部副本不可行，则该一方应将其销毁，或者从计算机或其他电子系统中将其删除或抹掉。

第五条 违约责任

如果一方违反其在本合同项下的义务，该一方应赔偿另一方因上述违约而招致的全部实际损害，包括但不限于法律费用。

第六条 其他约定

双方在本合同项下的义务对其法定继承人和许可受让人均有约束力。

本合同受中华人民共和国的法律法规管辖，并应依照中华人民共和国的法律法规解释。

因本合同引起、产生于本合同或与本合同有关的任何争议，应由双方通过友好协商解决。协商在一方向另一方交付进行协商的书面要求后立即开始。倘若在该通知发出后三十（30）天内，争议未能通过协商解决，双方应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会在北京进行仲裁。

除非双方采用书面形式，否则对本合同的任何修正均属无效。

本合同壹式贰份，每份皆具有同等法律效力。

本合同在双方签字并盖章本合同之日立即生效。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

负责人或授权代表人： 法定代表人或授权代表人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日