中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司

卫生间改造及文化长廊主体结构建设项目

谈判文件

中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司

2023年 11 月

目 录

第一部分  谈判采购公告

第二部分  投标方须知

第三部分  改造内容及要求

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

# 第一部分

# 谈判采购公告

谈判采购公告

公司：

中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司定于2023年11月13日11：00，在中粮糖业公司EPS电子采购系统（网址：http://eps.tunhe.com）进行“卫生间改造及文化长廊主体结构建设项目”谈判采购，请贵公司按照我公司发布的谈判文件要求编制投标文件，参加会议，并将投标文件扫描上传至中粮糖业公司EPS系统中。

一、改造范围与内容

（一）改造内容（具体要求及数量详见附件9）

1.卫生间改造：

①原卫生间上下两层的地砖、墙砖、吊顶拆除162㎡；

②新建卫生间选址在二楼，其地暖改造30㎡，上下水改造30㎡，智能电路改造30㎡，建墙49.5㎡，卫生间墙面贴砖118㎡、地砖30㎡、做防水35.5㎡、吊顶18㎡、洗手区幕布天花12㎡、安装蹲便台砌筑2项、蹲便6套、小便池2套、卫生间门3樘、扣板灯4套、吸顶灯7个、筒灯14个、换气扇8个、立式洗手盆2套、感应龙头2套（冷热水）、仪态镜1套、热风烘干机2套、一体式抽纸盒2套、卫生间隔断6间、塑钢窗4.5㎡、踢脚线16米、过道哑口套6㎡等；

③原一楼卫生间改造成两间办公室，修复涂抹腻子、乳胶漆96㎡、建墙18㎡、地面贴砖30㎡、包暖气包及台面，三防板吊顶30㎡、塑钢窗4.5㎡，上下两层卫生垃圾清理等。

2.文化长廊主体结构建设:

长廊长27m、宽5.5m，高度3.3m，底部廊道立柱间距3.0m、立柱材料规格Q235B £80mm*80mm*3mm，廊顶檩条间距600mm，檩条材料规格Q235B £60mm*120mm*3mm，廊顶横梁材料规格Q235B £80mm*80mm*3mm，装饰格栅材料规格Q235B £20mm*20mm*2mm，规格2920mm*300mm*2mm,预埋板材料规格Q235B 200mm*200mm*5mm，装饰罩规格250mm*250mm，美格网低碳钢丝网规格1500mm*3000mm，丝规格3.7mm，孔规格110mm*110mm，廊架整体刷咖色防腐漆等。（附：示意图）。

文化长廊示意图（仅供参考）

（二）改造要求：

1、卫生间改造：

（1）符合安全、环保、消防等国家有效法律法规及制度要求；

（2）符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等现行国家、行业、地方质量验收标准及相关专业验收规范，达到合格标准。

（3）符合设计方案、施工方案及采购方要求，符合安全、环保、消防等国家有效法律法规及制度要求。

（4）卫生间在涂刷防水涂层之前，先要清理墙面和地面。同时清理干净阴角处的浮尘。卫生间的地面标高设计应比室内低20～50mm。地面向地漏处排水坡度一般为2%～3%。卫生间回填、找平时，应以地漏为中心向四面方向辐射，找准坡度，用刮尺刮平，抹面要求平整，以表面无坑、无缝隙，不起沙，不积水为准。

（5）卫生间施工完毕后，进行24小时的闭水实验，24小时后，四周墙面和地面无渗漏现象。

（6）卫生间吊顶所用龙骨、吊杆、连接件等必须符合产品组合要求。安装位置、造型尺寸必须正确。龙骨架构排列整齐顺直，表面必须平整。龙骨架构各接点必须牢靠，拼缝严密无松动，安全可靠。接头在骨架主筋上，不得有翘边；面板安装必须牢靠，无脱层、翘曲折裂、缺棱掉角。轻钢龙骨安装位置必须正确，连接牢靠，无松动，正确选择龙骨系列并符合产品组合。符合安全、环保、消防等国家有效法律法规及制度要求。

（7）卫生间墙面基底工程必须表面平整,立面垂直,接缝顺平,边角方正,尺寸正确。抹灰面色泽一致。卫生间墙砖品种、等级、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。面层和基底镶贴牢靠，黏结强度必须符合国家现行相关标准要求，以水泥为关键黏结材料严禁空鼓，不得有歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺点。

（8）卫生间地面基底表面必须平整，四角方正。有地漏和供排水液体基底，其坡度应满足排液要求。基底防水层和基体、地漏、预埋管道处要结合严密，无渗漏。面层所用地板砖品种、规格、等级、形状、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。面层和基层必须结合牢靠、无空鼓。

2、文化长廊主体结构：

（1）文化长廊主体结构需采用钢管作为支撑主体，搭建长廊的顶部与侧面。钢管的规格尺寸应根据甲方要求而定，但无论采用何种规格钢管，其强度必须符合国家规定标准。

（2）文化长廊主体结构应采用抗风、抗震、防火等安全保障措施，以方便长廊的维护和使用，具体措施应符合相关国家标准和建筑工程规范要求。

（3）文化长廊主体结构中钢管的材质应符合GB/T 700-2006中相关规定标准，即Q235B及以上标准。其高温蠕变性能、冲击韧性和硬度均符合国家和冶金部、建设部标准。

（4）文化长廊主体结构钢管表面应先采用清洗、喷砂等方法去除杂质，然后采用喷涂、电镀等防腐处理方法，确保钢管表面平整光滑，不易生锈。

（5）文化长廊主体结构建设过程中严禁使用已被取缔的环保不达标建材产品。

（三）改造方案及报价

1.投标书；

2.营业执照；

3.法人授权委托书（如法人签字参与招标及施工全过程可不提供）；

4.企业无违法违规行为声明；

5.廉洁承诺书；

6.施工方案及效果图；

7.企业无串通投标等违法违规行为承诺书；

8.报价单；

9.报价明细；

10.改造完成进度计划；

11.质量承诺书。

（四）改造完成时间

1.自合同签订之日起20个自然日内完成改造工作。

（五）付款方式

1.合同签订后按甲方施工要求完成改造内容，同时甲、乙双方共同验收合格，乙方开具合同全额增值税专用发票，次月甲方付款60%，卫生间投入使用一个月后无漏水等问题支付30%。

2.剩余10%作为合同质保金，质保金不计息，改造施工验收合格12个月后支付。

3.乙方就本合同约定的业务向甲方开具真实、合法、有效的票据（发票），如果因为乙方未开具增值税发票或者所开具的增值税发票被税务机关或者其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使甲方被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于补交税款、滞纳金及罚款等损失，同时乙方应向甲方支付合同总价款5%的违约金。

（六）交付及验收

1.改造施工完成后，甲、乙双方共同验收合格交付。

（七）资质要求

1.企业资质等级及范围：具有建设工程施工，室内装饰装修，建筑材料或钢结构工程等相应资质的企业。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

工程项目承包方入厂需满足甲方对相关方管理的各项要求，并根据实际情况提供相应的入厂材料，其中包含但不限于：作业人员花名册、作业人员身份证、作业人员健康体检表、作业人员工伤保险或意外保险的保险凭证、为作业人员提供的劳动防护用品清单、使用的工器具清单、施工人员培训材料、现场安全管理办法、现场“应急施救药品”及清单、特种作业资格证等。

2.本次招标不接受联合体投标，且不得将本项目内容以任何方式进行转包、分包。

3.其它要求：

（1）企业营业执照在有效期内。

（2）至投标截止时间前，投标人若被人民法院列为失信被执行人，其投标将被否决。须提供开标日期前15日内的信用中国网站截图。失信人信息查询方式：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）；至投标截止时间前，投标人被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标将被否决。投标人投标时须提供开标日期前15日内的中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图。

（3）至投标截止时间前，投标人若被列入《中粮糖业供应商黑名单》，其投标将被否决。

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

二、招标资料

1.投标人可于2023年11月8日起至2023年11月13日（节假日除外）可登录中粮糖业电子采购平台（http://eps.tunhe.com）获取招标文件。潜在投标人需先进行网上注册（免费），具体见网站新供应商注册帮助，已注册的需按要求更新相关信息。

2.请贵公司按本公告所附招标文件相关规定编制投标文件，并向招标方提供相应资质文件。

三、开标时间和地点

1.开标时间：2023年11月16日11:00

2.招标地点：中粮糖业公司EPS电子采购系统（网址：http://eps.tunhe.com）

四、接收投标文件时间及方式

1.自招标公告发出之日至2023年11月16日11点00分开标开始前，逾期递交的投标文件或未响应招标文件的恕不接受。

2.投标文件以电子版的方式递交至：中粮糖业公司EPS电子采购系统（网址：http://eps.tunhe.com）。

五、招标方名称：

- 中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司

- 项目：卫生间改造项目及文化长廊主体结构建设项目

采购业务联系人：佘洪清      电话：18997563688

六、监督单位及电话

中粮糖业纪委办公室联系方式：010-85017235   0991-6173321

昌吉番茄粉分公司：监督人：费鸿鹤，电话：13999347856

中粮屯河番茄有限公司

昌吉番茄粉分公司

2023年11月1日

第二部分

投标方须知

廉  洁  告  知  书

尊敬的供应商，您好！

中粮屯河番茄有限公司（简称中粮番茄）对领导干部和员工实施廉洁从业管理，致力于保障供应商与我公司合作的正当权益，建立良好的合作关系。

在采购业务往来过程中（包括供应商调研、供应商审核、招标活动、合同签订、验收、结算等），我公司明确规定工作人员不得收受、索取来自合同户及其亲属、朋友或其他有特定关系人员的好处(包括但不限于赠送现金、贵重礼品、佣金，以其他任何方式给予好处或者利益等)。我公司所有的资金（履约保证金、管理押金、赔偿金等）只通过公司的账户收取，不允许通过公司工作人员及其亲属、朋友或其他有特定关系人员指定的其它账户收取。我公司不允许从事采购工作的个人收取任何形式的现金（现钞、微信转账、银行转账等）。

我公司明确要求领导干部和相关采购工作人员在与供应商交往的过程中不得收取报酬或礼品，请您理解我公司人员谢绝接受报酬或礼品的做法。同时，请您不要向我公司工作人员输送利益或好处。

我公司不允许领导干部和员工吃、拿、卡、要为难供应商，请您监督。

我们竭诚的希望与供应商共同建立公平、阳光的伙伴关系，如果中粮番茄公司的领导干部、员工出现舞弊行为、存在不廉洁的行为，请通过投诉受理渠道反映。

我公司向每位供应商（含潜在投标方）发放《廉洁告知书》，接受您的监督。

纪检信访举报联络方式

- 中粮糖业控股股份有限公司纪检信访举报联络方式

1.寄信  通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层904室纪委办公室（收），邮政编码：100020

2.致电  举报电话 010-85017235

二、中粮屯河番茄有限公司纪检信访举报联络方式

1.寄信  通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮屯河番茄有限公司党群纪检部（收），邮政编码：830000

2.致电  举报电话 18709967070

3.采购项目监督人员联系方式

姓  名：费鸿鹤

联系电话：13999347856

电子邮箱：feihh@cofco.com

特此告知。

中粮屯河番茄有限公司

2023年1月

| 序号 | 项目 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司卫生间改造及文化长廊主体结构建设项目 |
| 2 | 交付地点 | 中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司 |
| 3 | 项目内容 | 1.卫生间改造；2.文化长廊主体结构建设 |
| 4 | 番茄粉卫生间改造及文化长廊建设项目的施工方案及报价(投标书) | 1.投标书； 2.营业执照； 3.法人授权委托书（如法人签字参与招标及施工全过程可不提供）； 4.企业无违法违规行为声明； 5.廉洁承诺书； 6.施工方案及效果图； 7.企业无串通投标等违法违规行为承诺书； 8.报价单； 9.报价明细； 10.改造完成进度计划； 11.质量承诺书。 |
| 5 | 项目要求 | 一、改造要求 1、卫生间改造： （1）符合安全、环保、消防等国家有效法律法规及制度要求； （2）符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等现行国家、行业、地方质量验收标准及相关专业验收规范，达到合格标准。 （3）符合设计方案、施工方案及采购方要求，符合安全、环保、消防等国家有效法律法规及制度要求。 （4）卫生间在涂刷防水涂层之前，先要清理墙面和地面。同时清理干净阴角处的浮尘。卫生间的地面标高设计应比室内低20～50mm。地面向地漏处排水坡度一般为2%～3%。卫生间回填、找平时，应以地漏为中心向四面方向辐射，找准坡度，用刮尺刮平，抹面要求平整，以表面无坑、无缝隙，不起沙，不积水为准。 （5）卫生间施工完毕后，进行24小时的闭水实验，24小时后，四周墙面和地面无渗漏现象。 （6）卫生间吊顶所用龙骨、吊杆、连接件等必须符合产品组合要求。安装位置、造型尺寸必须正确。龙骨架构排列整齐顺直，表面必须平整。龙骨架构各接点必须牢靠，拼缝严密无松动，安全可靠。接头在骨架主筋上，不得有翘边；面板安装必须牢靠，无脱层、翘曲折裂、缺棱掉角。轻钢龙骨安装位置必须正确，连接牢靠，无松动，正确选择龙骨系列并符合产品组合。符合安全、环保、消防等国家有效法律法规及制度要求。 （7）卫生间墙面基底工程必须表面平整,立面垂直,接缝顺平,边角方正,尺寸正确。抹灰面色泽一致。卫生间墙砖品种、等级、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。面层和基底镶贴牢靠，黏结强度必须符合国家现行相关标准要求，以水泥为关键黏结材料严禁空鼓，不得有歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺点。 （8）卫生间地面基底表面必须平整，四角方正。有地漏和供排水液体基底，其坡度应满足排液要求。基底防水层和基体、地漏、预埋管道处要结合严密，无渗漏。面层所用地板砖品种、规格、等级、形状、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。面层和基层必须结合牢靠、无空鼓。 2、文化长廊主体结构： （1）文化长廊主体结构需采用钢管作为支撑主体，搭建长廊的顶部与侧面。钢管的规格尺寸应根据甲方要求而定，但无论采用何种规格钢管，其强度必须符合国家规定标准。 （2）文化长廊主体结构应采用抗风、抗震、防火等安全保障措施，以方便长廊的维护和使用，具体措施应符合相关国家标准和建筑工程规范要求。 （3）文化长廊主体结构中钢管的材质应符合GB/T 700-2006中相关规定标准，即Q235B及以上标准。其高温蠕变性能、冲击韧性和硬度均符合国家和冶金部、建设部标准。 （4）文化长廊主体结构钢管表面应先采用清洗、喷砂等方法去除杂质，然后采用喷涂、电镀等防腐处理方法，确保钢管表面平整光滑，不易生锈。 （5）文化长廊主体结构建设过程中严禁使用已被取缔的环保不达标建材产品。 二、投标方出现下列情形之一的，招标小组可取消其投标资格 1.未按招标文件时间规定参加投标的； 2.未按招标文件要求和规定提交有关材料的； 3.有违反相关法律、法规行为的。 三、投标方出现下列情形之一的，招标小组可视为无效投标 1.改造完成时间不确定或不符合招标文件要求的； 2.资格证明实质性文件不全或不满足招标文件规定的招标方资质要求的； 3.不符合招标文件中规定的其他实质性要求； 4.在招标过程中，招标小组若发现围标、串标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参加招标的。 |
| 6 | 确定成交人 | 谈判结束后，招标小组要求所有参加投标人进行最终报价。招标小组根据招标文件的要求采取综合评标法确定第一中标候选人和第二中标候选人，并将结果通过EPS系统进行发布。 |
| 7 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 8 | 投标方资格 | 1.具有建设工程施工，室内装饰装修，建筑材料或钢结构工程等相应资质的企业。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2.本次招标不接受联合体投标，且不得将本项目内容以任何方式进行转包、分包； 3.其它要求： （1）企业营业执照在有效期内； （2）至投标截止时间前，投标人若被人民法院列为失信被执行人，其投标将被否决。须提供开标日期前15日内的信用中国网站截图。失信人信息查询方式：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）；至投标截止时间前，投标人被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标将被否决。投标人投标时须提供开标日期前15日内的中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图； （3）至投标截止时间前，投标人若被列入《中粮糖业供应商黑名单》，其投标将被否决； （4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效； |
| 9 | 改造完成时间 | 合同签订后中标方在20个自然日内完成改造工作 |
| 10 | 拦标价 | 无 |
| 11 | 投标保证金 | 无 |
| 12 | 交付及验收 | 项目改造完成后双方同时验收，按合同要求全部合格交付招标方。 |
| 13 | 付款方式 | 1.合同签订后按甲方施工要求完成改造内容，同时甲、乙双方共同验收合格，乙方开具合同全额增值税专用发票，次月甲方付款60%，卫生间投入使用一个月后无漏水等问题支付30%。 2.剩余10%作为合同质保金，质保金不计息，改造施工验收合格12个月后支付。 3.乙方就本合同约定的业务向甲方开具真实、合法、有效的票据（发票），如果因为乙方未开具增值税发票或者所开具的增值税发票被税务机关或者其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使甲方被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于补交税款、滞纳金及罚款等损失，同时乙方应向甲方支付合同总价款5%的违约金。 |
| 14 | 投标报价方式 | 报价为总包干价 |
| 15 | 报价有效期 | 自报价截止时间起60日（日历日） |
| 16 | 投标文件份数 | 一份盖章的PDF电子标书。 |
| 17 | 投标文件递交方式及截止时间 | 报价文件递交截止时间：2023年11月16日11:00谈判前 投标文件以电子版的方式递交至：中粮糖业公司EPS电子采购系统（网址：http://eps.tunhe.com） |
| 18 | 谈判日期 | 谈判日期：2023年11月16日11:00 |
| 19 | 招标单位联系人 | 招标人：中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司 EPS操作联系人：佘洪清 电话：18997563688 采购业务联系人：佘洪清 电话：18997563688 |

一、总 则

1.适用范围：

本招标文件仅适用于中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司卫生间改造及文化长廊主体结构建设项目招标文件。

2.定义

招标人：中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司。

谈判文件：中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司卫生间改造及文化长廊主体结构建设项目谈判采购文件。

报价文件：1、卫生间改造项目报价清单，2文化长廊建设项目报价清单。

成交投标人：接到并接受中标通知书，最终被授予合同的投标人。

3.招标费用

无论招标结果如何，参加招标的投标方应自行承担与参加招标有关的全部费用，招标方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二、谈判文件

1.招标文件用以阐明所需服务、招标程序、招标内容、合同草案的条款以及评定中标的标准等事项。招标文件由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   投标须知

第三部分   项目内容及要求

第四部分   合同样本

第五部分   附件——报价文件格式

第六部分   评分标准

2.招标文件的澄清

参加招标的投标方对招标文件如有需要澄清的问题，应在开始招标截止时间前通知招标方。招标方将视情况予以答复，并在其认为必要时，将该书面答复发给已获得招标文件的所有投标方。

3.招标文件的修改与补充

招标方有权修改或补充招标文件，并将招标文件的修改或补充内容书面通知所有获得招标文件的投标方，修改或补充内容将构成招标文件的一部分，对招标人有约束力。

三、投标文件的编写

4.投标文件由资格审查文件、商务文件组成。

4.1资格审查文件：

（1）具有建设工程施工，室内装饰装修，建筑材料或钢结构工程等相应资质的企业。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件加盖公章）；

（2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月的缴纳税收和社会保障资金的凭证复印件加盖单位公章，如依法免税或无需缴纳社会保障资金的，应提供相关证明材料复印件加盖公章）；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函加盖公章）；

（4）近三年内（注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），在经营活动中没有重大违法记录；（提供声明函加盖公章）

（5）供应商须未被列入《中国执行信息公开网》（zxgk.court.gov.cn/shixin/）网站“失信被执行人”名单、未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。（须提供相应网站截图并加盖公章）

（6）本项目不允许联合体参加，且不得将本项目内容以任何方式进行转包、分包。

4.2番茄粉卫生间改造及文化长廊建设项目的投标文件

（1）投标书；

（2）公司简介及资质；

（3）法人授权委托书；

（4）企业无违法违规行为声明；

（5）廉洁承诺书；

（6）改造设计方案、施工方案、效果图；

（7）无串通投标等违法违规行为承诺书；

（8）报价单；

（9）番茄粉卫生间改造及文化长廊建设项目报价明细单；

（10）施工进度实施计划（明确开始和完成时间）；

（11）质量承诺书。

5.编写要求

参加招标的投标方应按招标文件中提供的格式编写报价文件。

6.谈判报价

报价应是项目报价清单。

7.现场勘查

本项目招标方不组织集中现场勘查。

8.报价文件的签署及规定

（1）报价文件应按规定加盖单位公章，并由招标人法定代表人或授权代表签字，否则，将被视为无效报价文件。

（2）除招标人对《投标文件》错误处作必要的修改外，报价文件中不许有加行、涂抹或改写，修改处须加盖招标人公章或法定代表人（或授权委托人）签字。

（3）报价文件应以中文编制，计量单位以国家规定标准为准。

（4）当报价文件与EPS系统报价不一致时，以EPS系统报价为准。

四、报价文件的递交

9.标记

投标人应按本谈判文件所规定的格式、内容等编制报价文件，并提交全部资格证明文件。

报价文件应由投标人法定代表人或经其正式授权的代理人在“谈判文件”要求的地方签字，并在报价文件正面标明项目名称及编号、投标人名称。

10.报价文件的报送时间

参加谈判的投标人应按谈判采购公告中规定时间将报价文件上传至招标项目指定的网站。报价文件有效期为60日，报价文件递交截止时间后上传的报价文件，招标人将予以拒绝。

五、谈判方法和程序

1.谈判

招标人在“谈判采购公告”规定的时间和地点且有投标人代表在线的情况下分别进行谈判。

投标人根据中粮糖业EPS系统采购方式，确保随时接受谈判小组的咨询，并予以解答问题。

2.谈判小组

招标人根据本项目的特点组建谈判小组，其成员由中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司组成谈判小组。

3.谈判程序

投标人及谈判小组人员签到，谈判小组对投标人资质进行审查。

主持人宣布：谈判会议开始。

介绍谈判项目情况并宣读参加单位名单。

宣读谈判小组成员名单。

宣读谈判纪律和注意事项。

招标人就有关问题作相应说明。

按递交投标文件的顺序，由投标单位对施工方案进行陈述并进行第一轮报价。

谈判小组审阅报价文件，并分别与各投标单位谈判，投标报价实行多轮报价，投标单位在规定时间内作最终说明与承诺和最后一次报价。

4.谈判及确定成交的原则

本项目的谈判活动将遵循“公开、公平、公正、择优”的原则，对所有参加投标人的评定，以相同的程序和方法严格按照谈判文件的要求和条件进行。

根据谈判采购文件对报价文件进行评估和比较，谈判小组将对投标人资质是否满足谈判采购文件的要求、报价文件是否完整、报价文件是否有效签署，是否满足了谈判文件要求的相关条件，是否提供了谈判文件要求的材料等方面进行评审。

★注意事项：

谈判人出现下列情形之一的，谈判小组可取消其谈判资格：

(1)未按谈判文件或谈判小组规定时间派授权代表参加谈判的；

(2)未按谈判文件要求和规定提交有关材料的；

(3)有违反相关法律、法规行为的。

谈判人出现下列情形之一的，谈判小组在评审中可以拒绝推荐：

(1)施工完成时间不确定或不符合谈判文件要求的；

(2)资格证明文件不全或不满足谈判文件规定的谈判人资质要求的；

(3)不符合谈判文件中规定的其他实质性要求；

(4)在谈判过程中，谈判小组若发现招标小组若发现围标、串标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参加谈判的，该投标人的投标文件将视为无效。

在谈判过程中，投标人可以根据谈判情况进行多轮报价，并对报价文件的内容，在符合谈判文件要求的前提下和规定的时间内进行修改，最终报价必须以EPS中确定的最低价为准。

确定成交人。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的投标人进行最后报价。谈判小组根据招标文件中的评标办法确定成交候选人，并将结果以EPS发布的形式通知参加谈判的所有投标人。

5.具体评审办法

谈判小组首先对各投标人进行资格审查，表中1-3项任一实质性要求未通过视为资格审查未能通过，其报价文件无效，此表中4-8项为建议辅助提供项。

资格审查表

| 序号 | 内容 | 要求的标准 | 分项结论(合格或不合格) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人限定为在中国境内注册的法人企业。 | 证件有效 |  |
| 2 | 营业执照、税务登记证 | 证件有效 |  |
| 3 | 法人代表授权委托书 | 证件有效 |  |
| 4 | 企业无违法违规行为声明 | 近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚无资格参加投标的记录，同时在以往承担的施工业务中未出现重大施工失误及质量问题的不良记录。 |  |
| 5 | 质量承诺书 | 证件有效 |  |
| 6 | 廉洁承诺书 | 证件有效 |  |
| 7 | 不接受联合体投标 | 投标人应须是具有独立法人资格的施工企业，不接受联合体投标人参加投标。 |  |
| 结论（合格或不合格） |  |  |  |

谈判小组可以要求投标人对报价文件进行澄清，若拒绝对谈判报价文件进行澄清，则对需要澄清的内容谈判小组可做出不利于投标人的推定。投标人提供的资料应真实可靠，谈判小组经核实发现投标人提供虚假材料，将取消投标人的谈判资格。

6.谈判内容

谈判小组将按投标文件投递顺序，从以下几个方面与单一谈判人分别进行谈判：

- 商务谈判：

- ①投标人基本情况；

- ②付款方式及时间是否同意响应；

- ③工期是否响应；

- ④服务承诺的具体内容、响应时间是否满足，是否有优惠措施；

- ⑤项目负责人及专业人员是否满足需要。

（2）技术谈判：

设计方案、施工方案、效果图、人员配备等保证措施是否符合要求。

（3）价格谈判

对所报价格进行具体谈判。

①谈判小组将根据谈判进展情况与谈判人进行谈判；

②谈判小组可根据谈判情况要求谈判人在规定时间内进一步提供其他证明材料；

③谈判小组要求所有谈判人在规定时间内进行EPS系统最后报价；

④谈判小组通过对各谈判人的谈判情况进行综合分析、评审后，将综合得分最高的投标人推荐为成交投标人；

⑤招标人根据评标办法的规定确定投标成交人，并将成交结果通知所有未成交的投标人。

7、保密及其他注意事项

谈判过程是评审工作的重要环节，评审工作在谈判小组内独立进行。

投标人应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由报价人自负。

在谈判会直至宣布结果之前，投标人不得向谈判评审专家询问谈判情况，不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响成交结果的活动，否则，其报价无效并追究法律责任。

谈判过程中，谈判小组成员不得与投标人私下交换意见。谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密。任何人不得以任何形式透露给谈判或与投标人有关的单位或个人。

对各投标人的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

谈判小组成员与参与谈判的单位有利害关系的，必须回避；参与谈判的单位认为谈判小组成员与参加谈判的其它单位有利害关系的，可以申请其回避。

谈判小组不向落标方解释落标原因，报价资料一律不予退还。

六、授予合同

1.确定成交投标人后，招标人通过EPS发布《中标通知书》并通知投标人，成交投标人应按《中标通知书》规定的时间、地点与招标人签订合同。招标人同时以EPS发布的形式通知未中标投标人。

2.如成交投标人违约，招标人可在候选成交投标人中依据推荐顺序重新选定成交投标人。

七、付款方式

1.合同签订后按甲方施工要求完成改造内容，同时甲、乙双方共同验收合格，乙方开具合同全额增值税专用发票，次月甲方付款60%，卫生间投入使用一个月后无漏水等问题支付30%。

2.剩余10%作为合同质保金，质保金不计息，改造施工验收合格12个月后支付。

3.乙方就本合同约定的业务向甲方开具真实、合法、有效的票据（发票），如果因为乙方未开具增值税发票或者所开具的增值税发票被税务机关或者其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使甲方被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于补交税款、滞纳金及罚款等损失，同时乙方应向甲方支付合同总价款5%的违约金。

八、保密及注意事项

为加强本次谈判活动的管理和监督，保证谈判严肃有序地进行，特提出以下注意事项，谈判小组、投标人及有关工作人员应共同遵守。

1.谈判工作严格按规定的程序，在谈判小组内部独立进行，谈判的内容谈判双方均不得向第三者透露。

2.在谈判期间，参加谈判的投标人不得向谈判小组成员或有关工作人员询问正在进行的谈判情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

3.在谈判过程中，谈判小组成员不应与投标人私下交换意见。

4.在谈判工作结束后，所有接触谈判的人员不得也不应将谈判情况扩散出相关人员之外。

5.谈判小组不向投标人解释未成交原因，不退还报价文件。

6.投标人对本次采购活动如有异议，可在项目结束后三个工作日内向中粮糖业采购委员会或纪委办公室提出书面质疑材料。

- 第三部分

- 改造内容及要求

一、卫生间改造及文化长廊主体结构建设项目（具体改造内容详见投标文件附件9）：

1.卫生间改造：

①原卫生间上下两层的地砖、墙砖、吊顶拆除162㎡；

②新建卫生间选址在二楼，其地暖改造30㎡，上下水改造30㎡，智能电路改造30㎡，建墙49.5㎡，卫生间墙面贴砖118㎡、地砖30㎡、做防水35.5㎡、吊顶18㎡、洗手区幕布天花12㎡、安装蹲便台砌筑2项、蹲便6套、小便池2套、卫生间门3樘、扣板灯4套、吸顶灯7个、筒灯14个、换气扇8个、立式洗手盆2套、感应龙头2套（冷热水）、仪态镜1套、热风烘干机2套、一体式抽纸盒2套、卫生间隔断6间、塑钢窗4.5㎡、踢脚线16米、过道哑口套6㎡等；

③原一楼卫生间改造成两间办公室，修复涂抹腻子、乳胶漆96㎡、建墙18㎡、地面贴砖30㎡、包暖气包及台面，三防板吊顶30㎡、塑钢窗4.5㎡，上下两层卫生垃圾清理等。

2.文化长廊主体结构建设:

长廊长27m、宽5.5m，高度3300mm,底部廊道立柱间距3000mm、立柱材料规格Q235B £80mm*80mm*3mm，廊顶檩条间距600mm，檩条材料规格Q235B £60mm*120mm*3mm,廊顶横梁材料规格Q235B £80mm*80mm*3mm，装饰格栅材料规格Q235B £20mm*20mm*2mm，规格2920mm*300mm*2mm,预埋板材料规格Q235B 200mm*200mm*5mm，装饰罩规格250mm*250mm，美格网低碳钢丝网规格1500mm*3000mm，丝规格3.7mm，孔规格110mm*110mm，廊架整体刷咖色防腐漆，（附：示意图）。

文化长廊示意图，仅供参考。

二、改造技术要求：

1、卫生间改造：

（1）符合安全、环保、消防等国家有效法律法规及制度要求；

（2）符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等现行国家、行业、地方质量验收标准及相关专业验收规范，达到合格标准。

（3）符合设计方案、施工方案及采购方要求，符合安全、环保、消防等国家有效法律法规及制度要求。

（4）卫生间在涂刷防水涂层之前，先要清理墙面和地面。同时清理干净阴角处的浮尘。卫生间的地面标高设计应比室内低20～50mm。地面向地漏处排水坡度一般为2%～3%。卫生间回填、找平时，应以地漏为中心向四面方向辐射，找准坡度，用刮尺刮平，抹面要求平整，以表面无坑、无缝隙，不起沙，不积水为准。

（5）卫生间施工完毕后，进行24小时的闭水实验，24小时后，四周墙面和地面无渗漏现象。

（6）卫生间吊顶所用龙骨、吊杆、连接件等必须符合产品组合要求。安装位置、造型尺寸必须正确。龙骨架构排列整齐顺直，表面必须平整。龙骨架构各接点必须牢靠，拼缝严密无松动，安全可靠。接头在骨架主筋上，不得有翘边；面板安装必须牢靠，无脱层、翘曲折裂、缺棱掉角。轻钢龙骨安装位置必须正确，连接牢靠，无松动，正确选择龙骨系列并符合产品组合。符合安全、环保、消防等国家有效法律法规及制度要求。

（7）卫生间墙面基底工程必须表面平整,立面垂直,接缝顺平,边角方正,尺寸正确。抹灰面色泽一致。卫生间墙砖品种、等级、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。面层和基底镶贴牢靠，黏结强度必须符合国家现行相关标准要求，以水泥为关键黏结材料严禁空鼓，不得有歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺点。

（8）卫生间地面基底表面必须平整，四角方正。有地漏和供排水液体基底，其坡度应满足排液要求。基底防水层和基体、地漏、预埋管道处要结合严密，无渗漏。面层所用地板砖品种、规格、等级、形状、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。面层和基层必须结合牢靠、无空鼓。

2、文化长廊主体结构：

（1）文化长廊主体结构需采用钢管作为支撑主体，搭建长廊的顶部与侧面。钢管的规格尺寸应根据甲方要求而定，但无论采用何种规格钢管，其强度必须符合国家规定标准。

（2）文化长廊主体结构应采用抗风、抗震、防火等安全保障措施，以方便长廊的维护和使用，具体措施应符合相关国家标准和建筑工程规范要求。

（3）文化长廊主体结构中钢管的材质应符合GB/T 700-2006中相关规定标准，即Q235B及以上标准。其高温蠕变性能、冲击韧性和硬度均符合国家和冶金部、建设部标准。

（4）文化长廊主体结构钢管表面应先采用清洗、喷砂等方法去除杂质，然后采用喷涂、电镀等防腐处理方法，确保钢管表面平整光滑，不易生锈。

（5）文化长廊主体结构建设过程中严禁使用已被取缔的环保不达标建材产品。

三、改造完成时间

1.自合同签订之日起20个自然日内完成改造工作。

- 第四部分

- 合同样本

合  同  书

项目名称：中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司卫生间改造及文化长廊主体结构建设项目

合同编号：

签订地点：中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司

签订时间：二○二三年    月    日

卫生间改造及文化长廊主体结构建设项目合同

甲方：中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司 合同编号：FQF-Ⅶ2023-

乙方：                                签订日期：2023年  月  日

签订地点：昌吉市

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方就番茄粉公司卫生间改造文及化长廊建设项目事宜达成如下条款：

一、合同总价

| 序号 | 内容 | 税率 | 不含税金额（元） | 税额（元） | 含税金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间改造 |  |  |  |  |  |
| 2 | 文化长廊建设 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 不含税金额： 税 额： 含税金额： |  |  |  |  |  |

- 卫生间改造及文化长廊主体结构建设项目内容和技术要求（具体明细见招标文件附件9）。

1.卫生间改造：

①原卫生间上下两层的地砖、墙砖、吊顶拆除162㎡；

②新建卫生间选址在二楼，其地暖改造30㎡，上下水改造30㎡，智能电路改造30㎡，建墙49.5㎡，卫生间墙面贴砖118㎡、地砖30㎡、做防水35.5㎡、吊顶18㎡、洗手区幕布天花12㎡、安装蹲便台砌筑2项、蹲便6套、小便池2套、卫生间门3樘、扣板灯4套、吸顶灯7个、筒灯14个、换气扇8个、立式洗手盆2套、感应龙头2套（冷热水）、仪态镜1套、热风烘干机2套、一体式抽纸盒2套、卫生间隔断6间、塑钢窗4.5㎡、踢脚线16米、过道哑口套6㎡等；

③原一楼卫生间改造成两间办公室，修复涂抹腻子、乳胶漆96㎡、建墙18㎡、地面贴砖30㎡、包暖气包及台面，三防板吊顶30㎡、塑钢窗4.5㎡，上下两层卫生垃圾清理等。

2.文化长廊主体结构建设

长廊长27m、宽5.5m，高度3300mm，底部廊道立柱间距3000mm、立柱材料规格Q235B £80mm*80mm*3mm，廊顶檩条间距600mm，檩条材料规格Q235B £60mm*120mm*3mm，廊顶横梁材料规格Q235B £80mm*80mm*3mm，装饰格栅材料规格Q235B £20mm*20mm*2mm，规格2920mm*300mm*2mm,预埋板材料规格Q235B 200mm*200mm*5mm，装饰罩规格250mm*250mm，美格网低碳钢丝网规格1500mm*3000mm，丝规格3.7mm，孔规格110mm*110mm，廊架整体刷咖色防腐漆。

3.技术要求：

（1）卫生间改造：

①符合安全、环保、消防等国家有效法律法规及制度要求；

②符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等现行国家、行业、地方质量验收标准及相关专业验收规范，达到合格标准。

③符合设计方案、施工方案及采购方要求，符合安全、环保、消防等国家有效法律法规及制度要求。

④卫生间在涂刷防水涂层之前，先要清理墙面和地面。同时清理干净阴角处的浮尘。卫生间的地面标高设计应比室内低20～50mm。地面向地漏处排水坡度一般为2%～3%。卫生间回填、找平时，应以地漏为中心向四面方向辐射，找准坡度，用刮尺刮平，抹面要求平整，以表面无坑、无缝隙，不起沙，不积水为准。

⑤卫生间施工完毕后，进行24小时的闭水实验，24小时后，四周墙面和地面无渗漏现象。

⑥卫生间吊顶所用龙骨、吊杆、连接件等必须符合产品组合要求。安装位置、造型尺寸必须正确。龙骨架构排列整齐顺直，表面必须平整。龙骨架构各接点必须牢靠，拼缝严密无松动，安全可靠。接头在骨架主筋上，不得有翘边；面板安装必须牢靠，无脱层、翘曲折裂、缺棱掉角。轻钢龙骨安装位置必须正确，连接牢靠，无松动，正确选择龙骨系列并符合产品组合。符合安全、环保、消防等国家有效法律法规及制度要求。

⑦卫生间墙面基底工程必须表面平整,立面垂直,接缝顺平,边角方正,尺寸正确。抹灰面色泽一致。卫生间墙砖品种、等级、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。面层和基底镶贴牢靠，黏结强度必须符合国家现行相关标准要求，以水泥为关键黏结材料严禁空鼓，不得有歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺点。

⑧卫生间地面基底表面必须平整，四角方正。有地漏和供排水液体基底，其坡度应满足排液要求。基底防水层和基体、地漏、预埋管道处要结合严密，无渗漏。面层所用地板砖品种、规格、等级、形状、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。面层和基层必须结合牢靠、无空鼓。

（2）文化长廊主体结构：

①文化长廊主体结构需采用钢管作为支撑主体，搭建长廊的顶部与侧面。钢管的规格尺寸应根据甲方要求而定，但无论采用何种规格钢管，其强度必须符合国家规定标准。

②文化长廊主体结构应采用抗风、抗震、防火等安全保障措施，以方便长廊的维护和使用，具体措施应符合相关国家标准和建筑工程规范要求。

③文化长廊主体结构中钢管的材质应符合GB/T700-2006中相关规定标准，即Q235B及以上标准。其高温蠕变性能、冲击韧性和硬度均符合国家和冶金部、建设部标准。

④文化长廊主体结构钢管表面应先采用清洗、喷砂等方法去除杂质，然后采用喷涂、电镀等防腐处理方法，确保钢管表面平整光滑，不易生锈。

⑤文化长廊主体结构建设过程中严禁使用已被取缔的环保不达标建材产品。

4.要求乙方在合同签订后3个自然日内提供改造设计方案、施工方案、施工进度计划和效果图，经甲方审核通过后再按设计方案、施工方案要求施工。

三、工期要求：自合同签订之日起20个自然日内完成改造工作。

四、卫生间改造及文化长廊建设项目质量及验收标准：以卫生间改造及文化长廊建设项目内容、设计图纸和技术要求为验收标准，由甲、乙双方共同验收。

五、双方工作

（一）甲方负责

1.甲方保证施工现场的水、电条件齐全，并且提供乙方施工过程所需的水、电，并说明使用注意事项。

2.甲方如有其他作业影响乙方施工，应提前通知乙方。

3.甲方委派一名作业现场监督人，对作业现场、施工质量、进度进行实时监管检查，办理验收等事宜。有权对乙方的违章操作、管理混乱进行批评与教育，情节严重的要求乙方立即停工整改。

（二）乙方负责

1.乙方应为施工人员购买意外伤害险，并将保险证明复印件交甲方存档。

2.乙方负责现场安全生产、文明施工等管理，危险作业必须经过甲方的批准，乙方对各类施工作业过程中发生的人身伤害、高空作业、动火作业、设备安全事故承担全部责任。

3.保障场地周围环境卫生，并负责施工完工后的现场清理，接受甲方现场管理，积极接受甲方的安全教育培训。

4.乙方应加强施工中的质量控制措施和管理，确保改造质量达到合格等级。改造保修期内所发生的质量问题应无偿修复，自然灾害、不可抗拒的力量除外。

5.材料堆放及现场施工应服从甲方管理，做到材料堆放整齐、规范，施工现场保证工完场地清洁；保持施工现场整洁、通畅。

6.配合甲方做好现场保卫、消防、垃圾处理与清运等工作，相关费用由乙方承担。

六、付款方式

1.合同签订后按甲方施工要求完成改造内容，同时甲、乙双方共同验收合格，乙方开具合同全额增值税专用发票，次月甲方付款60%，卫生间投入使用一个月后无漏水等问题支付30%。

2.剩余10%作为合同质保金，质保金不计息，改造施工验收合格12个月后支付。

3.乙方就本合同约定的业务向甲方开具真实、合法、有效的票据（发票），如果因为乙方未开具增值税发票或者所开具的增值税发票被税务机关或者其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使甲方被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于补交税款、滞纳金及罚款等损失，同时乙方应向甲方支付合同总价款5%的违约金。

七、保质期限

本卫生间改造保质期为验收通过之日起计为12个月，乙方在质量保修期内，按照双方约定，承担本次卫生间改造质量保修责任，保修期内必须无条件进行修复，产生的所有费用均乙方承担。

八、违约责任

1.乙方严格按照合同所约定的材质及所要求的施工工序施工，不得偷工减料。

2.乙方严格按照要求施工，达不到质量标准的，由乙方无条件返工，且工期不予顺延，因返工给甲方造成损失的，应赔偿甲方的损失。

九、廉洁条款：

1.甲乙双方及其员工不得向对方及其员工实施商业贿赂行为，包括但不限于给予回扣、礼品、馈赠、娱乐、招待等行为。

2.甲乙双方及其员工不得向对方及其员工索要财物。

3.甲方发现乙方或乙方员工向甲方或甲方员工实施前两款行为的，甲方有权单方解除本合同，同时乙方应向甲方支付合同总金额1%的违约金。

4.乙方发现甲方或甲方员工向乙方或乙方员工实施前两款行为的，应通过电话：010-85017235向甲方予以举报，如乙方不予举报的，甲方发现后有权单方解除本合同。

十、解决合同纠纷的方式

本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响施工进度的前提下，双方可以采取协商解决或请有关部门进行调解，协商不成，应向甲方所在地人民法院提起诉讼，诉讼费、律师费等相关费用由违约方承担。

十一、有效期限

本合同自甲乙双方签定之日起生效，有效期一年。

十二、其它约定事项

本合同未尽事宜，双方协商签订补充合同，报价资料和安全协议做为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，经双方签字盖章后生效。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称：中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司 | 单位名称： |
| 单位名称（章）： | 单位名称（章）： |
| 单位地址：新疆昌吉州昌吉市乌伊西路南侧西干渠路3号（大西渠镇） | 单位地址： |
| 法定代表人/委托代理人： | 法定代表人/委托代理人： |
| 电 话：0994-2262325 | 电 话： |
| 开 户银 行：中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行 | 开 户银 行： |
| 帐 号：107665321939 | 帐 号： |
| 税 号： | 税 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

第五部分

投标文件格式

（投标方应按以下顺序提交）

附件1：

投标书

致：中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司：

1.根据你公司卫生间改造及文化长廊结构建设招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、服务标准及其他有关文件后，我方愿以     万元投标报价并按上述文件的条件要求，承担上述经济责任改造及相关咨询服务。

2.我方已详细审核并认同全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.一旦我方中标，我方保证按招标文件及合同规定完成跟踪改造任务。

4.我方同意所提交的投标文件在招标文件中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

附件2：

营业执照

（加盖公章）

附件3：

法人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                        （项目名称）的报价活动。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。特此委托。

代理人：              性别：           年龄：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

日期：     年    月    日

附：法定代表人身份证扫描件

代理人身份证扫描件

附件4：

企业无违法违规行为声明

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业电话 |  | 证书编号 |  |
| 注册地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 被委托人 |  | 身份证 |  |
|  |  | 电话 |  |
| 企业保证： 本公司郑重承诺声明：2020年以来本企业无违法违规行为；如经核实存在违法违规行为的，在投标阶段自愿将投标保证金作为投标违约赔偿金支付给招标方。如果中标后核实存在违法违规行为并影响合同履行给招标方带来损失的，承担相应的赔偿责任。特此声明。 |  |  |  |
| 法定代表人签字： 企业名称（印章） 年 月 日 |  |  |  |

附通过“信用中国”网站查询2020年1月1日以来无违法违规行为的查询记录并盖公章。

附件5：

中粮糖业廉洁承诺书

中粮糖业及下属分子公司：

为积极配合贵公司进行的项目采购与招投标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购与招投标工作的公平、公正、公开，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及中粮糖业有关廉政建设制度。

2.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

3.按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定；保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4.不将主体、关键性工作进行分包（包括贴牌生产、转包等）。

5.不以任何方式向采购人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

6.不向贵公司涉及采购与招投标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

7.经查实对于参与串通行为的投标人，其中标无效，列入供应商黑名单，并对投标人处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款如事后查实无法追溯的仅列入供应商黑名单，加大不诚信供应商的违规成本。

8.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司纪委办公室举报。

9.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

10.若违反上述承诺或违反有关法律法规及贵公司有关规定，我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来，并承担贵公司制度规定的一切法律责任。

11.本承诺书自签署之日起生效。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期：    年    月    日

附件6：

番茄粉公司卫生间改造及文化长廊建设项目

设计方案施工方案及效果图

（由投标方自行编制详细方案并签字盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字盖章）

日期：         年      月     日

附件7：

（   投标人名称   ）无串通投标等违法违规行为承诺书

（    招标人名称    ）：

我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定，作为投标人参与（     招标项目名称         ）（招标编号：______）招标项目的投标。就本次投标，我公司郑重承诺如下：

（一）不组织、不参与任何串通投标的行为；

（二）绝不以他人名义投标，不组织、不参与以其他弄虚作假的方式参加投标的行为；

（三）绝不出让或出租资格、资质证书参加投标，不组织、不参与类似违法违规行为。

（四）积极主动地协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责。如在评标过程中发现有任何上述串通投标等违法违规行为，同意作无效标处理并没收投标保证金；若中标之后发现有上述行为的，同意取消中标资格，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。在接受违法违规行为调查期间，同意暂停我公司在本招标的项目的投标资格。

特此承诺。

投标人：（盖章）

日期：   年   月    日

附件8：

报价单

名称：卫生间改造及文化长廊主体结构建设

货币单位：元（人民币）

改造总报价：                          其中：

- 卫生间改造：

- 文化长廊建设：

报价单位：

报价时间：2023年  月  日

#### 昌吉市番茄粉厂卫生间改造及文化长廊主体结构建设项目报价明细单

是否响应招标文件付款方式要求（不响应的需明示，未明示视为响应）

是否响应招标文件工期要求（不响应的需明示，未明示视为响应）

投标方名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：        年   月   日

附件9：

昌吉市番茄粉公司卫生间改造及文化长廊主体结构建设项目报价明细单

#### （注：施工量仅供参考，可自行实地勘查为主，报价为总包干价）

1、卫生间改造部分

| 序号 | 装修项目 | 工艺要求 | 单位 | 数量 | 含税 单价（元） | 税率（%） | 含税 金额（元） | 税额（元） | 不含税 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上下原卫生间拆除 | 地砖，墙砖，吊顶 | ㎡ | 162 |  |  |  |  |  |
| 2 | 新建二楼卫生间上下水改造 | 材料：上水为冷热水管，下水为PVC下水管，含人工，辅材 | ㎡ | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | 新建卫生间智能电路改造 | 材料：主线2.5mm²电线，含智慧系统弱电，熏香系统 | ㎡ | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | 卫生间建墙 | 水泥纤维板隔墙 | ㎡ | 49.5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 卫生间蹲便台砌筑 | 含砖，沙子，水泥，人工 | 项 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 卫生间墙面贴砖 | 含400mm*800mm墙砖，含人工，沙子水泥（国内知名品牌） | ㎡ | 118 |  |  |  |  |  |
| 7 | 卫生间地砖 | 含800mm*800mm地砖，含人工，沙子水泥（国内知名品牌） | ㎡ | 31 |  |  |  |  |  |
| 8 | 卫生间防水 | 地面两遍丙纶布，墙面刷防水浆料 | ㎡ | 35.5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 卫生间吊顶 | 600mm*600mm铝扣板吊顶含灯 | ㎡ | 18 |  |  |  |  |  |
| 10 | 洗手区幕布天花 | 含吊顶造型 | ㎡ | 12 |  |  |  |  |  |
| 11 | 卫生间蹲便 | 智能卫浴含安装（国内知名品牌） | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 12 | 男卫生间小便池 | 智能挂式小便卫浴含安装（国内知名品牌） | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 卫生间扣板灯 | 600mm*600mm铝扣板灯 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 卫生间立式洗手盆 | 独立式洗手盆（国内知名品牌）洗手台为大理石台面 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 卫生间感应龙头 | 卫生间匹配冷热水，龙头含冷热水（国内知名品牌） | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 卫生间仪态镜 | 不锈钢饰面镜 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 热风烘干机 | 全自动感应烘手器双面吹风式（国内知名品牌） | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | 卫生间踢脚线 | 含踢脚线及人工 | m | 12 |  |  |  |  |  |
| 19 | 过道哑口套 | 帝彤木门，实木复合烤漆哑口套 | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 20 | 卫生间门 | 帝彤木门，实木复合烤漆门 | 樘 | 3 |  |  |  |  |  |
| 21 | 卫生间暖气改造 | 改为地暖 | ㎡ | 30 |  |  |  |  |  |
| 22 | 卫生间筒灯 | 成品（国内知名品牌） | 个 | 14 |  |  |  |  |  |
| 23 | 换气扇 | 成品 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 24 | 卫生间吸顶灯 | 成品（国内知名品牌） | 个 | 7 |  |  |  |  |  |
| 25 | 卫生间隔断 | 钛镁合金门，竹木纤维墙面 | 间 | 6 |  |  |  |  |  |
| 26 | 朔钢窗 | 屯河型材，（1、2楼4个窗户）65mm, | ㎡ | 9 |  |  |  |  |  |
| 27 | 卫生间一体式抽纸盒 | 成品定制 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | 卫生间储藏室 | 拖把池，储存格等 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | 一楼原卫生间墙面处理 | 腻子两遍，乳胶漆一遍， | ㎡ | 96 |  |  |  |  |  |
| 30 | 一楼原卫生间建墙 | 轻钢龙骨隔墙、含包暖气片及台面 | ㎡ | 18 |  |  |  |  |  |
| 31 | 一楼原卫生间贴砖 | 800mm*800mm地砖，含人工，沙子，水泥（国内知名品牌） | ㎡ | 30 |  |  |  |  |  |
| 32 | 一楼原卫生间三防板吊顶 | 600mm*600mm三防板吊顶，含拆除 | ㎡ | 30 |  |  |  |  |  |
| 33 | 一楼原卫生间踢脚线 | 瓷砖踢脚线含人工 | m | 32 |  |  |  |  |  |
| 34 | 垃圾清运 | 清运费及人工 | 项 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

2、文化长廊主体结构建设

| 序号 | 装修项目 | 工艺要求 | 单位 | 数量 | 含税 单价（元） | 税率（%） | 含税 金额（元） | 税额（元） | 不含税 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 檩条 | Q235B £60*120*3mm，焊接，刷咖色防腐漆 | m/根 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 横梁 | Q235B £80*80*3mm，焊接，刷咖色防腐漆 | m/根 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 柱子 | Q235B £80*80*3mm，焊接，刷咖色防腐漆 | m/根 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 装饰格栅 | Q235B £20*20*2mm，规格2920mm*300mm*2mm焊接，刷咖色防腐漆 | 个/㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 预埋件 | Q235B 200*200*5mm预埋板，膨胀螺栓栓接 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 装饰罩 | 250*250mm预埋板装饰罩，刷咖色防腐漆 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 美格网 | 低碳钢丝网，规格1500*3000mm，，丝规格3.7mm，孔规格110*110mm | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件10：

改造完成进度计划

（由投标方自行编制详细进度计划并签字盖章，明确开始和完成时间）

| 序号 | 施工日期 | 施工内容 | 现场负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人：（签字盖章）

日期：         年      月     日

附件11：

质量承诺书

中粮糖业及下属各公司：

为积极配合贵公司进行的卫生间改造及文化长廊主体结构建设项目工作，保证产品质量，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.我公司承诺所供之商品质量，数量均不出现假冒、短少现象，并随时按贵公司要求提供各种质量检测报告，如发生与之相关的客户投诉赔偿，待材料质量查明之后一概由本供应商负责。

2.严格按照合同、订单要求供货、补货，商品价格上调需提前上交调价单，商品下调或做特价时与贵公司联系下调方案。

3.我公司严格执行供应商应尽义务，做到送货及时，货物质量优质，货物装箱整齐方便运输。

4.我公司承诺保证为贵公司所供之货，货源充足，不发生断货拒供现象。

5.我公司认可贵公司的货物验收制度和仓库保存条件，并在对供应货物进行验收时，自愿严格遵守贵公司的货物验收制度。

6.我公司对未通过验收的货物，保证在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

7.我公司对通过验收的货物，在贵公司投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的，我公司承诺无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

法定代表人或授权代理人（签名盖章）：

日期：

第六部分

评标办法

一、评标原则

1.按照招标文件规定的主要评标因素，在对各投标方提交的“澄清答复”进行认定的基础上，对各投标方的投标文件进行评价。

2.本次招标采用多轮报价，综合评标法。

3.投标方所得的总分为各分项得分之和。

4.分项得分按评标细则的规定计算。

5.综合评分最高者中标。

二、投标文件的初审

1.开标后，招标方将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格。

2.在详细评标之前，招标方要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款、条件和规格相符，没有实质性偏差的投标。招标方决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标方可予以拒绝。

4.招标方将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误。修改错误的原则如下：

- （1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准；

- （2）招标方将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价。调整后的价格应对投标方具有约束力。如果投标方不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

- （3）只有通过初步评审，且设满足招标文件要求的投标方才能进入详细评审。

三、详细评标

1.招标方将对实质性响应的投标方投标文件进行评价与比较。

2.评标将以投标方提供的投标文件为基础，从投标单位商务条款、技术条款、投标报价三部分进行综合比较，满分为100分。其中：商务条款占10分，技术条款占30分，投标报价占60分，以综合得分最高为中标候选人。

| 类别 | 评审项目 | 评审内容 | 分值设置 | 评分标准 | 竞标单位得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 评分（10） | 资质条件 | 专业资质 | 5 | 专业资质满足招标文件要求得4分 |  |
|  |  |  |  | 优于招标文件得5分、不符合不得分 |  |
|  | 款项支付 | 响应付款条款 | 5 | 不响应招标方付款方式不得分 |  |
|  |  |  |  | 完全响应招标方付款方式的得4分。 |  |
|  |  |  |  | 优于招标方付款条款的得5分 |  |
| 技术评分（30） | 技术能力 | 设计方案（包括布局、规划、效果、施工） | 20 | 规划设计基本合理，基本满足采购方要求得1-8分；优于采购方要求得9-14分； |  |
|  |  |  |  | 规划设计科学、合理、美观，效果突出得15-20分 |  |
|  |  | 施工进度推进表 | 5 | 完全响应招标方交工期限的得3分 |  |
|  |  |  |  | 提前2天完工得4分；提前5天得5分 |  |
|  | 投标文件 | 投标文件质量 | 5 | 投标文件编制完整合理，无明显错误得5分，存在1处错误扣1分，以此类推扣完为止。 |  |
| 报价评分 （60） | 评标价格为不含税总报价 |  | 60 | 所有进入评审阶段投标人的不含税总报价的平均值为评标基准价。 偏差率计算：δ= ¦（不含税总报价-评标基准价）/评标基准价¦*100。 价格评分计算（取小数点后一位）： (1) 投标人评标价格与评标基准价相同的得分为满分60分； (2) 投标人评标价格比评标基准价高的情况： 评标价格得分=60-1*δ，最低扣至30分； (3) 投标人评标价格比评标基准价低的情况： 评标价格得分=60-0.5*δ，最低扣至30分。 |  |
|  | 总分 |  | 100 |  |  |