中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司

中粮糖业玛纳斯番茄扩建1200t/d番茄酱生产线项目（设计）工程

招标文件

建设工程设计服务采购

（采购编号：                                               ）

招标人：中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司

2023年12月1日

目录

第一章  谈判邀请函	5

第二章  谈判采购公告	6

1.采购项目简介	6

2.采购范围及相关要求	7

3.供应商资格要求	8

4.采购文件的获取	14

5.响应保证金	14

6.响应文件的上传	14

7.响应文件的开启	14

8.谈判时间和地点	14

9.纪检监督	14

10.其他	………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

11.联系方式	15

第三章  供应商须知	16

供应商须知前附表	16

1.总则	21

1.1 采购方式	21

1.2 采购项目概况和供应商资格要求	21

1.3 费用承担	21

1.4 保密	21

1.5 语言文字	21

1.6 计量单位	21

1.7 踏勘现场	21

1.8 谈判采购预备会	22

1.9 分包	22

1.10 响应和偏差	22

2.采购文件	22

2.1 采购文件的组成	22

2.2 采购文件的澄清和修改	22

3.响应文件	23

3.1响应文件的组成	23

3.2 报价	24

3.3 响应文件有效期	24

3.5 资格审查资料	25

3.6 响应方案	25

3.7 响应文件的编制	26

4.采购和评审	26

4.1 采购小组	26

4.2 初步评审	27

4.3 谈判	27

4.4 递交补充响应文件	28

4.5 递交最终报价	28

4.6 详细评审及推荐成交供应商	28

4.7 特殊情形处理	29

5．合同授予	29

5.1 发出成交通知书	29

5.2 履约保证金(如有)	29

5.3 签订合同	29

6．纪律要求	29

6.1 对采购人的纪律要求	29

6.2 对供应商的纪律要求	30

6.3 对采购小组成员的纪律要求	30

6.4 对与采购活动有关的工作人员的纪律要求	30

7．需要补充的其他内容	30

第四章  评审办法	34

1.评审方法（综合评分法）	39

2.初步评审标准和程序	39

3.详细评审标准和程序	41

4.评审结果	43

第五章  建设工程设计合同	43

第一部分合同协议书	44

第二部分通用合同条款	48

第三部分专用合同条款	67

第六章  采购需求	81

第七章  响应文件格式	86

—、响应函	88

二、授权委托书	89

三、联合体协议书	90

四、响应保证金	91

五、商务和技术偏差表	92

六、建设工程建设工程设计报价响应简况表	93

六-1、设计响应报价明细表	94

八、资格审查资料	97

九、响应方案	100

十、廉洁承诺书	101

十一、廉洁告知书	102

十二、质量承诺书	104

十三、保密承诺书	105

第一章  谈判邀请函

***********公司：

中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司定于2023年12月****日，以谈判采购方式在中粮糖业控股股份有限公司EPS电子采购系统（网址https://eps.cofcosugar.com/）进行中粮糖业玛纳斯番茄扩建1200t/d生产线项目相关土建、安装、工艺管道、电气部分的委托设计，现邀请贵公司参与本项目谈判采购，请贵公司按照本谈判采购文件要求，编制投标文件并按要求签章后，扫描上传至中粮糖业控股股份有限公司EPS系统中，并在规定时间内派代表参加谈判。

第二章  谈判采购公告

2024年中粮糖业玛纳斯番茄扩建1200t/d番茄酱生产线项目建设工程设计服务，已具备招标条件，招标人为中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司，现对项目设计服务进行邀请供应商参加招标。评标办法为综合评估法。本项目采用资格后审方法选择合适的投标人报名参加投标。

1.采购项目简介

#### 1.1 采购项目名称：2024年中粮糖业玛纳斯番茄扩建1200t/d番茄酱生产线项目

#### 1.2 采购人：中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司

#### 1.3 采购项目资金落实情况： 已落实

1.4 采购项目概况：在搬迁沙湾番茄一套Manzini预热器和Ing.A.Rossi杀菌灌装并加以改造的基础上，新增设一套1200t/d的MVR预蒸发设备，配套安装其附属设备、设施同时电力增容2000KVA，新增用电负荷1800KW。（1）灌装车间东扩钢结构彩板12米；（2）外包装现场制作彩钢防雨棚；（3）增设空压机房的制作、安装管线的布置；（4）增设冰醋酸储存间的制作；（5）增设一级格栅池一道一组；（6）增设5#卸料台、提升机；（7）建造生产线设备基础（Manzini预热器基础、MVR基础）；（8）MVR冷却塔（1500T）基础及设备设施安装;（9）搬迁沙湾番茄一套Manzini预热器移位安装；（10）一级循环水系统、提升机坑水坑、管线及其支架基础改造；（11）所有供汽、水管线及减温减压装置等设备设施安装； （12）所有物料管路、MVR高低压供电控制系统、电线电缆的布局安装；（13）城市管网集中供水蓄水池的配置； （14）环保耗氧池增容2970立方；（15）新建原料停车场11000㎡；

#### 1.5 项目估算总投资：5500万元

#### 1.6 工程估算费用：   700  万元

#### 1.7 用地面积：  /  平方米

#### 1.8 建筑面积：   /  平方米；建筑密度： /  %；建筑容积率  /  %；绿化率 /  %；建筑限高  /  米

#### 1.9 建设周期：208日历天

2.采购范围及相关要求

#### 2.1 采购范围：

方案设计

#### 初步设计及设计概算

#### 施工图设计

| 玛纳斯番茄公司扩建1200吨生产线设计范围及要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 涵盖内容 | 设计要求 | 位置/备注 |
| 1 | 房屋类 | 灌装车间东扩 | 1、与原房屋结构、基础相同；2、布局摆放两套杀菌器、灌装机，01线进、出桶物流设计；3、人流及检修通道的设计；4、照明系统设计；5、消防栓改造设计；6、屋顶、墙面通风系统设计；6、地面水沟及自流平 | 东扩12米 |
| 2 |  | 外包装彩钢棚 | 1、土建基础，拱形棚；2、设屋顶排水系统、照明系统；3、01-04线成品物料摆放区域分离； | 棚高3.72 南北向29米 东西向41.5米 |
| 3 |  | 空压机房 | 1、砖混与轻钢混合结构；2、屋内照明、排水；3、散热通风系统；4、设备、设施平面布局；5、压缩空气输出管路布局设计；6、供电布置设计；7、消防设计。 | 机修间南草坪（草坪窨井北）长12米，宽5米，参考示意图 |
| 4 |  | 冰醋酸室 | 1、砖混结构；2、屋内照明、排水；3、通风系统；4、符合相关危化品所配套的其他设施；5、消防设计。 | 危化品室东侧 4m*15m |
| 5 | 构筑物基础类 | 格栅坑 | 1、一级格栅池原一道两组增设一组格栅并联布局设计；2、池深、池宽、进水管路设计；3、格栅坑防水及与另外两组格栅坑管路并联设计； | 并联设计，地埋一级水管DN800 |
| 6 |  | 5#卸料台 | 1、机采卸料池整体布局设计；2、提升机坑结构布局设计；3、隔离墙和隔离桩设计； | 5#提升机 |
| 7 |  | MVR设备 | 1、MVR土建基础设计；2、包含蒸汽、水管网，电缆沟布局及结构设计；3、物料管路及支架的布局结构设计；4、MVR主体设备、设施平面布局设计； | 04线蒸发器西 |
| 8 |  | 新建1500T冷却塔 | 1、1500吨冷却塔土建基础设计（包含一台循环泵基础，进、出水、溢水管路，电缆沟布局及结构设计）；2、冷却塔水池与01线冷凝水池联通； | 原1号线冷却塔拆除 |
| 9 |  | 搬迁预热器 | Manzini预热器基础设计; | 原01线预热器位置 |
| 10 |  | 一级循环水系统 | 一级循环水进、排水管路及其支架基础改造布局及结构设计； |  |
| 11 | 工艺管道类 | MVR设备物料工艺管道 | MVR进料、出料、冷却水、循环水、工艺管道 |  |
| 12 | 电气工艺类 | MVR设备 | MVR高低压供电控制系统（敷设10KV电缆设计） |  |
| 13 | 城市供水类 | 城市管网集中供水蓄水池 | 1、增设蓄水池布局设计（含泵基础）；2、水管路布局设计；3、不锈钢地上蓄水槽基础设计； 4、电气控制设计； | 3号井南侧 |
| 14 | 环保类 | 环保耗氧池 | 对新增环保耗氧池增容的2970立方进行施工图设计； |  |
| 15 | 停车场类 | 原料停车现场 | 对原料停车场的的平面布局、排水、照明系统的设计； | 原料停车场11000㎡ |

#### 2.2 设计周期：40日历天（①方案设计、初步设计15天以内、②土建施工图设计25天以内，③其他部分在40天以内）

#### 2.3 服务地点： 新疆昌吉回族自治州玛纳斯县凉州户镇太阳庙村5号

#### 2.4 质量要求或服务标准：符合国家和行业设计规范、标准、满足采购需求。

#### 2.5 最高限价：

#### □设置最高限价，或计算方式：   /

#### 不设置最高限价

#### 2.6 是否集采：

#### □是，集采-统签（集中采购，采购成交后单一采购人与成交人统一签订设计服务合同）

#### □是，集采-分签（集中采购，采购成交后多方联合采购人与成交人分别签订设计服务合同）

#### 否

3.供应商资格要求

#### 3.1 供应商应依法设立且满足如下要求：

    - 资质要求：

##### □工程设计综合资质甲级

##### 注：承担各行业建设工程项目的设计业务，其规模不受限制；但在承接工程项目设计时，须满足本标准中与该工程项目对应的设计类型对人员配置的要求。

##### 担其取得的施工总承包（施工专业承包）一级资质证书许可范围内的工程施工总承包（施工专业承包）业务。

##### □工程设计    行业甲级资质

##### 注：承担本行业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务，其规模不受限制。

##### 工程设计行业乙级资质

##### 注：承担本行业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务。

##### □工程设计    行业丙级资质

##### 注：承担本行业小型建设项目的工程设计业务。

##### □工程设计    专业甲级资质

##### 注：承担本专业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务，其规模不受限制。

##### □工程设计  专业资质

##### 注：承担本专业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务。

##### □工程设计    专业丙级资质

##### 注：承担本专业小型建设项目的设计业务。

##### □工程设计       专项资质

##### 注：承担规定的专项工程的设计业务，具体规定见有关专项设计资质标准。

##### □工程设计事务所资质

##### 注：承担规定的工程项目设计业务，具体规定见有关事务所设计资质标准。

例：附件3-11：轻纺行业建设项目设计规模划分表

| 序号 | 建设项目 |  | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制浆造纸工程 | 纸板类 | 万吨/年 | ≥10 | 5~10 |  | 该行业还包括：生活纸制品、特种纸等用纸、涂布加工纸、 |
|  |  | 印刷文化用纸 | 万吨/年 | ≥5 | 3~5 |  |  |
|  |  | 木材制浆 | 万吨/年 | ≥10 | 5~10 |  |  |
|  |  | 非木材制浆 | 万吨/年 | ≥5 | 3.4~5 |  |  |
| 2 | 食品发酵烟草工程 | 啤酒 | 万吨/年 | ≥10 | 5~I0 |  | 该行业还包括：酿酒、酒精、味精、发酵制品、淀粉及其衍生物、浓缩果汁、脱水果蔬、各种食品加工制造、食品油脂、食品添加剂、罐头等 |
|  |  | 饮料 | 万吨/年 | ≥5 | 1~5 |  |  |
|  |  | 麦芽 | 万吨/年 | ≥5 | 2~5 |  |  |
|  |  | 乳品 | 吨/日处理鲜奶 | ≥100 | 40~100 |  |  |
|  |  | 有机酸 | 万吨/年 | ≥3 | 1~3 |  |  |
|  |  | 卷烟 | 万箱/年 | ≥50 | 30~50 |  |  |
| 3 | 制糖工程 | 甘蔗糖 | 原料吨/日处理 | ≥3000 | 1500~3000 |  | 该行业还包括：精制糖、颗粒粕等 |
|  |  | 甜菜糖 | 原料吨/日处理 | ≥2000 | 1500~2000 |  |  |
| 4 | 日用化工工程 | 烷基苯 | 万吨/年 | ≥7 | 2~7 |  | 该行业还包括：化妆品、油墨及助剂、香精香料、骨胶及胶囊、其他新型电池、合成革等 |
|  |  | 五钠 | 万吨/年 | ≥7 | 2~7 |  |  |
|  |  | 洗衣粉(剂) | 万吨/年 | ≥5 | 2~5 |  |  |
|  |  | 电池 | 亿只/年 | ≥3 | 0.8~3 |  |  |
|  |  | 塑料制品 | 万吨/年 | ≥1 | 0.5~1 |  |  |
| 5 | 日用硅酸盐工程 | 日用玻璃 | 万吨/年 | ≥3 | 1.5~3 |  | 该行业还包括：玻璃仪器、工业陶瓷、医用玻璃、电光源及照明器具等 |
|  |  | 日用陶瓷 | 万件/年 | ≥1000 | 500~1000 |  |  |
| 6 | 制盐及盐化工工程 | 海、湖盐 | 万吨/年 | ≥70 | 20~70 |  | 该行业还包括：湖、矿盐开采 |
|  |  | 井矿盐 | 万吨/年 | ≥30 | 10~30 |  |  |
| 7 | 皮革毛皮及制品工程 | 制革 | 标准万张/年 | ≥30 | 20~30 |  | 该行业还包括：羽绒制品、革制品、鞋类等 |
| 8 | 家电及日用机械工程 | 电冰箱 | 万台/年 | ≥20 | 10~20 |  | 该行业还包括：空调器、家庭及商用厨房设备、轻工机械、日用五金等 |
|  |  | 洗衣机 | 万台/年 | ≥30 | 10~30 |  |  |
|  | 家电及日用机械工程 | 压缩机 | 万台/年 | ≥100 | 50~100 |  | 该行业还包括：空调器、家庭及商用厨房设备、轻工机械、日用五金等 |
|  |  | 钟表 | 万只/年 | ≥100 | 40~100 |  |  |
|  |  | 缝纫机 | 万架/年 | ≥50 | 15~50 |  |  |
|  |  | 自行车 | 万辆/年 | ≥100 | 30~100 |  |  |
| 9 | 纺织工程 | 棉纺工程 | 万锭 | ≥5 | 5~3 | <3 | 纺织工程包括：棉、毛、麻、丝、化学纤维的粗纺、精纺及机织、针织等 |
|  |  | 毛纺工程(精纺) | 绽 | ≥5000 | 5000-3000 | <3000 |  |
|  |  | 毛纺工程(粗纺) | 绽 | ≥3000 | 3000~1000 | <1000 |  |
|  |  | 麻纺工程 | 绽 | ≥5000 | 5000~3000 | <3000 |  |
|  |  | 机织工程 | 台 | ≥400 | 400~200 | <200 |  |
|  |  | 针织工程 | 万件/年 | ≥500 | 500~300 | <300 |  |
| 10 | 印染工程 |  | 万米/年 | ≥3000 | 3000~1000 | <1000 |  |
| 11 | 服装工程 |  | 万件/年 | ≥100 | 100~60 | <60 |  |
| 12 | 化纤原料工程 | 聚酯工程 | 万吨/年 | ≥10 | <10 |  | 化纤原料工程包括各种化纤原料的生产工程 |
|  |  | 涤纶特种切片(含固相增粘差别化) | 万吨/年 | ≥0.4 | 0.4~0.1 | <0.1 |  |
|  |  | 浆柏工程 | 万吨/年 | ≥5 | <5 |  |  |
|  |  | 锦纶切片工程 | 万吨/年 | ≥3 | 3~1 | <1 |  |
|  |  | 氨纶切片 | 万吨/年 | ≥0.4 | 0.4~0.1 | <0.1 |  |
|  |  | 醋片工程 | 万吨/年 | ≥1.5 | 1.5~1.0 | <1.0 |  |
| 13 | 化纤工程 | 涤纶长丝工程 | 万吨/年 | ≥2 | 2~1 | <1 | 化纤长丝工程及化纤短丝工程包括各种纤维品种的工业及民用长丝、短丝工程。特种纤维指芳纶、炭纤维等新型纤维、功能纤维和高科技产品 |
|  |  | 丙纶长丝工程 | 万吨/年 | ≥1.5 | 1.5~0.75 | <0.75 |  |
|  |  | 锦纶长丝工程 | 万吨/年 | ≥1.5 | 1.5~0.5 | <0.5 |  |
|  |  | 粘胶长丝工程 | 万吨/年 | ≥0.6 | <0.6 |  |  |
|  |  | 醋纤长丝工程 | 万吨/年 | ≥0.3 | <0.3 |  |  |
|  |  | 醋酸丝束(含短纤维) | 万吨/年 | ≥0.6 | 0.6~0.3 | <0.3 |  |
|  |  | 涤纶工业丝工程 | 万吨/年 | ≥1.5 | 1.5~0.4 | <0.4 |  |
|  |  | 锦纶工业丝工程 | 万吨/年 | ≥1.0 | 1.0~0.4 | <0.4 |  |
|  |  | 聚乙烯醇干法长丝工程 | 万吨/年 | ≥0.3 | 0.3~0.05 | <0.05 |  |
|  |  | 涤纶短纤维工程 | 万吨/年 | ≥5 | 5~1.5 | <1.5 |  |
|  |  | 丙纶短纤维工程 | 万吨/年 | ≥1.5 | 1.5~1 | <1 |  |
|  |  | 腈纶短纤维工程 | 万吨/年 | ≥5 | 5~1 | <1 |  |
|  |  | 粘胶短纤维工程 | 万吨/年 | ≥5 | <5 |  |  |
|  |  | 聚乙烯醇短纤维工程 | 万吨/年 | ≥1.0 | 1.0~0.2 | <0.2 |  |
|  |  | 氨纶工程 | 万吨/年 | ≥0.3 | 0.3~0.1 | <0.1 |  |
|  |  | 非织造布工程 | 万吨/年 | ≥1.2 | 1.2~0.5 | <0.5 |  |
|  |  | 复合长丝工程 | 万吨/年 | ≥0.6 | 0.6~0.4 | <0.4 |  |
|  |  | 复合短纤工程 | 万吨/年 | ≥1.0 | 1.0~0.5 | <0.5 |  |
|  |  | 复合工业丝工程 | 万吨/年 | ≥0.5 | 0.5~0.1 | <0.1 |  |
|  |  | 特种纤维工程 | 万吨/年 | ≥0.2 | 0.2~0.05 | <0.05 |  |
| 注：1.轻工有22个行业分类，未列入的其他类别还包括：包装、装璜、印刷、家具、文教体有用品，金属制品、衡器、玩具、工艺美术品等行业和产品。 2.鉴于轻工产品品种繁多，未列入上表的设计规模可用设计项目固定资产投资额划分：0.8-1.2亿元为中型，≥1.2亿元为大型。 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 财务要求： 注册资本金人民币50万元及以上，连续2年盈利，资产负债率不大于60%， 须提供近两年财务年终报表（采购方不得用于其它用途、并负责保密） 。

    - 业绩要求： 近三年内（2020年1月1日至2022年12月31日）有类似项目设计服务业绩（类似业绩指达到本项目规模70%的同类项目，如工程总投资、总建筑面积、年产量等）。

    - 信誉及管理体系认证要求：

##### 信誉要求：投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“天眼查”、“政府采购网”被列入失信被执行人、税收违法黑名单将拒绝其参加本次招标活动。

##### □具备GB/T 19001系列/IS0 9001系列质量管理体系认证证书，且在有效期内的；

##### □具备GB/T 28001系列/ISO 45001系列职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内的；

##### □具备GB/T 24001系列或ISO 14001系列环境管理体系认证证书，且在有效期内的；

    - 项目负责人资格要求：

##### □须持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的□一级 □二级注册建筑师执业证书；□注册化工工程师执业证书

##### 注：一级注册建筑师的执业范围不受工程项目规模和工程复杂程度的限制。二级注册建筑师的执业范围只限于承担工程设计资质标准中建设项目设计规模划分表中规定的小型规模的项目。

##### 技术职称要求：类似工程相关专业 中 级及以上技术职称

##### □业绩要求：近三年内（20**年**月**日至响应截止日期）有担任类似项目总设计负责人的业绩（类似业绩指达到本项目规模70%的同类项目，如工程总投资、总建筑面积、年产量等）；

    - 承担本项目的其他主要人员要求：

##### 结构专业1人，技术职称要求：专业中级及以上技术职称：

##### 电气专业1人，技术职称要求：专业中级及以上技术职称：

##### 给排水专业1人，技术职称要求：专业中级及以上技术职称：

    - 其他要求：     其他人员按设计内容进行合理配置

#### 3.2 供应商不得存在下列情形之一：

    - 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

    - 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

    - 近三年内（2020年11月16日至响应截止日期），被列入失信惩戒对象（供应商需提供通过“信用中国”网站查询的信用信息查询记录网页截图件并加盖供应商公章）；

    - 近三年内（2020年11月16日至响应截止日期），有骗取中标（成交）和严重违约及重大质量、安全问题（供应商须提供无相关问题承诺书）；

    - 投标单位管理人员及项目负责人未被列为失信执行人

    - 本项目不接受中粮糖业供应商黑名单（以中粮糖业下发的黑名单为准）的企业参与投标

    - 与采购人存在利害关系可能影响采购招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件投标或者未划分包件的同一招标项目投标。存在以上情况的，在通过资格预审的情况下，允许最先报名的潜在竞谈人参与投标。

    - 其他：            /

#### 3.3 本次采购是否接受联合体：

#### □是

#### 否

##### 联合体参加谈判采购活动的，联合体应满足本条第3.1款规定的要求，且联合体各方均不得存在本条第3.2款规定的情形。此外，联合体各方应分别满足如下条件：

##### 联合体的资格认定标准如下：

(注：此部分应明确由同一专业或不同专业组成的联合体中各专业的资质、财务、业绩、信誉、主要人员等的认定方法，以最终认定联合体的资格。)

##### 联合体应递交联合体协议书，且联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本谈判采购项目，同时项目负责人任职单位必须为牵头单位，否则相关响应文件均无效。

4.采购文件的获取

##### 4.1 有意参加谈判采购活动的单位，需在需在2023年12月12日10时00分前在中粮糖业EPS电子采购平台（https://eps.cofcosugar.com/）完成注册报名；采购人组织资格审查合格后，供应商于2023年12月12通过中粮糖业EPS电子采购平台获取采购文件。

5.响应保证金

##### □设置响应保证金，响应保证金为   /  万元。

##### 不设置响应保证金。

6.响应文件的上传

##### 6.1 响应文件上传的截止时间为为2023年12月18日11时00分，上传至中粮糖业EPS电子采购平台。

##### 6.2 逾期未上传至中粮糖业EPS电子采购平台的响应文件，采购人将拒绝接收。

7.响应文件的开启

##### 开启地点：中粮糖业EPS电子采购平台（https://eps.cofcosugar.com/）网上开启响应文件

##### 开启时间：2023年12月18日11时00分

8.谈判时间和地点

上传响应文件的供应商应委派代表准时参加采购活动，谈判开始时间预计2023年12月   15日，与每一供应商进行谈判具体时间另行通知。谈判地点为 EPS线上

9.纪检监督

纪检信访举报联络方式

一、中粮糖业控股股份有限公司纪检信访举报联络方式

1.寄信  通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905室纪委办公室（收），邮政编码：100020

2.致电  举报电话 010-85017235

二、中粮屯河番茄有限公司纪检信访举报联络方式

1.寄信  通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮屯河番茄有限公司党群纪检部（收），邮政编码：830000   2.举报电话 18709967070 。

10.其他

供应商需同时在中粮糖业EPS电子采购平台（网址：https://eps.cofcosugar.com/）中，按项目明细填写报价。

（注：可根据项目情况简述采购项目评审方法等其他需要说明的内容。）

11.联系方式

EPS采购人：肖路凡      电话：13364751229

业务联系人：张俊        电话：13999555664

监督联系人：徐亚梅      电话：18935718583

2023年12月10日

第三章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.7.1 | 踏勘现场 | 不组织集中踏勘，供应商自行踏勘 |
| 1.8 | 谈判采购预备会 | 不召开，书面澄清及回复供应商疑问 |
| 1.9 | 分包 | 不得分包的内容：由中标方进行设计，不得委托第三方 对分包供应商的要求： |
| 1.10.2 | 对非关键条款的偏差 | 允许偏差的范围： / 允许偏差的项数： / 项 |
| 2.1（7） | 构成采购文件的其他资料 | ☐规划选址意见书及规划红线图、蓝线图（若有） ☐可行性研究报告批复或项目建议书批复 地形图及周边管线图 其他 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的时间 | 截止时间： 2023年12月15日16:00前 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到采购文件补充文件 | 确认的最晚时间： 暂无 确认的方式： 暂无 |
| 3.1.1(9) | 构成响应文件的其它资料 | ☐响应单位获奖荣誉 响应单位公司介绍 响应单位承诺函 其他说明文件 |
| 3.2.2 | 采购标的数量增减幅度 | 采购标的数量增减幅度： / % （注：数量增减幅度通常在10%以内。） |
| 3.2.3 | 最高限价或其计算方法 | 无 □有，最高限价或其计算方法： |
| 3.2.4 | 报价的其他要求 | 暂无 |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 提交响应文件截止日期后 90 日历天 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | 不要求递交 □要求递交 保证金的金额： 保证金的形式： |
| 3.4.2 | 退还响应保证金的时间 | 未成交供应商的响应保证金于成交通知书发出后14日历天内退还；成交供应商的响应保证金于建设工程设计服务合同签订后14日历天内退还。 |
| 3.4.3(3) | 不退还响应保证金的其他情形 | □开启响应文件后在响应有效期内，供应商撤回其响应文件； □提供虚假材料谋取中标、成交的； □成交供应商未按本谈判采购磋商文件规定签约； □在响应本次采购中存在围标串标等违法违规行为的。 |
| 3.5(1) | 依法设立的证明材料 | 供应商应提供市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书复印件 |
| 3.5(2) | 资质要求证明材料 | □不适用。 适用。供应商应提供相关资质证书副本的复印件,以证明供应商具有承担本项目要求的资质 资质证书包括：营业执照、项目负责人、专业资质（省级）（注：此处应填写资质证书的名称、等级、专业、颁发机构等内容。） |
| 3.5(3) | 财务要求证明材料 | □不适用 □适用。供应商应提供经会计师事务所或审计机构审计的近二年财务会计报表复印件，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。近年财务会计报表年份是指： 至 年（供应商的成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表） 适用。注册资本金人民币50万元及以上，连续2年盈利，资产负债率不大于60%， 须提供近两年财务年终报表（采购方不得用于其它用途、并负责保密） |
| 3.5(4) | 业绩要求证明材料 | □不适用 适用。供应商应提供近年的类似项目情况表 （格式见第六章“响应文件格式”七、资格审查资料（三）近年的类似项目情况表），以证明供应商具有承担本项目要求的业绩。近年是指：2020至2022年 业绩证明材料： 合同/订单 中标通知书/成交通知书 竣工验收报告/验收证明 □建设单位证明 □其他材料： 业绩证明材料种类要求： 提供上述勾选的任一项证明材料即可 □需同时提供上述勾选的所有证明材料 □其他要求： |
| 3.5(5) | 信誉要求证明材料 | □不适用 适用。供应商应提供相关信誉情况的证明材料，包括： 荣誉证书复印件、获奖通报等 |
| 3.5(6) | 承担本项目的主要人员要求证明材料 | □不适用 适用。供应商应提供拟委任的主要人员汇总表和主要人员简历表（格式见第六章“响应文件格式”七、资格审查资料（四）拟委任的主要人员汇总表和（五）主要人员简历表）。供应商应填报满足第一章“谈判采购公告/谈判采购邀请书”规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息，并按如下要求提供相关证明文件：项目负责人职称证书、执业证书、社保缴费证明 （注：一般工程和服务项目有本项要求。采购人可在此处明确对有关人员职称证书、执业证书、社保缴费证明及业绩证明等的具体要求。） |
| 3.5(7) | 其他要求的证明材料 | 无 |
| 3.5(8) | 供应商不存在第一章3.2款情形的证明材料 | □不需提供证明材料 需要提供证明材料，包括：供应商需提供通过“信用中国”网站查询的信用信息查询记录网页截图件并、提供廉洁承诺书加盖供应商公章 |
| 3.5(9) | 联合体要求的证明材料 | 不适用 □适用。供应商应按照采购文件提供的格式 （格式见第六章“响应文件格式”三、联合体协议书）拟订联合体协议书，并提供联合体协议书的原件。联合体协议书应明确联合体各方的分工。 |
| 3.6.2 | 对关键条款进行响应的证据或证明材料要求 | 无 |
| 3.6.3 | 响应方案数量 | 供应商只能提出唯一响应方案（除有文件规定允许的除外） |
| 3.7.5 | 响应文件电子版要求 | 以EPS电子采购平台系统内上传的版本为准。 |
| 3.7.6 | 分册装订要求 | 提供电子版响应文件上传至中粮糖业EPS系统中 |
| 4.2.1 | 递交响应文件截止时间和地点 | 截止时间： 2023年12月18日11:00前 提交电子响应文件的方式： 通过中粮糖业EPS电子采购平台上传 |
| 4.3.3 | 供应商撤回响应文件情况下退还响应保证金的时间 | 自采购人收到供应商递交的书面通知之日起14日历天内 |
| 6.3.1 | 谈判轮次及谈判顺序 | 谈判轮次： 本项目共进行 多 轮谈判 （注：一般不超过3轮。） □采购小组在首轮谈判前告知被邀请参加谈判的供应商谈判轮次 □本项目不事先确定谈判轮次，采购小组根据谈判情况确定，并在最后一轮谈判前告知供应商 谈判顺序： 按递交响应文件时间顺序 |
| 6.7.2 | 成交供应商 | 授标策略：按评分由高到低排序，原则上评分最高为成交供应商。 |
| 7.5 | 发布成交公告 | 公告媒介：中粮糖业EPS电子采购平台 其他应公告的内容：系统报价和上传报价单价格存在差异时，以系统报价为准 。 |
| 7.6 | 履约保证金 | 不要求递交 □要求递交 履约保证金金额： / 履约保证金形式： / 履约保证金有效期限： / 递交时间： / 其他要求： 无 |
|  | 关于围边串标的说明 | 采购方有权对投标方围标、串标等不诚信行为，将按照《中华人民共和国招投标法》规定，经查实对于参与串通行为的投标方，其中标无效，列入供应商黑名单，并对投标方处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，如事后查实无法追溯的仅列入供应商黑名单，加大不诚信行为的违规成本。对各级单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。 |
|  | 未成交方案补偿 | 按评审结果排序： 排序第2的投标人补偿人民币 0 万元； 排序第3的投标人补偿人民币 0 万元； 不向其余供应商支付补偿金。补偿金由 / 支付（获得补偿的供应商应同时先提供对应的该笔补偿费用的增值税专用发票）。 |

供应商须知

1.总则

### 1.1 采购方式

本项目采用中粮糖业谈判采购方式。

谈判采购是指采购人组建采购小组与响应采购的供应商依次分别进行一轮或多轮交流谈判并对供应商递交的响应文件进行评审，采购人根据采购小组最终谈判结果及其评审结论，选择确定成交供应商的采购方式。

### 1.2 采购项目概况和供应商资格要求

采购项目概况和供应商资格要求见第一章“谈判采购公告/谈判采购邀请书”。

### 1.3 费用承担

供应商准备和参加谈判采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

### 1.4 保密

参加谈判采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密,否则应承担相应的法律责任。

### 1.5 语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.7 踏勘现场

#### 1.7.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

#### 1.7.2 供应商可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

#### 1.7.3 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.8 谈判采购预备会

供应商须知前附表规定召开谈判采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开谈判采购预备会。

### 1.9 分包

供应商拟在成交后将成交项目的部分工作进行分包的，应符合供应商须知前附表的规定，并在响应文件中作出说明。

分包供应商不得将分包项目再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责,分包供应商就分包项目承担连带责任。

### 1.10 响应和偏差

#### 1.10.1	采购需求和合同草案中的关键条款均以“★”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同草案中的关键条款作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被视为无效。

#### 1.10.2	供应商须知前附表规定了对非关键条款允许偏差的范围和可以偏差的项数的,如响应文件存在的偏差超出上述范围或项数，将被视为无效。

2.采购文件

### 2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

    - 谈判采购公告(或谈判采购邀请书)；

    - 供应商须知；

    - 评审办法；

    - 合同草案；

    - 采购需求；

    - 响应文件格式；

    - 供应商须知前附表规定的其他资料。

采购人依照本章规定，对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

### 2.2 采购文件的澄清和修改

#### 2.2.1	供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或内容不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

#### 2.2.2	采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发给所有获取采购文件的供应商。采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

#### 2.2.3	供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该补充文件。

#### 2.2.4	除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

3.响应文件

### 3.1响应文件的组成

#### 3.1.1	响应文件应包括下列内容：

- 响应函；

- 授权委托书(如有)；

- 联合体协议书(如有)；

- 响应保证金(如有)；

- 商务和技术偏差表；

- 报价表；

- 资格审查资料；

- 响应方案；

- 供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在谈判和评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

#### 3.1.2 供应商的法定代表人(单位负责人)亲自签署响应文件、亲自参加谈判的，响应文件不包括第3.1.1(2)目所指的授权委托书。第一章“谈判采购公告/谈判采购邀请书”规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。供应商须知前附表未要求供应商递交响应保证金的，响应文件不包括第3.1.1(4)目所指的响应保证金。

### 3.2 报价

#### 3.2.1 供应商应按采购文件提供的格式(见第六章“响应文件格式”)在响应函和报价表中进行报价。响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明不含税价格和增值税税额。采购人将根据项目情况，在第三章“评审办法”第3.1.1项中选择按照含税价格或不含税价格对供应商进行价格评审。

#### 3.2.2 供应商应充分了解采购项目的总体情况以及影响报价的其他要素。对于货物和服务采购项目，采购人在签署采购合同时及合同履行过程中，有权在供应商须知前附表规定的幅度内对采购标的的数量进行增加或减少。

#### 3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。最高限价或最高限价计算方法在供应商须知前附表中载明。

#### 3.2.4 报价的其他要求见供应商须知前附表。

### 3.3 响应文件有效期

#### 3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为90日历天，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

#### 3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人在EPS系统中通过标前澄清通知所有供应商延长响应文件有效期。

#### 3.4 响应保证金

#### 3.4.1 供应商须知前附表规定要求递交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和采购文件提供的格式(见第六章“响应文件格式”四、响应保证金)递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。

#### 3.4.2 除供应商须知前附表另有规定外，采购人将在发出成交通知书后尽快向除成交供应商外的其他供应商原额退还响应保证金，并在采购合同签订后尽快向成交供应商和退还响应保证金。采用银行保函、担保机构担保函、保险机构保险单形式递交的响应保证金，经供应商同意后采购人可以不再退还。

#### 3.4.3 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还（如有）：

##### （1）供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；

##### （2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金；

##### （3）发生供应商须知前附表规定的其他不予退还响应保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

供应商应提供供应商须知前附表3.5(1)-3.5(9)中规定的资格审查资料，以证明其满足第一章“谈判采购公告/谈判采购邀请书”对供应商的各项资格要求。

### 3.6 响应方案

#### 3.6.1 响应方案的内容包括：

##### ☐设计说明和设计图纸汇编缩印本或（和）相应的可用于计算机阅读的计算机文件。

##### ☐展示图、演示盘和模型

##### 设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉（如有时）

##### 设计项目负责人、其他主要设计人员名单、简历及相关证明

##### 服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）

#### 3.6.2 响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款(标记“★”)的，供应商还应按照供应商须知前附表的规定提供有关证据或证明材料。

#### 3.6.3 除供应商须知前附表规定供应商只能提出唯一响应方案外，供应商可在首次递交的响应文件中提出多个响应方案。供应商在最终报价前应确定一个最终方案，并针对最终方案提出最终报价。

#### 3.6.4 响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为响应采购文件的要求；但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则采购小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

### 3.7 响应文件的编制

#### 3.7.1	响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

#### 3.7.2 响应文件应用不褪色的材料书写或打印。

响应函应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位公章。

联合体协议书（如有）应由联合体各方的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位公章。

响应函或联合体协议书（如有）由代理人签字的，应在响应文件中附授权委托书，授权委托书应由供应商或联合体各方的法定代表人（单位负责人）签字并加盖单位公章。

#### 3.7.3 谈判中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章。

#### 3.7.4 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章。

#### 3.7.5 响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致时，以正本为准；当电子版文件和纸质版文件不一致时，以EPS电子采购平台系统内上传的版本为准。

#### 3.7.6 响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

4.采购和评审

### 4.1 采购小组

#### 4.1.1 采购方将组建采购小组，由采购小组按照本条规定的程序以及第三章“评审办法”的规定与供应商进行谈判、对响应文件进行评审和比较。

    - 采购小组成员有下列情形之一的，应当回避：

##### （1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；

##### （2）与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

#### 4.1.3 采购小组组建后，采购小组成员共同推选或由采购人指定采购小组组长，采购小组组长负责组织谈判及评审工作。

#### 4.1.4 在谈判和评审过程中，采购小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的采购小组成员应当在评审资料上写明不同意见及理由，否则视为同意评审资料。

### 4.2 初步评审

#### 4.2.1 采购小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对供应商递交的响应文件进行初步评审。初步评审主要对响应文件的形式、供应商的资格和响应文件的响应性进行审查，以判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。

#### 4.2.2 响应文件的形式或供应商资格不符合采购文件的要求、响应文件未实质性响应采购文件的要求，或响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，采购小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。

#### 4.2.3 只有形式评审和资格评审合格且实质性响应采购文件要求的供应商才可通过初步评审。经供应商澄清、说明和补正后仍未通过初步评审的响应文件将被视为无效，采购小组应告知有关供应商。

### 4.3 谈判

#### 4.3.1 采购小组应按照供应商须知前附表规定的谈判轮次及谈判顺序与通过初步评审的供应商逐一进行谈判。

#### 4.3.2 通过公告方式邀请供应商且通过初步评审的供应商均需进行谈判。

#### 4.3.3 采购小组所有成员应集中与单一供应商逐一进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加谈判。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在谈判中做出的承诺构成响应文件的组成部分。

### 4.4 递交补充响应文件

#### 4.4.1 在谈判过程中，采购小组可根据谈判情况修改和补充采购文件中采购需求部分的技术、服务要求以及合同草案条款等内容，但不得实质性改变评审标准或改变可能影响初步评审结果的内容。采购小组修改和补充采购文件的，应当以书面形式将修改和补充的内容通知所有参加谈判的供应商。修改和补充的内容构成采购文件的组成部分。

#### 4.4.2 采购小组修改和补充采购文件后，应要求供应商修改和补充响应文件。供应商应按照采购文件修改和补充的内容及要求相应地对已经递交的响应文件进行修改和补充（即补充响应文件）。补充响应文件应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章，并对采购文件修改和补充的内容作出实质性的响应。补充响应文件与首次递交的响应文件共同构成供应商响应文件的组成部分，二者内容不一致的，以补充响应文件内容为准。

#### 4.4.3 采购小组审查供应商补充响应文件，对其响应性进行评审。补充响应文件实质性响应采购文件及其修改和补充内容的，采购小组应要求供应商在规定时间内递交最终报价；补充响应文件未能实质性响应采购文件及其修改和补充内容的，该响应文件将被视为无效，采购小组应取消供应商的谈判资格并对其进行告知。

### 4.5 递交最终报价

采购小组在谈判中未修改或补充采购文件的，谈判结束后，采购小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内递交最终报价；采购小组修改和补充了采购文件的，采购小组应要求按照本章第4.4款规定递交了实质性响应的补充响应文件的供应商在规定时间内在EPS系统上递交最终报价。最终报价是供应商响应文件的组成部分。

### 4.6 详细评审及推荐成交供应商

#### 4.6.1 采购小组按照第三章“评审办法”规定的评审方法、评审因素、评审标准和程序对响应文件进行详细评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、因素和标准，不作为评审依据。

#### 4.6.2 评审完成后，采购小组应当向采购人提交书面评审资料和推荐成交供应商名单。

#### 4.6.3 所有供应商最终报价均明显不合理的，采购人将终止采购活动。

### 4.7 特殊情形处理

通过初步评审的供应商或递交最终报价的供应商数量与采购文件规定的成交供应商数量相等时，采购人可根据不同的情况决定继续或终止采购活动；通过初步评审的供应商或递交最终报价的供应商数量少于采购文件规定的成交供应商数量的，采购人将终止采购活动。

决定终止采购活动的，采购人将向采购小组出具停止谈判通知书。

5．合同授予

### 5.1 发出成交通知书

采购人在EPS系统上发出成交通知书。

### 5.2 履约保证金(如有)

供应商须知前附表规定递交履约保证金的，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。

### 5.3 签订合同

#### 5.3.1成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

#### 5.3.2成交供应商无正当理由拒绝签订合同，则纳入中粮糖业供应商黑名单

#### 5.3.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

6．纪律要求

### 6.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露谈判采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 6.2 对供应商的纪律要求

#### 供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者采购小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加谈判采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；采购方有权对投标方围标、串标等不诚信行为，将按照《中华人民共和国招投标法》规定，经查实对于参与串通行为的投标方，其中标无效，列入供应商黑名单，并对投标方处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，如事后查实无法追溯的仅列入供应商黑名单，加大不诚信行为的违规成本。对各级单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。

### 6.3 对采购小组成员的纪律要求

采购小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在采购活动中，采购小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响谈判工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 6.4 对与采购活动有关的工作人员的纪律要求

与采购活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交供应商的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在采购活动中，与采购活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判工作正常进行。

7．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件1 问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：     ）

（供应商名称）:

采购小组对你方的响应文件进行了仔细审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明和补正：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明和补正于    年   月   日时前递交至                （详细地址）或发电子邮件至               （电子邮箱地址）。采用电子邮件方式的，应在     年   月   日   时前将原件递交至                        。

采购小组组长：         （签字）

或

采购人：            （签字或盖单位公章）

年   月   日

附件2 问题的澄清

问题的澄清

（编号:     ）

采购小组：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明和补正如下：

1.

2.

……

上述问题澄清、说明和补正，构成我方响应文件的组成部分。

供应商：                 （盖单位公章）

或

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：      （签字）

年   月   日

附件3 成交通知书(以EPS发出的中标通知书为准)

成交通知书

（成交供应商名称）:

你方所递交的                       （项目名称）的响应文件已被我方接受，被确定为成交供应商。

成交价：

请你方在接到本通知书后的    日内到                          （指定地点）与我方签订采购合同，并按采购文件第二章“供应商须知”第7.6款规定向我方递交履约保证金。

特此通知。

采购人：               （盖单位公章）

年   月   日

第四章  评审办法

评审办法前附表

| 条款号及名称 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评审方法 | 评审方法 |  | 综合评分法 |  |
| 2.1.1 |  | 形式评审标准 | 供应商名称 |  | 与市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书一致 |  |
|  |  |  | 响应文件签字盖章 |  | 符合第二章第3.7.2项及第3.7.3项的规定 |  |
|  |  |  | 联合体协议书 |  | 递交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |
|  |  |  | 响应函中实质性内容 |  | 谈判文件要求的内容 |  |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | 依法设立 |  | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(1)款规定 |  |
|  |  |  | 资质要求 |  | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(2)款规定 |  |
|  |  |  | 财务要求 |  | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(3)款规定 |  |
|  |  |  | 业绩要求 |  | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(4)款规定 |  |
|  |  |  | 信誉要求 |  | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(5)款规定 |  |
|  |  |  | 人员要求 |  | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(6)款规定 |  |
|  |  |  | 其他要求 |  | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(7)款规定 |  |
|  |  |  | 不存在第一章第3.2款情形 |  | 符合第一章第3.2款及供应商须知前附表第3.5(8)款规定 |  |
|  |  |  | 联合体供应商 |  | 符合第一章第3.3款及供应商须知前附表第3.5(9)款规定 |  |
| 条款号及名称 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| 2.1.3 |  | 响应性评审标准 | 报价 |  | 符合第二章第3.2款规定 |  |
|  |  |  | 响应文件有效期 |  | 符合第二章第3.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 响应保证金 |  | 符合第二章第3.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 响应方案组成 |  | 符合第二章第3.6款规定 |  |
|  |  |  | 质量标准 |  | 符合第一章第2条规定 |  |
|  |  |  | 设计服务期 |  | 符合第一章第2条规定 |  |
|  |  |  | 合同条款 |  | 符合第二章第1.10.1项规定 |  |
|  |  |  | 对非关键条款的偏差 |  | 偏差范围和偏差项数符合第二章第1.10.2项的规定 |  |
| 3.1.1 |  |  | 评审价格 |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| 3.2 综合评分和排序(综合评分法) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) |  | - 商务部分： 20 分 - 技术部分：30 分 - 报价： 50 分 |  |
| 3.2.2(2) |  |  | 评审基准价计算方法 |  | 按照以下方法计算评审基准价： 评审基准价的计算：以不含税价计算 □按有效报价的算术平均值为评审基准价： 有效响应人家数为N，0＜N≤5时，所有有效报价的算术平均值为评审基准价；5＜N≤10时，所有有效报价去掉1个最高报价和1个最低报价后的算术平均值为评审基准价；10＜N≤20时，所有有效报价去掉2个最高报价和2个最低报价后的算术平均值为评标基准价；N＞20时，所有有效报价去掉3个最高报价和3个最低报价后的算术平均值为评标基准价。 按最低有效报价作为评审基准价。 无效报价、响应被否决的供应商，其报价不参与评审基准价的计算。 |  |
| 条款号及名称 |  |  | 评分因素 |  | 评分标准 |  |
| 3.2.3 (1) | 商务评分标准 |  | 供应商近3年（2020年 1月1日至今，以合同签订时间为准） 甲、乙类建筑工程设计业绩和获奖荣誉（5分） |  | 3 | 近3年内具有类似项目业绩（类似业绩的工程规模标准： 300万以上 ），有1项加1分，最多加至3分 |
|  |  |  |  |  | 2 | 企业荣誉：近3年内获得省部级（含直辖市、自治区）及以上工程质量奖荣誉，有1项加1分，最多加至2分； |
|  |  |  | 项目负责人资历和业绩（9分） |  | 2 | 具有高级及以上技术职称，得2分； |
|  |  |  |  |  |  | 具有中级技术职称，得1分； |
|  |  |  |  |  |  | 无中级技术职称不得分。 |
|  |  |  |  |  | 5 | 项目负责人同类工程业绩，每1项业绩加1分，最高得5分（以设计合同文件或者中标公告或者成交公告或者履约评价等材料中设计负责人姓名为准）； |
|  |  |  |  |  | 2 | 项目负责人荣誉：近5年内获得省部级（含直辖市、自治区）及以上相关荣誉，有1项加0.5分，最多加至2分。 |
|  |  |  | 项目组人员人力资源（6分） | 项目组人员配置（4分） | 4 | 专业人员配置符合项目需求，专业分工齐全得3-4分；专业人员配置满足基本要求得0-2分；专业人员配置不足专业有缺失得0分 |
|  |  |  |  | 中级及以上职称人员结构（2分） | 2 | 中级及以上人员超过5人，得2分 |
|  |  |  |  |  |  | 中级及以上人员3-5人，得1分 |
|  |  |  |  |  |  | 中级及以上人员低于3人，得0分 |
| 3.2.3 (2) | 技术评分标准 |  | 总体规划 |  | 4 | 评分标准：横向比较，综合评分： 1、总平布局合理性（设计指导思想、设计原则、设计策略等合理性与前瞻性，全面性）：1分 2、功能分区的合理性：1分 3、与周边环境（含市政环境，建筑环境，景观环境）协调以及优化程度：0.5分 4、人流组织及竖向交通合理性：0.5分 5、满足消防间距要求的情况：0.5分 6、满足日照间距要求的情况：0.5分 |
|  |  |  | 工艺设计 |  | 6 | 评分标准：横向比较，综合评分： 1、工艺流程合理性（工艺路线领先、同时兼顾经济性与前瞻性）：5分 2、节能、安全、环保：0.5分 3、自动化设计、信息化配套的全面性及先进性：0.5分。 |
|  |  |  | 建筑设计 |  | 6 | 评分标准：横向比较，综合评分： 1、建筑内部功能布局和各种出入口、垂直交通运输设施（包括楼梯、电梯）的布局情况:2分 2、建筑设计整体造型及整体美观情况，不同视角的外立面造型效果，体现建筑特征（建筑造型与建筑类型匹配、不过分追求新奇特，建筑色彩和谐，标志性建筑与周边建筑协调）：1分 3、建筑与建筑之间以及建筑内部空间效果（尺度，形态，光线，颜色，材料以及人在空间里的活动）：1分 4、防火和安全疏散设计的合理性：1分 5、材料选择的合理性及科学性：0.5分 6、绿色节能措施的合理性及科学性：0.5分 |
|  |  |  | 结构及其它专业设计 |  | 8 | 评分标准：横向比较，综合评分： 1、结构设计的先进性及经济合理性：2分 2、建筑结构体系，柱网布置：2分 3、结构设计的安全性、施工便利性：2分 4、软基处理方案的合理性、科学性（若有）：1分 5、水、电、汽、自动化等各专业说明详尽、针对性强，体现新技术的应用：1分 |
|  |  |  | 质量、进度、保密、安全保证措施 |  | 2 | 质量、进度、造价、保密、安全服务措施科学、合理性进行评审。 评分标准： 横向比较，综合评分； 措施完整且合理的：1-2分； 措施有一定缺失或针对性不强的：1-2分； 措施严重缺失且无针对性的：0-1分。 |
|  |  |  | 设计工作重点、难点分析 |  | 2 | 服务工作重点、难点分析的针对性进行评审。 评分标准： 横向比较，综合评分； 重、难点分析完整且合理的：1.5-2分； 重、难点分析有一定缺失或针对性不强的：0.5-1.5分； 重、难点分析严重缺失且无针对性的：0-0.5分。 |
|  |  |  | 合理化建议 |  | 2 | 对提出的合理化建议操作性进行评审。 评分标准： 横向比较，综合评分； 合理化建议具体、符合技术要求、可操作性强：1.5-2分； 合理化建议操作性不足或针对性不强的：0.5-1.5分； 合理化建议不可行或无实质性建议：0-0.5分 |
| 3.2.3 (3) | 报价评分标准 |  | □按有效报价的平均值作为基准值，基准值为满分50分，有效报价每高于基准价1%的减1分，有效报价每低于基准价1%的减0.5分，扣减至15分为止。 □以最低有效报价为基准值，基准值为满分50分，有效报价每高于基准价1%的减1分，扣减至15分为止。 以最低有效报价为基准值，基准值为满分50分，其他报价得分按公式计算：50×基准价/有效报价。 中间值线性插入，小数点后保留2位，四舍五入。 |  |  |  |
| 3.2.3 (4) | 其他因素评分标准 |  | 无 |  | 无 |  |

注：1、同类工程是指项目建筑规模达到300万以上的工程。

2、业绩指建设工程设计项目（设计阶段含方案设计、初步设计、施工图设计）。

1.评审方法（综合评分法）

本次评审采用综合评分法。采购小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第3.2款规定的评分标准进行打分，并将得分最高的推荐为成交供应商。

2.初步评审标准和程序

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 初步评审程序

2.2.1	采购小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

2.2.2 响应文件的形式或供应商资格不符合采购文件的要求、响应文件未实质性响应采购文件的要求，或响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，采购小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。

2.2.3 经供应商澄清、说明和补正后仍不满足初步评审要求的响应文件（即响应文件不满足本章第2.1款规定的任一项标准），其响应文件将被视为无效，采购小组应告知有关供应商。

2.2.4 供应商有串通（符合第2.2.8、2.2.9、2.2.10项情况）、以各种方式弄虚作假、行贿（如一切商业贿赂行为，以及对从事采购与招投标活动的各类相关人员进行利益输送，或其它可能影响公正执行工作的行为）、不遵守国家法律法规或地方性规章制度，在采购与招投标过程中恶意诽谤、诬告陷害其它竞争对手的不良行为等违法行为的，其响应文件将被视为无效，其响应保证金将被没收。同时将处以成交与中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对串通投标单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。并且该供应商将被列入采购人供应商黑名单（供应商“黑名单”每年发布一次，并在 EPS 系统中公示），进行供应商淘汰，永久禁止与采购人及下属单位开展业务；

2.2.5	供应商成交后无正当理由拒不签约或拒不履行合同的，至少进行采购人分子公司供应关系关闭，也可进行采购人各一级经营单位，华商中心供应关系关闭或工程管理类供应关系关闭，关闭期一年；

2.2.6	接到成交通知后，因供应商原因未能按时签约，经两次催促后，在规定时间内仍未签约的，可进行采购人单条供应关系关闭或采购人分子公司供应关系关闭，关闭期半年。

2.2.7	上述行为情节严重的，采购人将移交公安经侦部门进行刑事调查。

2.2.8	有下列情形之一的，属于供应商相互串通响应报价：

（一）供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；

（二）供应商之间约定成交供应商；

（三）供应商之间约定部分供应商放弃响应报价或者成交；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同响应报价；

（五）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

2.2.9	有下列情形之一的，视为供应商相互串通响应报价：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应报价事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装；

（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.2.10	有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通响应报价：

（一）采购人在规定的集中开启响应文件时间前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商;

（二）采购人直接或者间接向供应商泄露标底、评审委员会成员等信息；

（三）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高响应报价；

（四）采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

（五）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商获得成交提供方便；

（六）采购人与供应商为谋求特定供应商获得成交而采取的其他串通行为。

### 3.详细评审标准和程序

3.1 评审价格确定

3.1.1	除评审办法前附表另有规定外，评审价格以最终报价的大写不含税价格为准。

3.1.2	评审价格超过最高限价（如有）的，其响应文件将被视为无效。

3.1.3	采购小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。

3.1.4	最终报价有算术错误或其他错误的，采购小组按以下原则进行修正，并要求供应商对修正后的价格进行书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

最终报价的算术错误修正不改变评审依据的最终总报价。当修正后的总报价高于原最终报价时，视同供应商最终报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担,如采购小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将最终报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原最终报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

3.2 综合评分和排序(综合评分法)

3.2.1	分值构成

商务部分：见评审办法前附表；

技术部分：见评审办法前附表；

报价：见评审办法前附表；

其他评分因素：见评审办法前附表。

3.2.2	评审基准价计算

评审价格：评审价格为按照本章第3.1.1项规定确定的价格。

评审基准价计算方法：

□按有效报价的算术平均值为评审基准价：

有效响应人家数为N，0＜N≤5时，所有有效报价的算术平均值为评审基准价；5＜N≤10时，所有有效报价去掉1个最高报价和1个最低报价后的算术平均值为评审基准价；10＜N≤20时，所有有效报价去掉2个最高报价和2个最低报价后的算术平均值为评标基准价；N＞20时，所有有效报价去掉3个最高报价和3个最低报价后的算术平均值为评标基准价。

按最低有效报价作为评审基准价。

无效报价、响应被否决的供应商，其报价不参与评审基准价的计算。

3.2.3	评分标准

商务评分标准：见评审办法前附表；

技术评分标准：见评审办法前附表；

报价评分标准：

报价得分可采用如下方法计算：

□方法一：按有效报价的算术平均值为评审基准价：

偏差率=(供应商评审价格-评审基准价)/评审基准价×100%

①如果供应商的评审价格＞评审基准价，则报价得分=F-偏差率×100×E1；

②如果供应商的评审价格≤评审基准价，则报价得分=F+偏差率×100×E2；

其中F为本章第3.2.1(3)目规定的报价所占的分值；E1是评审价格每高于评审基准价一个百分点的扣分值、E2是评审价格每低于评审基准价一个百分点的扣分值，E1可大于或等于E2。E1、E2的取值见评审办法前附表。

□方法二：按最低有效报价作为评审基准价：

偏差率=(供应商评审价格-评审基准价)/评审基准价×100%

报价得分=F-偏差率×100×E3

其中F为本章第3.2.1(3)目规定的报价所占的分值；E3是评审价格每高于评审基准价一个百分点的扣分值。E3的取值见评审办法前附表。

方法三：按最低有效报价作为评审基准价：

评审基准价为满分F分，其他报价得分=F×基准价/有效报价。

其中F为本章第3.2.1(3)目规定的报价所占的分值。

小数点后保留2位，四舍五入。

报价得分计算方法见评审办法前附表。

其他因素评分标准：见评审办法前附表。

3.2.4	评分。采购小组成员按照评分标准独立对供应商的商务、技术和其他内家直有评分。报价评分由采购小组统一计算。各项得分汇总后为该成员给供应商的评分总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.5	汇总。采购小组汇总每个成员对供应商的评分总分，每个供应商的评分总分的算术平均值为供应商最终得分。

3.2.6	采购小组对供应商最终得分进行比较后，按照供应商最终得分由高到低的顺序对供应商排序。当最终得分相等时，以评审价格低的优先；当评审价格也相等时，以技术得分高的优先；当技术得分也相等时，由采购小组投票决定。

4.评审结果

4.1 推荐成交供应商

□采购小组应在书面评审资料中按照综合得分最高的向采购人推荐成交供应商。

采购小组应在书面评审资料中按照综合得分从高到低依次推荐出成交候选投标人，若出现排名第一的成交候选人放弃成交或不能按谈判文件规定签订合同等原因，取消成交资格，则按排名顺序依次确定排名第二的成交候选人为成交供应商，以此类推。

第五章  建设工程设计合同

参照《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210》编写

第一部分合同协议书

甲方：中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司           合同编号：Y35-

乙方：                                         签订地点：新疆玛纳斯县

签订时间：2023年   月   日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2024年中粮糖业玛纳斯番茄扩建1200t/d番茄酱生产线项目工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：2024年中粮糖业玛纳斯番茄扩建1200t/d番茄酱生产线项目。

2、工程批准、核准或备案文号：                                  。

工程内容及规模：在搬迁沙湾番茄一套Manzini预热器和Ing.A.Rossi杀菌灌装并加以改造的基础上，新增设一套1200t/d的MVR预蒸发设备，配套安装其附属设备、设施同时电力增容2000KVA，新增用电负荷1800KW。（1）灌装车间东扩钢结构彩板12米；（2）外包装现场制作彩钢防雨棚；（3）增设空压机房的制作、安装管线的布置；（4）增设冰醋酸储存间的制作；（5）增设一级格栅池一道一组；（6）增设5#卸料台、提升机；（7）建造生产线设备基础（Manzini预热器基础、MVR基础）；（8）MVR冷却塔（1500T）基础及设备设施安装;（9）搬迁沙湾番茄一套Manzini预热器移位安装；（10）一级循环水系统、提升机坑水坑、管线及其支架基础改造；（11）所有供汽、水管线及减温减压装置等设备设施安装； （12）所有物料管路、MVR高低压供电控制系统、电线电缆的布局安装；（13）城市管网集中供水蓄水池的配置； （14）环保耗氧池增容2970立方；（15）新建原料停车场11000㎡；

工程所在地详细地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县凉州户镇太阳庙村5号  。

工程投资估算：    5500万元（含设备款）  。

工程进度安排：2023年12月28日-2024年7月15日

主要技术标准： 合格 。

  - 工程设计范围、阶段与服务内容

1、工程设计范围：

本次设计委托范围和内容包括：

#### 初步设计

#### 方案设计

#### 施工图设计

| 玛纳斯番茄公司扩建1200吨生产线设计范围及要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 涵盖内容 | 设计要求 | 位置/备注 |
| 1 | 房屋类 | 灌装车间东扩 | 1、与原房屋结构、基础相同；2、布局摆放两套杀菌器、灌装机，01线进、出桶物流设计；3、人流及检修通道的设计；4、照明系统设计；5、消防栓改造设计；6、屋顶、墙面通风系统设计；6、地面水沟及自流平 | 东扩12米 |
| 2 |  | 外包装彩钢棚 | 1、土建基础，拱形棚；2、设屋顶排水系统、照明系统；3、01-04线成品物料摆放区域分离； | 棚高3.72 南北向29米 东西向41.5米 |
| 3 |  | 空压机房 | 1、砖混与轻钢混合结构；2、屋内照明、排水；3、散热通风系统；4、设备、设施平面布局；5、压缩空气输出管路布局设计；6、供电布置设计；7、消防设计。 | 机修间南草坪（草坪窨井北）长12米，宽5米，参考示意图 |
| 4 |  | 冰醋酸室 | 1、砖混结构；2、屋内照明、排水；3、通风系统；4、符合相关危化品所配套的其他设施；5、消防设计。 | 危化品室东侧 4m*15m |
| 5 | 构筑物基础类 | 格栅坑 | 1、一级格栅池原一道两组增设一组格栅并联布局设计；2、池深、池宽、进水管路设计；3、格栅坑防水及与另外两组格栅坑管路并联设计； | 并联设计，地埋一级水管DN800 |
| 6 |  | 5#卸料台 | 1、机采卸料池整体布局设计；2、提升机坑结构布局设计；3、隔离墙和隔离桩设计； | 5#提升机 |
| 7 |  | MVR设备 | 1、MVR土建基础设计；2、包含蒸汽、水管网，电缆沟布局及结构设计；3、物料管路及支架的布局结构设计；4、MVR主体设备、设施平面布局设计； | 04线蒸发器西 |
| 8 |  | 新建1500T冷却塔 | 1、1500吨冷却塔土建基础设计（包含一台循环泵基础，进、出水、溢水管路，电缆沟布局及结构设计）；2、冷却塔水池与01线冷凝水池联通； | 原1号线冷却塔拆除 |
| 9 |  | 搬迁预热器 | Manzini预热器基础设计; | 原01线预热器位置 |
| 10 |  | 一级循环水系统 | 一级循环水进、排水管路及其支架基础改造布局及结构设计； |  |
| 11 | 工艺管道类 | MVR设备物料工艺管道 | MVR进料、出料、冷却水、循环水、工艺管道 |  |
| 12 | 电气工艺类 | MVR设备 | MVR高低压供电控制系统（敷设10KV电缆设计） |  |
| 13 | 城市供水类 | 城市管网集中供水蓄水池 | 1、增设蓄水池布局设计（含泵基础）；2、水管路布局设计；3、不锈钢地上蓄水槽基础设计； 4、电气控制设计； | 3号井南侧 |
| 14 | 环保类 | 环保耗氧池 | 对新增环保耗氧池增容的2970立方进行施工图设计； |  |
| 15 | 停车场类 | 原料停车现场 | 对原料停车场的的平面布局、排水、照明系统的设计； | 原料停车场11000㎡ |

#### 后续设计服务

#### 其它：

#### 1、工程设计阶段：      2024年1月1日-2024年1月25日    。

2、工程设计服务内容：主要工作内容：设计人承担建筑方案设计、平面布置图、总图及竖向设计、项目内容中管网规划设计、设计审批过程中的设计修改和变更，并协助甲方完成方案报批，工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：2024年1月1日。计划完成设计日期：2024年1月25日。具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

- 合同价格形式：       设计费+税金6%	；

- 签约合同价为：

人民币（大写）	（¥	      元）。

五、甲方代表与乙方项目负责人

甲方代表：                   。乙方项目负责人：                   。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 专用合同条款及其附件；

- 通用合同条款；

- 成交通知书（如果有）；

- 响应函函（如果有）；

- 甲方要求；

- 技术标准；

- 甲方提供的上一阶段图纸（如果有）；

- 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

- 甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

- 乙方承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自签订之日生效。

十二、合同份数

本合同正本四式份、副本四式份，均具有同等法律效力，甲方执正本3份、副本3份，乙方执正本1份、副本1份。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称：中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司 （合同专用章） |  |
| 法定代表人： |  |
| 主管领导： |  |
| 部门负责人： |  |
| 经办人： |  |
| 单位地址：玛纳斯县凉州户镇太阳庙村5号 |  |
| 电 话：0994-6608060 |  |
| 开户银行：中国工商银行玛纳斯县支行营业部 |  |
| 帐 号：3004210009200128825 |  |
| 税 号：91652324MA78UUTN5J |  |

第二部分通用合同条款

- 一般约定

  - 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

    - 合同

      - 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、设计费用清单、设计方案，以及其他构成合同组成部分的文件。

      - 合同协议书：指发包人和设计人共同签署的合同协议书。

      - 中标通知书：指发包人通知设计人中标的函件。

      - 投标函：指由设计人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

      - 投标函附录：指由设计人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

      - 发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。

      - 设计方案：指勘察人在投标文件中的设计方案。

      - 设计费用清单：指勘察人投标文件中的设计费用清单。

      - 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

    - 合同当事人和人员

      - 合同当事人：指发包人和（或）设计人。

      - 发包人：指与设计人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

      - 设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

      - 发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行义务的全权负责人。

      - 项目负责人：指由设计人任命，代表设计人行使权利和履行义务的全权负责人。

      - 分包人：指从设计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

    - 工程和设计

      - 工程：指专用合同条款中指明进行设计招标的工程。

      - 设计服务：指设计人按照合同约定履行的服务，包括编制设计文件和设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。

      - 设计资料：是发包人按合同约定向设计人提供的，用于完成设计服务范围与内容所需要的资料。

      - 设计文件：指设计人按合同约定向发包人提交的设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

    - 日期

      - 开始设计通知：指发包人按第 6.1 款通知设计人开始设计的函件。

      - 开始设计日期：指发包人按第 6.1 款发出的开始设计通知中写明的开始设计日期。

      - 设计服务期限：指设计人在投标函中承诺的完成合同设计服务所需的期限，包括按第 6.2 款、第 6.4 款和第 6.6 款约定所作的调整。

      - 完成设计日期：指第 1.1.4.3 目约定设计服务期限届满时的日期。

      - 基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。

      - 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

    - 合同价格和费用

      - 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的设计费用总金额。

      - 合同价格：指设计人按合同约定完成了全部设计工作后，发包人应付给设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

      - 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

    - 其他

      - 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

  - 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函及投标函附录；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 发包人要求；

- 设计费用清单；

- 设计方案；

- 其他合同文件。

  - 合同协议书

设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

  - 文件的提供和照管

    - 设计文件的提供

除专用合同条款另有约定外，设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供设计文件。合同约定设计文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

    - 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察报告、设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给设计人。由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的， 按第 6.2 款约定执行。

    - 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

  - 联络

    - 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

    - 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

  - 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

  - 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

  - 知识产权

    - 除专用合同条款另有约定外，设计人完成的设计工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归发包人享有。

    - 设计人在从事设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人自行承担。因发包人提供的设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

    - 设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

  - 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

  - 发包人要求

    - 设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后 3 日内通知设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导致设计人费用增加和(或)周期延误的，发包人应当相应地增加费用和(或) 延长周期。

    - 如果发包人要求违反法律规定，设计人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的设计人的全部损失由发包人承担。

    - 发包人要求采用国外规范和标准进行设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

- 发包人义务

  - 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

  - 发出开始设计通知

发包人应按第 6.1 款的约定向设计人发出开始设计通知。

  - 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，设计人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由设计人负责办理的设计所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。

  - 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时支付合同价款。

  - 提供设计资料

发包人应按第 1.6.2 项的约定向设计人提供设计资料。

  - 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

- 发包人管理

  - 发包人代表

    - 除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后 14 天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

    - 发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后 7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知设计人。

    - 发包人更换发包人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人。

    - 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。

  - 监理人

    - 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行设计监理。如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

    - 合同约定应由设计人承担的义务和责任，不因监理人对设计文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

  - 发包人的指示

    - 发包人应按合同约定向设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。

    - 设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 11 条执行。

    - 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，设计人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。

    - 除专用合同条款另有约定外，设计人只从发包人代表或按第 3.1.4 项约定的被授权人员处取得指示。

    - 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

  - 决定或答复

    - 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作和/或设计文件作出处理决定， 设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计服务期限或设计费用等问题按第 11 条的约定处理。

    - 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对设计人书面提出的事项作出书面答复； 逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。

- 设计人义务

  - 设计人的一般义务

    - 遵守法律

设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因设计人违反法律而引起的任何责任。

    - 依法纳税

设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

    - 完成全部设计工作

    - 设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。设计人应按合同约定提供设计文件及相关服务等。

    - 其他义务

设计人应履行合同约定的其他义务。

  - 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一批设计成果文件之日起 28 日后失效。如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。

  - 分包和不得转包

    - 设计人不得将其设计的全部工作转包给第三人。

    - 设计人不得将设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外， 未经发包人同意，设计人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

    - 发包人同意设计人分包工作的，设计人应向发包人提交 1 份分包合同副本，并对分包设计工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的设计费用由设计人与分包人自行支付。

    - 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。

  - 联合体

    - 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

    - 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

    - 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

  - 项目负责人

    - 设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人 2 天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

    - 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24 小时内向发包人提交书面报告。

    - 设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有设计人单位章，并由设计人的项目负责人签字确认。

    - 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。

  - 设计人员的管理

    - 设计人应在接到开始设计通知之日起 7 天内，向发包人提交设计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要设计人员和作业人员的名单及资格条件。主要设计人员应相对稳定，更换主要设计人员的，应取得发包人的同意,并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第 4.5.1 项规定执行。

    - 除专用合同条款另有约定外，主要设计人员包括项目负责人、专业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括各专业的设计人员、管理人员等。

    - 设计人应保证其主要设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。

    - 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。

  - 撤换项目负责人和其他人员

设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，设计人应予以撤换。

  - 保障人员的合法权益

    - 设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

    - 设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

    - 设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

  - 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给设计人的各项价款，应专用于合同设计工作。

- 设计要求

  - 一般要求

    - 发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行设计服务，降低工程质量。

    - 设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

    - 除专用合同条款另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第 11 条约定执行。

    - 设计人在设计服务中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

  - 设计依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的设计依据如下：

- 适用的法律、行政法规及部门规章；

- 与工程有关的规范、标准、规程；

- 工程基础资料及其他文件；

- 本设计服务合同及补充合同；

- 本工程勘察文件和施工需求；

- 合同履行中与设计服务有关的来往函件；

- 其他设计依据。

  - 设计范围

    - 本合同的设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体设计范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

    - 工程范围指所设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

    - 阶段范围指工程建设程序中的方案设计、初步设计、扩大初步（招标）设计、施工图设计等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.4	工作范围指编制设计文件、编制设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加试车（试运行）、编制竣工图、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

  - 设计文件要求

    - 设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。

    - 设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。

    - 设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需要， 并应符合国家和行业现行规定。

    - 设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

- 开始设计和完成设计

  - 开始设计

    - 符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前 7 天向设计人发出开始设计通知。设计服务期限自开始设计通知中载明的开始设计日期起计算。

    - 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

  - 发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成设计服务期限延误的，发包人应当延长设计服务期限并增加设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。

- 合同变更；

- 未按合同约定期限及时答复设计事项；

- 因发包人原因导致的暂停设计；

- 未按合同约定及时支付设计费用；

- 发包人提供的基准资料错误；

- 未及时按照履行合同约定的相关义务；

- 未能按照合同约定期限对设计文件进行审查；

- 发包人造成周期延误的其他原因。

  - 设计人引起的周期延误

由于设计人原因造成周期延误，设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。

  - 第三人引起的周期延误

由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承担。

  - 完成设计

6.5.1设计人完成设计服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制设计文件。

6.5.2设计文件是工程设计的最终成果和施工的重要依据，应当根据本工程的设计内容和不同阶段的设计任务、目的和要求等进行编制。设计文件的内容和深度应当满足对应阶段的规范要求。

6.5.3除专用合同条款另有约定外，设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应当加盖单位章和项目负责人注册执业印章；电子文件中的文字为WORD 格式、图形为CAD 格式，并应使用光盘和U 盘分别贮存。

  - 提前完成设计

6.6.1根据发包人要求或者基于专业能力判断，设计人认为能够提前完成设计的，可向发包人递交一份提前完成设计建议书，包括实施方案、提前时间、设计费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成设计而减少设计费用；增加设计费用的，所增费用由发包人承担。

6.6.2发包人要求提前完成设计但设计人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后 7 天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的设计服务期限。

6.6.3由于设计人提前完成设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中约定设计人因此获得的奖励内容。

- 暂停设计

  - 发包人原因暂停设计

合同履行中发生下列情形之一的，设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到设计人通知后的 28 天内仍不履行合同义务时，设计人有权暂停设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

- 发包人违约；

- 发包人确定暂停设计；

- 合同约定由发包人承担责任的其他情形。

  - 设计人原因暂停设计

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向设计人发出通知暂停设计，由此造成费用的增加和（或）周期延误由设计人承担：

- 设计人违约；

- 设计人擅自暂停设计；

- 合同约定由设计人承担责任的其他情形。

  - 暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停设计的，暂停期间设计人应负责妥善保护已完部分的设计文件， 由此增加的费用由责任方承担。

- 设计文件

  - 设计文件接收

    - 发包人应当及时接收设计人提交的设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经接收设计文件。

    - 发包人接收设计文件时，应向设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

    - 设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。

  - 发包人审查设计文件

    - 发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。

    - 除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过 14 天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为设计人的设计文件已经通过发包人审查。

    - 发包人审查后不同意设计文件的，应以书面形式通知设计人，说明审查不通过的理由及其具体内容。设计人应根据发包人的审查意见修改完善设计文件，并重新报送发包人审查， 审查期限重新起算。

  - 审查机构审查设计文件

    - 设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将设计文件和相关资料报送施工图审查机构进行审查。发包人的审查和施工图审查机构的审查不减免设计人因为质量问题而应承担的设计责任。

    - 对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由设计人按照审查意见修改完善设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由设计人根据新的发包人要求修改完善设计文件。

    - 由于自身原因造成设计文件未通过审查机构审查的，设计人应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

- 设计责任与保险

  - 工作质量责任

    - 设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。

    - 设计人应做好设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责任制度，加强设计服务全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

    - 设计人应按合同约定对设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制设计工作质量报表，报送发包人审查。

    - 发包人有权对设计工作质量进行检查和审核。设计人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到设计场地或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除设计人按合同约定应负的责任。

  - 设计文件错误责任

    - 设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正， 但因第 1.6.2 项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。

    - 因设计人原因造成设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.1 款的约定承担责任。

    - 因发包人原因造成设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的设计费用增加和（或）设计服务期限延误由发包人承担。

  - 设计责任主体

    - 设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

    - 设计责任为设计单位项目负责人终身责任制。项目负责人应当保证设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

    - 项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

  - 设计责任保险

    - 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任险，于合同签订后 28 天内向发包人提交工程设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。

    - 工程设计责任险的保险范围，应当包括由于设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。

    - 发生工程设计保险事故后，设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由设计人自行补偿。

- 施工期间配合

  - 施工配合指设计人配合施工承包人，在施工期间提供的设计服务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。

  - 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴施工现场的工作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

  - 设计人应在本工程的施工期间，积极提供设计配合服务，包括并不限于设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车（试运行）、参与工程竣工验收等工作。

  - 发包人应当组织设计技术交底会，由设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行设计交底，对本工程的设计意图、设计文件和施工要求等进行系统地说明和解释。

  - 工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和工程竣工验收，设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因设计原因致使工程不合格的，设计人应当承担违约责任， 免费修改设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。

- 合同变更

  - 变更情形

    - 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，设计服务期限和设计费用的调整方法在专用合同条款中约定。

- 设计范围发生变化；

- 除不可抗力外，非设计人的原因引起的周期延误；

- 非设计人的原因，对工程同一部分重复进行设计；

- 非设计人的原因，对工程暂停设计及恢复设计。

    - 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的， 按照上述约定进行调整。

  - 合理化建议

    - 合同履行中，设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第 11.1 款约定。

    - 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

- 合同价格与支付

  - 合同价格

    - 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

    - 设计费用实行发包人签证制度，即设计人完成设计项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的设计项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算设计费用的依据之一。

    - 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等，编制设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。

    - 发包人要求设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。

  - 定金或预付款

    - 定金或预付款应专用于本工程的设计。定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

    - 发包人应在收到定金或预付款支付申请后 28 天内，将定金或预付款支付给设计人； 设计人应当提供等额的增值税发票。

    - 设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非设计人的原因解除合同时，定金不予退还。

  - 中期支付

    - 设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

    - 发包人应在收到中期支付申请后的 40天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

    - 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

  - 费用结算

    - 合同工作完成后，设计人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交设计费用结算申请，并提供相关证明材料。

    - 发包人应在收到费用结算申请后的 40 天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税专用发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

    - 发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求设计人进行修正和提供补充资料， 由设计人重新提交。设计人对此有异议的，按第 15 条的约定执行。

    - 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 12.3.3 项的约定执行。

- 不可抗力

  - 不可抗力的确认

    - 不可抗力是指设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

    - 不可抗力发生后，发包人和设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

  - 不可抗力的通知

    - 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

    - 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告， 说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

  - 不可抗力后果及其处理

    - 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的设计工作，应当按照合同约定进行支付。

    - 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

    - 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

- 违约

  - 设计人违约

    - 合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约：

- 设计文件不符合法律以及合同约定；

- 设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；

- 设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失；

- 设计人无法履行或停止履行合同；

- 设计人不履行合同约定的其他义务。

    - 设计人发生违约情况时，发包人可向设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知。设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。

  - 发包人违约

    - 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：

- 发包人未按合同约定支付设计费用；

- 发包人原因造成设计停止；

- 发包人无法履行或停止履行合同；

- 发包人不履行合同约定的其他义务。

    - 发包人发生违约情况时，设计人可向发包人发出暂停设计通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和设计人损失等。

  - 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

- 争议的解决

发包人和设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三部分专用合同条款

- 一般约定

  - 词语定义与解释

    - 合同

1.1.1.8其他合同文件包括：	/	。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：适用于国家法律、行政法规、部门规章以及新疆维吾尔自治区的地方性法规、政府规章等。

  - 技术标准

    - 适用于工程的技术标准包括：     现行国家及行业标准规范        。

    - 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：		暂无	；

提供国外技术标准的名称：	/			；

提供国外技术标准的份数：	/			；

提供国外技术标准的时间：	/			；

提供国外技术标准的费用承担：	/			。

    - 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：	/	。

  - 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）双方在合同执行过程中签订的纪要等书面文件；（2）合同协议书；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）发包人“设计方招标文件”；（6）技术标准。

  - 联络

    - 发包人和设计人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

    - 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县凉州户镇太阳庙村5号中粮屯河玛纳斯番茄公司；

发包人指定的接收人为：	张俊		；

发包人指定的联系电话及传真号码：   13999555664 	；

发包人指定的电子邮箱：	16453196@qq.com	。

设计人接收文件的地点：	；

设计人指定的接收人为：	；

设计人指定的联系电话及传真号码：	；

设计人指定的电子邮箱：	。

1.6 保密

保密期限：    一年    。

- 发包人

  - 发包人一般义务

2.1.1发包人其它义务：	无	。

  - 发包人代表

姓	名：	张 俊	；

身份证号：        659001198112115219	；

职	务：          生产车间主任	；

联系电话：         13999555664	；

电子信箱：	16453196@qq.com		；

通信地址：	新疆昌吉回族自治州玛纳斯县凉州户镇太阳庙村5号中粮屯河玛纳斯番茄公司。

2.2.1发包人对发包人代表的授权范围如下：

A\办理与此项目谈判的相关手续、来往通知收集整理；

B\技术性相关的问题沟通；

发包人更换发包人代表的，应当提前5 天书面通知设计人。

  - 发包人决定

2.3.1发包人应在 5 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

- 设计人

  - 设计人一般义务

    - 设计人需（需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

  - 项目负责人

    - 项目负责人

姓	名： 	；

执业资格及等级：	；

注册证书号：                ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                  ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：            。

    - 设计人更换项目负责人的，应提前  3 天书面通知发包人。

    - 设计人擅自更换项目负责人的违约责任：  依照第二部分通用合同条款14条内容执行。

    - 设计人应在收到书面更换通知后  3 天内更换项目负责人。

    - 设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任依照第二部分通用合同条款14条内容执行。

  - 设计人人员

    - 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：  / 。

    - 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：   依照第二部分通用合同条款14条内容执行。

  - 设计分包

    - 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：   无  。主体结构、关键性工作的范围：  无  。

    - 设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：  / 。其他关于分包的约定：  / 。

    - 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：   /  。

    - 分包工程设计费支付方式：  / 。

  - 联合体

3.5.1发包人向联合体支付设计费用的方式：  / 。

4.工程设计要求

4.1工程设计一般要求

4.1.1工程设计的特殊标准或要求：  / 。

4.1.2工程设计适用的技术标准：现行国家及行业标准规范。

4.2 工程设计文件的要求

4.2.1工程设计文件深度规定：执行通用条款。

4.2.2工程的合理使用寿命年限：执行国家相关设计规范。

5.工程设计进度与周期

  - 工程设计进度计划

    - 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：     2023年12月28日     。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：相关的设计资料提供时间及工程设计资料交付时间。

5.2工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 2 天内。

5.3工程设计进度延误

5.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误

（1）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，设计人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

（2）设计人应在发生进度延误的情形后  2  天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后5天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5 天内进行审查并书面答复。

5.4 提前交付工程设计文件

5.4.1提前交付工程设计文件的奖励：无。

- 工程设计文件交付

  - 工程设计文件交付的内容

6.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：分阶段提供CAD图和PDF图由甲方预先审核

6.1.3纸张版设计文件具体形式为：最终成果图纸为纸张版蓝图八份，应当加盖单位章和项目负责人注册执业印章。

- 工程设计文件审查

  - 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  5 天。

  - 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 10 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

  - 工程设计审查形式及时间安排： 在设计完成30日内    。

- 施工现场配合服务

  - 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：   无    。

  - 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后根据项目需要时间内提供施工现场配合服务。

- 合同价款与支付

9.1合同价格形式

- 总价合同

本合同为固定总价合同，总价包含的风险范围：除不可抗力外的全部风险。风险费用的计算方法：  无   。

（2）支付：施工图设计完成并通过审图后乙方开具全额 6 %的增值税专用发票交给甲方后，支付   70   %，工程竣工验收后付剩余 30  %，以上款项均为电汇方式。

（3）风险范围以外合同价格的调整方法：	无	。

9.2定金或预付款

9.2.1定金或预付款的比例

无定金和预付款。

9.2.2定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：  无 ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期 / 天前支付。

- 工程设计变更与索赔

10.1设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后5  天内书面通知发包人。

10.2设计人应在该事项发生后 3 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的  5 天内，予以书面答复。

- 专业责任与保险

11.1设计人不需（需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

- 知识产权

  - 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

  - 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人所有。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本项目，不得用于发包人的其它项目，  不得给予第三方或用于其它第三方的任何项目。

12.3 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

- 违约责任

  - 发包人违约责任

    - 发包人支付设计人违约金：    /    。

    - 发包人逾期支付设计费的违约金：   暂无    。

  - 设计人违约责任

    - 设计人支付发包人的违约金：每逾期 1 天，应罚该阶段应支付设计费的0.5%   。

    - 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每逾期 1 天，应罚该阶段应支付设计费的0.5%   。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：合同总价的30%    。

    - 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：合同总价的30%    。

    - 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权解除本合同，并有权要求设计人赔偿相应损失。

- 不可抗力

  - 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。

- 合同解除

15.1有下列情形之一的，可以解除合同：

15.2暂停设计期限已连续超过 20 天。

15.3发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 30 天内。

- 争议解决

16.1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。

16.1.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：      /     。

选定争议评审员的期限：      /     。

评审所发生的费用承担方式：      /    %。

其他事项的约定：      /     。

16.1.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：      /      。

16.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

- 向	/	仲裁委员会申请仲裁；

- 向	项目所在地	人民法院起诉。

- 其他（如果没有，填“无”）

无   。

附件：

附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件 2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件 3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件 4：设计人主要设计人员表

附件 5: 设计进度表

附件 6: 设计费明细及支付方式

附件 7: 设计变更计费依据和方法

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

本工程所涉及到的方案设计、初步设计（含/不含概算）和施工图设计及相关现场技术服务。

二、本工程设计阶段划分

方案设计、初步设计（含/不含概算）和施工图设计及相关现场技术服务

附件2：

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项报告和审批文件 |  | 设计开始3天前 |  |
| 2 | 发包人要求即设计任务书（含对工艺、土建、设备等专业的具体要求） |  | 设计开始3天前 |  |
| 3 | 交通、原料、外部供水、排水、供电、电信等位置、标高、坐标、管径或能力等资 料 |  | 设计开始3天前 |  |
| 4 | 国外设备资料一套 |  | 设计开始3天前 |  |

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）

附件3：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 4 | 2024年1月25日前 |  |
| 2 | 施工图设计 | 8 | 2024年1月25日前 |  |

特别约定：

- 在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足承包人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

- 上述设计时间不包括法定的节假日。

- 图纸交付地点：承包人工作地（或发包人指定地）。发包人要求承包人提供电子版设计文件时，承包人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

- 如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则承包人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向承包人支付工本费。

附件4：

设计人主要设计人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格或职称 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副负责人 |  |  |  |  |
| 工艺专业负责人 |  |  |  |  |
| 建筑专业负责人 |  |  |  |  |
| 结构专业负责人 |  |  |  |  |
| 设备专业负责人 |  |  |  |  |
| 其他专业负责人 |  |  |  |  |

附件 5：

设计进度表

附件6：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：	。

二、设计费总额构成：

  - 工程设计基本服务费用：固定总价	。

  - 工程设计其他服务费用：	/	。

  - 合同签订前设计人已完成工作的费用：	/	。

  - 特别约定：	。

三、设计费明细计算表

因国家税收政策变化导致约定开票税率发生变化的，付款金额按照不含税合同金额*新税率执行。

四、设计费支付方式

（一）付款进度

1、项目完成审批、施工图设计完成并通过审图后，乙方开具全额 6 %的增值税专用发票交给甲方后，支付  70   %，工程竣工验收后付剩余  30  %，以上款项均为电汇方式。

2、付款未尽事宜，双方在合同签订时另行协商。

（二）付款条件

1、设计人及时准确地完成本协议规定的职责义务。

2、设计人呈报付款申请并提交税务发票作为付款凭证。

（三）付款期

设计人应向发包人提出书面付款申请，如果发包人认为付款条件已经达成，则应在40日内向设计人支付相关费用。

第六章  采购需求

1.工程项目概况

1.1 工程概况

#### 采购项目名称：2024年中粮糖业玛纳斯番茄扩建1200t/d番茄酱生产线项目；

#### 采购人：中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司

#### 采购项目资金落实情况： 已落实

采购项目概况：在搬迁沙湾番茄一套Manzini预热器和Ing.A.Rossi杀菌灌装并加以改造的基础上，新增设一套1200t/d的MVR预蒸发设备，配套安装其附属设备、设施同时电力增容2000KVA，新增用电负荷1800KW。（1）灌装车间东扩钢结构彩板12米；（2）外包装现场制作彩钢防雨棚；（3）增设空压机房的制作、安装管线的布置；（4）增设冰醋酸储存间的制作；（5）增设一级格栅池一道一组；（6）增设5#卸料台、提升机；（7）建造生产线设备基础（Manzini预热器基础、MVR基础）；（8）MVR冷却塔（1500T）基础及设备设施安装;（9）搬迁沙湾番茄一套Manzini预热器移位安装；（10）一级循环水系统、提升机坑水坑、管线及其支架基础改造；（11）所有供汽、水管线及减温减压装置等设备设施安装； （12）所有物料管路、MVR高低压供电控制系统、电线电缆的布局安装；（13）城市管网集中供水蓄水池的配置； （14）环保耗氧池增容2970立方；（15）新建原料停车场11000㎡；

工程总投资： 5500 万元

#### 用地面积：     /  平方米

#### 建筑面积：     /  平方米

#### 建设周期：  208 日历天

#### 使用性质： 轻工食品加工生产

#### 项目周边环境：

玛纳斯县，位于昌吉回族自治州最西端，天山山脉北坡中段、准噶尔盆地西南缘、玛纳斯河东岸。地处东经85°40′—86°31′32″，北纬43°21′21″—45°20′之间。东以干河子为界与呼图壁县相邻，西与石河子市、塔城地区沙湾县隔玛纳斯河相望，南以天山分水线与巴音郭楞蒙古自治州和静县分界，北在古尔班通古特沙漠中同塔城地区和布克赛尔蒙古自治县相接。南北最大长度241.7千米，东西最大宽度88.7千米，总面积11067平方千米。

#### 交通情况：

#### 玛纳斯县交通便利、区位独特。素有乌鲁木齐“西大门”之称，处于乌鲁木齐市一小时经济圈，东距首府乌鲁木齐130公里，是昌吉州最西边的县市，与石河子市隔玛纳斯河相望。北疆铁路、S115、S201、G30横贯全境。玛纳斯处于天山北坡经济带核心区域，是“乌昌石”城市群的重要组成部分，承接着天山北坡经济带、丝绸之路经济带和“乌昌石”城市群战略的三重辐射和带动。

#### 气候及气象条件：玛纳斯县属中温带大陆性气候，冬季长而严寒，夏季短而酷热，昼夜温差大。年平均气温7.2℃，最热月（七月）平均气温24.4℃，最冷月（一月）平均气温零下18.4℃（-18.4℃），极端最高气温39.6℃，极端最低气温零下37.4℃（-37.4℃）。全年无霜期165～172天，最长达190天。年平均降水量173.3毫米，最大年份251.1毫米，最大日降水量34.5毫米。年均降雪量74.4毫米，占全年降水量的27%。积雪深度约15～25厘米，最大年降雪量深度33厘米。全年主导风向西南风，在6～7月转为西风，平均风速2.5米/秒，最大风速20米/秒。种植作物主要有：棉花、玉米、小麦、番茄、制种玉米、甜菜、瓜果、蔬菜、枸杞等。每年能种植番茄的面积有2万亩，番茄占种植面积的1.9%，从面积上轮作倒茬有保证。

#### 抗震设防要求：七级抗震设计

#### 其他：无

2.设计依据

#### 与工程设计有关的依据性文件的名称和文号、基础资料（规划意见、地形图等）

3.建设条件

      - 在厂内自有土地进行建设，无新增土地，暂无需规划\土地审批

4. 项目使用功能

      - 设计原则、指导思想、功能定位等。

      - 4.1合理控制土建工程投资费用；

      - 4.2符合食品安全生产的设施、工艺设备的要求；

      - 4.3符合国家环保、安全、消防等设施设备管理要求；

5. 专业设计要求

      - 5.1建设项目中使用厂内自有土地，房屋建筑符合必须符合我国消防技术标准的规定；

      - 5.2新增钢结构板房必须达到防火等级A级，符合人员疏散消防技术技术标准；

      - 5.3新增建筑符合工艺、安全等设计技术规范；

6.响应方案深度要求

      - 6.1 设计说明

      - 6.1.1 方案总体构思

      - 方案设计总体构思理念，外形特点，建筑功能，区域划分，环境景观，建筑总体与周边环境的关系。

      - 6.1.2 设计方案说明

      - 6.1.2.1总平面设计说明

      - 6.1.2.2单体建筑设计说明

      - （1）平面布局、功能分析、交通流线；

      - （2）空间构成及剖面设计；

      - （3）立面设计；

      - （4）采用的主要建筑材料及技术；

      - 6.1.3 建筑结构设计说明

      - 6.1.4 电气设计说明

      - 6.1.5 通风空调系统设计说明

      - 6.1.6 给水排水设计说

      - 6.1.7 消防控制设计说明

      - 6.1.8 主要技术经济指标

      - 方案设计主要技术经济指标表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | M2 | （估算） |  |  |
| 2 | 总建筑面积 | M2 |  | 地上： | 地上、地下部分可分列 |
|  |  |  |  | 地下： |  |
| 3 | 建筑基地总面积 | M2 | （估算） |  |  |
| 4 | 道路广场面积 | M2 |  |  |  |
| 5 | 绿地面积 | M2 |  |  |  |
| 6 | 容积率 |  |  |  | （2）／（1） |
| 7 | 建筑密度 | ％ |  |  | （3）／（1） |
| 8 | 绿地率 | ％ | % |  | （5）／（1） |
| 9 | 汽车停车数量 | 辆 |  | 地上： | 地上、地下部分可分列 |
|  |  |  |  | 地下： |  |
| 10 | 自行车停车数量 | 辆 |  | 地上： | 地上、地下部分可分列 |

      - 6.2 图纸内容

      - 6.2.1 总平面图纸

      - 图中应标明指北针、图纸比例、建筑布置、周边建筑物和构筑物等；

      - 标明主要建筑物名称、编号、出入口位置、标注建筑物距离、各主要建筑物相对标高等。

6.3各主要单体平、立、剖面图。

| 玛纳斯番茄公司扩建1200吨生产线设计范围及要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 涵盖内容 | 设计要求 | 位置/备注 |
| 1 | 房屋类 | 灌装车间东扩 | 1、与原房屋结构、基础相同；2、布局摆放两套杀菌器、灌装机，01线进、出桶物流设计；3、人流及检修通道的设计；4、照明系统设计；5、消防栓改造设计；6、屋顶、墙面通风系统设计；6、地面水沟及自流平 | 东扩12米 |
| 2 |  | 外包装彩钢棚 | 1、土建基础，拱形棚；2、设屋顶排水系统、照明系统；3、01-04线成品物料摆放区域分离； | 棚高3.72 南北向29米 东西向41.5米 |
| 3 |  | 空压机房 | 1、砖混与轻钢混合结构；2、屋内照明、排水；3、散热通风系统；4、设备、设施平面布局；5、压缩空气输出管路布局设计；6、供电布置设计；7、消防设计。 | 机修间南草坪（草坪窨井北）长12米，宽5米，参考示意图 |
| 4 |  | 冰醋酸室 | 1、砖混结构；2、屋内照明、排水；3、通风系统；4、符合相关危化品所配套的其他设施；5、消防设计。 | 危化品室东侧 4m*15m |
| 5 | 构筑物基础类 | 格栅坑 | 1、一级格栅池原一道两组增设一组格栅并联布局设计；2、池深、池宽、进水管路设计；3、格栅坑防水及与另外两组格栅坑管路并联设计； | 并联设计，地埋一级水管DN800 |
| 6 |  | 5#卸料台 | 1、机采卸料池整体布局设计；2、提升机坑结构布局设计；3、隔离墙和隔离桩设计； | 5#提升机 |
| 7 |  | MVR设备 | 1、MVR土建基础设计；2、包含蒸汽、水管网，电缆沟布局及结构设计；3、物料管路及支架的布局结构设计；4、MVR主体设备、设施平面布局设计； | 04线蒸发器西 |
| 8 |  | 新建1500T冷却塔 | 1、1500吨冷却塔土建基础设计（包含一台循环泵基础，进、出水、溢水管路，电缆沟布局及结构设计）；2、冷却塔水池与01线冷凝水池联通； | 原1号线冷却塔拆除 |
| 9 |  | 搬迁预热器 | Manzini预热器基础设计; | 原01线预热器位置 |
| 10 |  | 一级循环水系统 | 一级循环水进、排水管路及其支架基础改造布局及结构设计； |  |
| 11 | 工艺管道类 | MVR设备物料工艺管道 | MVR进料、出料、冷却水、循环水、工艺管道 |  |
| 12 | 电气工艺类 | MVR设备 | MVR高低压供电控制系统（敷设10KV电缆设计） |  |
| 13 | 城市供水类 | 城市管网集中供水蓄水池 | 1、增设蓄水池布局设计（含泵基础）；2、水管路布局设计；3、不锈钢地上蓄水槽基础设计； 4、电气控制设计； | 3号井南侧 |
| 14 | 环保类 | 环保耗氧池 | 对新增环保耗氧池增容的2970立方进行施工图设计； |  |
| 15 | 停车场类 | 原料停车现场 | 对原料停车场的的平面布局、排水、照明系统的设计； | 原料停车场11000㎡ |

      - 6.3.1 图纸表述清楚、准确、详细、完整，参照建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）的要求。

      - 6.3.2 设计招标采用概念性设计招标或实施性设计招标的，设计深度要求参照建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）的要求。

第七章  响应文件格式

2024年中粮糖业玛纳斯番茄扩建1200t/d番茄酱生产线项目

建设工程设计服务采购

响应文件

供应商：

年   月   日

目 录

一、响应函

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书（适用于供应商组成联合体的情况）

四、响应保证金（适用于递交响应保证金的情况）

五、商务和技术偏差表

六、报价表

六-1、设计响应报价明细表

七、项目分项投资估算表

八、资格审查资料

九、响应方案

十、廉洁承诺书

十一、廉 洁 告 知 书

十二、质量承诺书

十三、保密承诺书

—、响应函

中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司：

- 我方已仔细研究了2024年中粮糖业玛纳斯番茄扩建1200t/d番茄酱生产线项目建设工程设计服务采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币(大写)                   (¥)           的报价(其中不含税价为         ，增值税税额为：           完成/提供本项目服务，并按合同约定履行义务。

- 我方的响应文件包括下列内容：

- 响应函；

- 授权委托书(如有)；

- 联合体协议书(如有);

- 响应保证金(如有)；

- 商务和技术偏差表；

- 报价表；

- 资格审查资料；

- 响应方案；

……

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

- 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

- 我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

- 如我方与贵方达成成交，我方承诺：

- 在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照采购文件要求递交履约保证金；

- 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“谈判采购公告/谈判采购邀请书”中规定的供应商不得存在的情形。

- 其他补充说明：                      。

供 应 商：                                 （盖单位公章)

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人：        (签字)

地    址：

电子邮箱：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年   月   日

二、授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人   （姓名）   系        （供应商名称）      的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改谈判采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至谈判采购项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商：                         （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：           （签字）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

年    月   日

三、联合体协议书

（适用于供应商组成联合体的情况、不适用则无需提供）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）采购活动。现就组成联合体事宜订立如下协议。

  - （某成员单位名称）为                （联合体名称）牵头人。

  - 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加谈判采购活动，签署文件，递交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同采购活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

  - 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

  - 联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本谈判采购项目。

  - 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

  - 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

  - 本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

（注：本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。）

联合体牵头人名称：                             （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：         （签字）

联合体成员名称：                               （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：         （签字）

联合体成员名称：                               （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：         （签字）

年    月    日

四、响应保证金

（适用于递交响应保证金的情况）

- 采用转账方式的，供应商应在此提供转账凭证复印件。

- 采用支票、汇票等方式的，供应商应在此提供支票、汇票等的复印件 原件应单独递交。

- 采用银行或担保机构担保函方式的，格式如下：

（采购人名称）:

鉴于                     （供应商名称）（以下称“供应商”）于    年   月   日参加                  （项目名称）建设工程设计服务谈判采购活动，

（担保人名称）（以下称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若供应商在响应文件有效期内撤销响应文件，或成交后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照采购文件要求递交履约保证金，或者发生采购文件明确规定不予退还响应保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）                        。

本保函在响应文件有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在响应文件有效期内送达我方。

担保人名称：               （盖单位公章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年    月    日

五、商务和技术偏差表

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。

六、建设工程建设工程设计报价响应简况表

| 项目名称 |  | #### 2024年中粮糖业玛纳斯番茄扩建1200t/d番茄酱生产线项目； |
| --- | --- | --- |
| 设计费报价 （元） |  | （大写） |
|  |  | （小写） |
|  |  | 不含税价： 元 税率： % 税额： 元 价税合计： 元 |
| 其 中 | 方案设计费 |  |
|  | 初步设计费 |  |
|  | 施工设计费 |  |
|  | 后续设计服务费 |  |
|  | 其他 |  |
| 合计 |  |  |
| 设计周期 |  | 分为 （方案设计、初步设计、施工图设计）阶段列出设计周期（日历天）； |
| 备注 |  |  |

供 应 商：                               （盖单位公章)

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人：        (签字)

年    月    日

六-1、设计响应报价明细表

| 序号 | 分类 | 涵盖内容 | 设计要求 | 设计费报价（元）/含税 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋类 | 灌装车间东扩 | 1、与原房屋结构、基础相同；2、布局摆放两套杀菌器、灌装机，01线进、出桶物流设计；3、人流及检修通道的设计；4、照明系统设计；5、消防栓改造设计；6、屋顶、墙面通风系统设计；6、地面水沟及自流平 |  |
|  |  | 外包装彩钢棚 | 1、土建基础，拱形棚；2、设屋顶排水系统、照明系统；3、01-04线成品物料摆放区域分离； |  |
|  |  | 空压机房 | 1、砖混与轻钢混合结构；2、屋内照明、排水；3、散热通风系统；4、设备、设施平面布局；5、压缩空气输出管路布局设计；6、供电布置设计；7、消防设计。 |  |
|  |  | 冰醋酸室 | 1、砖混结构；2、屋内照明、排水；3、通风系统；4、符合相关危化品所配套的其他设施；5、消防设计。 |  |
| 2 | 构筑物基础类 | 格栅坑 | 1、一级格栅池原一道两组增设一组格栅并联布局设计；2、池深、池宽、进水管路设计；3、格栅坑防水及与另外两组格栅坑管路并联设计； |  |
|  |  | 5#卸料台 | 1、机采卸料池整体布局设计；2、提升机坑结构布局设计；3、隔离墙和隔离桩设计； |  |
|  |  | MVR设备 | 1、MVR土建基础设计；2、包含蒸汽、水管网，电缆沟布局及结构设计；3、物料管路及支架的布局结构设计；4、MVR主体设备、设施平面布局设计； |  |
|  |  | 新建1500T冷却塔 | 1、1500吨冷却塔土建基础设计（包含一台循环泵基础，进、出水、溢水管路，电缆沟布局及结构设计）；2、冷却塔水池与01线冷凝水池联通； |  |
|  |  | 搬迁预热器 | Manzini预热器基础设计; |  |
|  |  | 一级循环水系统 | 一级循环水进、排水管路及其支架基础改造布局及结构设计； |  |
| 3 | 工艺管道类 | MVR设备物料工艺管道 | MVR进料、出料、冷却水、循环水、工艺管道 |  |
| 4 | 电气工艺类 | MVR设备 | MVR高低压供电控制系统（敷设10KV电缆设计） |  |
| 5 | 城市供水类 | 城市管网集中供水蓄水池 | 1、增设蓄水池布局设计（含泵基础）；2、水管路布局设计；3、不锈钢地上蓄水槽基础设计； 4、电气控制设计； |  |
| 6 | 环保类 | 环保耗氧池 | 对新增环保耗氧池增容的2970立方进行施工图设计； |  |
| 7 | 停车场类 | 原料停车现场 | 对原料停车场的的平面布局、排水、照明系统的设计； |  |

注：

1.供应商的服务报价、分项报价最高不超过上述的预算金额（如有）。

2.响应报价要求保留小数点后两位有效。

七、项目分项投资估算表

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 工程量 | 工程量单位 | 造 价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

八、资格审查资料

(一)基本情况

供应商应根据供应商须知前附表第3.5(1)项和第3.5(2)项的要求提供主体资格证明及相关资质证明材料。

供应商还应根据供应商须知前附表第3.5(5)项、第3.5(7)项和第3.5(8)项的要求提供其他相关证明材料。

(二)近年财务状况

供应商应根据供应商须知前附表第3.5(3)项的要求提供近年财务会计报表复印件。

(三)近年的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 服务内容 |  |
| 委托人/发包人名称 |  |
| 委托人/发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务是否完成 |  |
| 项目负责人(如有) |  |
| 项目概况及供应商履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：供应商应根据供应商须知前附表第3.5(4)项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 从事设计 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

(五) 项目负责人、专业负责人、项目组成员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 执业或职业资格 证书名称和证号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事类似工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托久发包人及联系电话 |  |

注：供应商应根据供应商须知前附表第3.5(6)项的要求在本表后附相关证明材料。

九、响应方案

响应方案一般包括(但不限于)下列内容：

- 设计范围、设计内容

- 设计依据、设计工作目标

- 设计机构设置和岗位职责

- 设计说明和设计方案

- 质量、进度、保密、安全保证措施

- 设计工作重点、难点分析

- 合理化建议

- 图纸

十、廉洁承诺书

中粮糖业及下属分子公司：

为积极配合贵公司进行的项目采购与招投标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购与招投标工作的公平、公正、公开，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及中粮糖业有关廉政建设制度。

2.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

3.按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定；保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4.不将主体、关键性工作进行分包（包括贴牌生产、转包等）。

5.不以任何方式向采购人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

6.不向贵公司涉及采购与招投标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

7. 经查实对于参与串通行为的投标人，其中标无效，列入供应商黑名单，并对投标人处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款如事后查实无法追溯的仅列入供应商黑名单，加大不诚信供应商的违规成本。

8.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司纪委办公室举报。

9.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

10.若违反上述承诺或违反有关法律法规及贵公司有关规定，我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来，并承担贵公司制度规定的一切法律责任。

11.本承诺书自签署之日起生效。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期：    年    月   日

十一、廉洁告知书

尊敬的供应商，您好！

中粮屯河番茄有限公司（简称中粮番茄）对领导干部和员工实施廉洁从业管理，致力于保障供应商与我公司合作的正当权益，建立良好的合作关系。

在采购业务往来过程中（包括供应商调研、供应商审核、招标活动、合同签订、验收、结算等），我公司明确规定工作人员不得收受、索取来自合同户及其亲属、朋友或其他有特定关系人员的好处(包括但不限于赠送现金、贵重礼品、佣金，以其他任何方式给予好处或者利益等)。我公司所有的资金（履约保证金、管理押金、赔偿金等）只通过公司的账户收取，不允许通过公司工作人员及其亲属、朋友或其他有特定关系人员指定的其它账户收取。我公司不允许从事采购工作的个人收取任何形式的现金（现钞、微信转账、银行转账等）。

我公司明确要求领导干部和相关采购工作人员在与供应商交往的过程中不得收取报酬或礼品，请您理解我公司人员谢绝接受报酬或礼品的做法。同时，请您不要向我公司工作人员输送利益或好处。

我公司不允许领导干部和员工吃、拿、卡、要为难供应商，请您监督。

我们竭诚的希望与供应商共同建立公平、阳光的伙伴关系，如果中粮番茄公司的领导干部、员工出现舞弊行为、存在不廉洁的行为，请通过投诉受理渠道反映。

我公司向每位供应商（含潜在投标方）发放《廉洁告知书》，接受您的监督。

纪检信访举报联络方式

- 中粮糖业控股股份有限公司纪检信访举报联络方式

      - 寄信  通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层904室纪委办公室（收），邮政编码：100020

      - 致电  举报电话 010-85017235

- 中粮屯河番茄有限公司纪检信访举报联络方式

      - 寄信  通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮屯河番茄有限公司党群纪检部（收），邮政编码：830000

      - 致电  举报电话 18709967070

      - 采购项目监督人联系方式

姓名：徐亚梅

联系电话：18935718583

电子邮箱：xuym.th@cofco.com

特此告知。

中粮屯河番茄有限公司

2023年12月

十二、质量承诺书

中粮糖业及下属各公司：

为积极配合贵公司进行的_  设计项目 采购工作，保证产品质量，我们特向贵公司承诺如下事项：

1. 我公司承诺所供之商品质量，数量均不出现假冒、短少现象，并随时按贵公司要求提供各种质量检测报告，如发生与之相关的客户投诉赔偿，待材料质量查明之后一概由本供应商负责。

2. 严格按照合同、订单要求供货、补货，商品价格上调需提前上交调价单，商品下调或做特价时与贵公司联系下调方案。

3. 我公司严格执行供应商应尽义务，做到送货及时，货物质量优质，货物装箱整齐方便运输。

4.我公司承诺保证为贵公司所供之货，货源充足，不发生断货拒供现象。

5.我公司认可贵公司的货物验收制度和仓库保存条件，并在对供应货物进行验收时，自愿严格遵守贵公司的货物验收制度。

6.我公司对未通过验收的货物，保证在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

7.我公司对通过验收的货物，在贵公司投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的，我公司承诺无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期：   年    月    日

十三、保密承诺书

中粮糖业及下属分子公司：

鉴于我方自愿参加 设计项目的  采购活动，我方现就有关保密义务事项作出如下承诺：

- 我方保证，未经采购人书面同意,不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、披露敏感信息以及本项目的工作成果，亦不得对敏感信息、各阶段工作成果和最终工作成果进行传播和销售，并且保证只为执行本项目之目的使用敏感信息和各阶段工作成果和最终工作成果。

- 我方保证，如为本合同目的确实需要向第三方披露对方的敏感信息，需事先得到采购人的书面许可，并与该第三方签订保密合同。

- 我方保证，只能将采购人的相关敏感信息提供给予本合同工作直接相关的员工，提供范围及程度仅限于可使该员工完成本项工作，并应约束其员工遵守保密义务。

- 我方保证，在双方合作关系结束后，我方有义务按照采购人的要求将敏感信息及其载体返还给采购人或者按照采购人的要求予以销毁，不得再以任何形式使用敏感信息。

- 我方同意采取任何必要的，以及采购人要求的合理措施，保护采购人提供的敏感信息。

- 如发生任何敏感信息泄漏事件，包括但不限于因我方原因导致的泄漏事件或者因第三方非法获取和使用而造成的泄漏事件，我方均应立即通知采购人，并采取有效措施防止泄密进一步扩大。

特此承诺。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期：       年    月    日