中粮屯河乌什果蔬制品有限公司

流送沟维修项目

询比采购文件

编制单位：中粮屯河乌什果蔬制品有限公司

编制日期：2024年4月

# 第一部分 询比采购公告

尊敬的各位投标方，您好！

现将中粮乌什果蔬制品有限公司2024年度流送沟维修项目事宜采购公告如下：

## 一、采购条件

本采购项目为中粮屯河乌什果蔬制品公司的2024年度流送沟维修项目询比采购，采购方为中粮屯河乌什果蔬制品公司，项目资金来源为自筹。该项目已具备询比采购条件，现对2024年度流送沟维修项目进行询比采购。

## 二、项目名称

流送沟维修项目

## 三、项目概况与内容

1 采购内容（简要描述）：流送沟清於、垫层、挡墙、排水

2 地点：新疆阿克苏地区乌什县阿克托海乡十三村

3 完工日期：2024年6月20日前。

4 采购类型及评价标准：询比采购。

## 四、投标方资格要求：

1、投标方须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人企业、其他组织

2、资质要求：营业执照上经营范围内需具有土建工程施工，土建维修等类似内容。

3、本次采购不接受联合体投标。

4、投标单位管理人员及项目负责人未被列为失信执行人。

5、本项目不接受中粮糖业投标方黑名单（以中粮糖业下发的黑名单为准）的企业参与投标；

6、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件投标或者未划分包件的同一采购项目投标。存在以上情况的，在通过资格预审的情况下，允许最先报名的潜在竞谈人参与投标。

## 五、报价要求：

1、EPS采购平台填写电子报价，如投标方在电子报价基础上，上传书面报价，当出现EPS采购平台与上传报价单不一致的情形，以书面报价单为准，需采购方再次发起报价，投标方严格按书面报价对EPS系统报价进行修改。

2、采购报价过程中在EPS采购平台选择对应税率类型。

3、报价中须包含：材料费、维修施工工器具费、安全管理费、劳动保护费、税费等。

## 六、采购文件的获取方式及递交：

1、投标方获取采购文件的时间及方式

(1) 报名截止日期： 2024年5月8日00:00分前，投标方需在在中粮糖业EPS采购平台（网址：https://eps.cofcosugar.com/）完成注册报名；

(2) 获取采购文件日期：采购方组织资格审查合格后，2024年5月10日00:00后，投标方通过EPS采购平台获取采购文件；

(3) 投标截止日期：2024年5月14日00:00时前在中粮糖业EPS采购平台上按采购文件说明条款提供相关资料并提交第一轮报价，此时间之后不再接受投标。

2、采购方在报名阶段组织的资格审查，不免除投标方在投标报价阶段以及合同执行阶段，发现投标方资格不符合而废除投标方资格或者废除合同。

3、询比项目采购，计划进行多轮。

## 七、发布公告的媒介

本次询比项目在中粮糖业公司电子采购管理平台（简称EPS平台）（公开 ）发布。（网址：<https://eps.cofcosugar.com/>）

## 八、采购方信息

采购方名称：中粮屯河乌什果蔬制品有限公司

采购方地址：新疆阿克苏地区乌什县阿克托海乡十三村采购方厂区内

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职务 | 人员姓名 | 联系电话 |
| EPS操作人员 | 王小龙 | 13309933080 |
| 业务联系人 | 王小龙 | 13309933080 |
| 监督人员 | 范玉娟 | 15899307680 |

## 九、纪检监督部门及电话

（1）中粮糖业控股股份有限公司纪检信访举报联络方式

寄信 通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层904室纪委办公室（收），邮政编码：100020

致电 举报电话 010-85017235

（2）中粮屯河番茄有限公司纪检信访举报联络方式

寄信 通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮屯河番茄有限公司党群纪检部（收），邮政编码：830000

致电 举报电话 18709967070

（3）中粮屯河乌什果蔬制品有限公司纪检信访举报联络方式

寄信 新疆乌什县阿克托海乡十三村中粮屯河乌什果蔬制品有限公司党群纪检部 （收），邮政编码：843400

致电 举报电话 18196858635

（4）采购项目监督人联系方式

 姓名：范玉娟

 联系电话：15899307680

 电子邮箱：fanyj.th@cofco.com

# 第二部分 投标方须知

## 一、项目名称

 流送沟维修项目

## 二、交付地点

新疆阿克苏地区乌什县阿克托海乡十三村采购方厂区内

## 三、资金来源

企业自筹

## 四、项目范围（简述）

 流送沟清於、流送沟垫层、流送沟挡墙、流送沟排水

## 五、费用说明

报价含材料费、维修施工工器具费、安全管理费、劳动保护费、税费等

## 六、完工日期

2024年6月20日前。

## 七、投标方资格要求

★1、投标方须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人企业、其他组织。

★2、资质要求：

营业执照上经营范围内需具有土建工程施工，土建维修等类似内容。

★3、本次采购不接受联合体投标。

★4、投标单位管理人员及项目负责人未被列为失信执行人。

★5、本项目不接受中粮糖业投标方黑名单（以中粮糖业下发的黑名单为准）的企业参与投标；

★6、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件投标或者未划分包件的同一招标项目投标。

## 八、付款方式：人民币电汇支付。

1、乙方开具全额税率为\*%增值税专用发票后，维修结束，并经甲方查验合格后，凭（完工验收合格的记录）单据，甲方向乙方支付合同总额的50%；

2、生产期结束，2024年12月31日前，综合验收完成,凭（运行验收合格的记录）单据，甲方向乙方支付结算总额的45%；

3、剩余5%作为质保金，于质保金有效期满且设备无任何质量问题后，凭 （质保验收合格的记录）单据，甲方向乙方支付合同总额的5%。

质保金有效期至2025年6月30日。

开票期间如遇国家税率调整，以合同中不含税价格为基数乘以（国家调整税率+1）为开票金额。

## 九、报价有效期

自报价截止时间起60日（日历日）

## 十、现场踏勘

采购方不集中组织投标方进行现场踏勘。

## 十一、采购方案：

询比采购，计划进行多轮报价

## 十二、投标文件

★1、廉洁承诺书（扫描件或者照片）；

★2、质量承诺书（扫描件或者照片）；

★3、法人代表授权委托书（扫描件或者照片）；

★4、报价单（扫描件或者照片）；

5、营业执照（扫描件或者照片）

## 十三、投标文件递交方式及截止时间

报价文件递交截止时间：2024年5月14日00:00之前，投标文件以电子版的方式递交至：EPS采购平台

## 十四、确定成交人

根据不含税总价最低价由低到高进行排名，确定第一中标候选人和第二中标候选人，并将结果通过EPS系统进行发布，若出现第一中标候选人放弃成交或不能按采购文件规定签订合同等原因，

## 十五、响应和偏差

采购需求和合同草案中的关键条款均以“★”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同草案中的关键条款作出满足性或更有利于采购方的响应，否则，投标方的投标将被视为无效。

# 第三部分 采购需求

## 一、项目内容：

| 序号 | 项目/位置 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清於(长55m,宽0.8m) | 清理出沟底淤泥，污泥厚度约0.3m | 2 | 个 | 　 |
| 2 | 垫层(长55m,宽0.8m) | (1)切割、砸除沟底瓷砖，清理至硬实混凝土土处。(2)对角1米处打膨胀螺栓 M8\*50 ,钢筋6进行对角连接。(3)C30混凝土沟底浇砼找坡，坡度3~５‰，沟底成椭圆或者沟角成椭圆装，表样收光至光滑状态 | 2 | 个 | 　 |
| 3 | 砸除挡墙(长3.5m 厚0.2m 高0.55m) | 去除面与现有构筑物的面对齐，表面高标号混凝土收光。 | 3.5 | 米 | 　 |
| 4 | 排水 | (1)1#沟底与2#沟底用PE管 DN200穿通 PE管长约0.2m(2)1#沟积沙坑至滚筒提升机坑埋PE管 DN200 长1.5m ，安装阀门 DN200（切除1#沟底长1.5m 宽0.21m 深0.3至0.5m，埋管后混凝土恢复）。 | 1 | 套 | 　 |

说明：

1、作业环境：0.8m宽地沟内，40米长的双沟上有水泥盖板（施工时无法去除）。

2、维修材料使用量、维修工作量、作业环境以现场实际情况为准，由于投标方预算不足、预算缺失，本采购项目实施时不得追加任何费用。

## 二、项目质量标准：

1、提供C30混凝土材质证明材料。

2、成型后土表面较为光滑。

3、现场清理干净。

4、流水通畅，沟内无积水。

5、质保期内垫层不脱落、不脱层。

## 三、验收方式：

1、完工验收

2、生产运行验收

3、质保验收

## 四、安全管理

1、中标方与采购方签订安全管理协议，并向甲方缴纳合同总额的\*%风险抵押金（合同总额≤50万元为3%；合同总额为＞50、≤200万元为2%；合同总额＞200万元为1%）。

2、进入施工作业现场的人员应身体健康,无妨碍工作的病症,体格检查合格。

3、中标方与采购方签订合同生效进入施工现场前，必须将开工时间、工程量、安全措施、施工方案、安全责任人报告采购方安全管理部门，

4、中标方须和施工作业人员签订符合劳动法要求的用工合同或劳务合同，并购买工伤保险或雇主责任险（购买保额不低于【80】万/人）和安责险（购买保额不低于【60】万/人），向甲方提供保单复印件材料。

（注：所购保险总赔付额达到140万）

5、中标方方服从采购方方的安全管理，危险作业实施许可管理。

# 第四部分 合同模板

见《附件1、流送沟维修采购合同》

# 第五部分 附件

法定代表人资格证书

单位名称：

地址：

姓名： ，性别： ，年龄：

职务： 系 公司（投标方名称）的 。为中粮糖业及其下属各分子公司招标采购项目签署上述项目的报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标方（盖章）：

法人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

授权委托书

单位名称：

注册地址：

社会唯一信用代码： 法定代表人（或负责人）： 身份证号：

代理人： 身份证号： ，

系公司 ，现户籍所在地

授权事项：

1、委托人委托代理人 代表委托人参加**中粮糖业及下属各公司**招标和议标活动，以委托人的名义全权办理招标和议标过程中的投标、报价、议标谈判等一切以招标或议标相关的事宜。

2、如委托人中标，代理人以委托人的名义与**中粮糖业及下属各公司**签订合同，并办理合同履约过程中的一切相关事宜。

本公司对代理人的上述代理行为均予以认可并承担责任。

本授权委托书自授权之日起生效，并长期/202\*年\*\*月\*\*日前有效！

代理人身份证正反面粘贴处：

单位名称（盖章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

授权日期: 年 月 日

廉洁告知书

尊敬的投标方，您好！

中粮屯河番茄有限公司（简称中粮番茄）对领导干部和员工实施廉洁从业管理，致力于保障投标方与我公司合作的正当权益，建立良好的合作关系。

在采购业务往来过程中（包括投标方调研、投标方审核、招标活动、合同签订、验收、结算等），我公司明确规定工作人员不得收受、索取来自合同户及其亲属、朋友或其他有特定关系人员的好处(包括但不限于赠送现金、贵重礼品、佣金，以其他任何方式给予好处或者利益等)。我公司所有的资金（履约保证金、管理押金、赔偿金等）只通过公司的账户收取，不允许通过公司工作人员及其亲属、朋友或其他有特定关系人员指定的其它账户收取。我公司不允许从事采购工作的个人收取任何形式的现金（现钞、微信转账、银行转账等）。

我公司明确要求领导干部和相关采购工作人员在与投标方交往的过程中不得收取报酬或礼品，请您理解我公司人员谢绝接受报酬或礼品的做法。同时，请您不要向我公司工作人员输送利益或好处。

我公司不允许领导干部和员工吃、拿、卡、要为难投标方，请您监督。

我们竭诚的希望与投标方共同建立公平、阳光的伙伴关系，如果中粮番茄公司的领导干部、员工出现舞弊行为、存在不廉洁的行为，请通过投诉受理渠道反映。

我公司向每位投标方（含潜在投标方）发放《廉洁告知书》，接受您的监督。

纪检信访举报联络方式

中粮糖业控股股份有限公司纪检信访举报联络方式

1.寄信 通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层904室纪委办公室（收），邮政编码：100020

2.致电 举报电话 010-85017235

二、中粮屯河番茄有限公司纪检信访举报联络方式

1.寄信 通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮屯河番茄有限公司党群纪检部（收），邮政编码：830000

2.致电 举报电话 18709967070

特此告知。

中粮屯河番茄有限公司

2022年1月

报价单模板

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 规格型号 材质 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 含税金额(元) | 税率 | 不含税金额(元) |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| ... | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 完全响应《采购文件》所有内容及要求 |

报价单位名称（章）：

报价日期：

质量承诺书

中粮糖业及下属各公司：

为积极配合贵公司进行的采购/招标工作，保证产品质量，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.我公司承诺所供之商品质量，数量均不出现假冒、短少现象，并随时按贵公司要求提供各种质量检测报告，如发生与之相关的客户投诉赔偿，待材料质量查明之后一概由本投标方负责。

2.严格按照合同、订单要求供货、补货，商品价格上调需提前上交调价单，商品下调或做特价时与贵公司联系下调方案。

3. 我公司严格执行投标方应尽义务，做到送货及时，货物质量优质，货物装箱整齐方便运输。

4.我公司承诺保证为贵公司所供之货，货源充足，不发生断货拒供现象。

5.我公司认可贵公司的货物验收制度和仓库保存条件，并在对供应货物进行验收时，自愿严格遵守贵公司的货物验收制度。

6.我公司对未通过验收的货物，保证在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

7.我公司对通过验收的货物，在贵公司投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的，我公司承诺无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

单位名称(盖章)：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

中粮糖业廉洁承诺书

中粮糖业及下属分子公司：

为积极配合贵公司进行的项目采购与招投标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购与招投标工作的公平、公正、公开，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及中粮糖业有关廉政建设制度。

2.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

3.按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定；保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4.不将主体、关键性工作进行分包（包括贴牌生产、转包等）。

5.不以任何方式向采购人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

6.不向贵公司涉及采购与招投标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

7. 经查实对于参与串通行为的投标人，其中标无效，列入投标方黑名单，并对投标人处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款如事后查实无法追溯的仅列入投标方黑名单，加大不诚信投标方的违规成本。

8.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司纪委办公室举报。

9.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

10.若违反上述承诺或违反有关法律法规及贵公司有关规定，我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来，并承担贵公司制度规定的一切法律责任。

11.本承诺书自签署之日起生效。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日