**中粮屯河乌什果蔬制品有限公司**

**新建油品库项目询比采购文件**

编制单位：中粮屯河乌什果蔬制品有限公司

编制日期：2024年5月

|  |
| --- |
| **采购文件内容** |
| 第一部分 | 询比采购公告 | 第四部分 | 合同书模板 |
| 第二部分 | 投标方须知 | 第五部分 | 附件 |
| 第三部分 | 技术标准 |  |  |

**第一部分 询比采购公告**

尊敬的各位投标方，您好！

现将中粮屯河乌什果蔬制品有限公司2024年新建油品库项目事宜采购公告如下：

**1、采购条件：**

本采购项目为中粮屯河乌什果蔬制品有限公司的2024年度新建油品库项目（公开）询比采购，采购方为中粮屯河乌什果蔬制品有限公司，项目资金来源为自筹。该项目已具备询比采购条件，现对2024年度新建油品库项目进行（公开）询比采购。

**2、项目名称**：中粮屯河乌什果蔬制品有限公司新建油品库项目

**3、项目概况与内容：**

3.1采购内容（简要描述）：根据中粮屯河乌什果蔬制品有限公司2024年安全、环保检查整改的要求，需新建油品库项目进行采购。

| **序号** | **标的名称** | **规格** | **单位** | **单价****（元）** | **预估金额****（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油储存间 | 6\*4\*3.5 | 平方米 |   |   |   |
| 2 | 润滑油、脂储存间 | 6\*3\*3.5 | 平方米 |   |   |   |
| 3 | 废机油储存间 | 6\*3\*3.5 | 平方米 |   |   |   |
|  | 合计 |  |  |  |   |  |

3.2地点：新疆乌什县阿克托海乡13村中粮屯河乌什果蔬制品有限公司院内。

3.3完工日期：2024年6月25日前。

3.4采购类型及评价标准： 询比采购。

**4、投标方资格要求：**

4.1投标方须为在中华人民共和国境内依法注册的正常运营的各工商企业。

4.2资质要求：

营业执照上经营范围内需具有土建工程施工，土建维修等类似内容。

4.3本次采购不接受联合体投标。

4.4投标单位管理人员及项目负责人未被列为失信执行人。

4.5本项目不接受中粮糖业供应商黑名单（以中粮糖业下发的黑名单为准）的企业参与投标；

4.6与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件投标或者未划分包件的同一采购项目投标。存在以上情况的，在通过资格预审的情况下，允许最先报名的潜在竞谈人参与投标。

**5、报价要求：**

5.1报价

EPS采购平台填写电子报价。

报价其他要求 必需上传盖章版报价单

5.2采购报价过程中在EPS采购平台选择对应税率类型。

5.3采购报价中须包含：材料费、人工费、安全管理费、劳动保护费、税费等。

**6、 采购文件的获取及递交**

6.1项目采购文件的获取及递交方式

 投标方获取采购文件的时间及方式报名截止日期2024年5月14日00:00分前，投标方需在中粮糖业EPS采购平台（网址：<https://eps.cofcosugar.com/>）完成注册报名；获取采购文件日期：采购方组织资格审查合格后，2024年5月17日00:00后，投标方通过EPS采购平台获取采购文件；投标截止时间2024年5月22日00:00时前在中粮糖业EPS采购平台上按采购文件说明条款提供相关资料并提交第一轮报价，此时间之后不再接受投标。

6.2采购方在报名阶段组织的资格审查，不免除投标方在投标报价阶段以及合同执行阶段，发现投标方资格不符合而废除投标方资格或者废除合同。

6.3询比项目采购，计划进行多轮

**7. 发布公告的媒介**

本次询比项目在中粮糖业公司电子采购管理平台（简称EPS平台）**公开发布**。（网址：<https://eps.cofcosugar.com/>）

**8. 采购方信息**

采购方名称：中粮屯河乌什果蔬制品有限公司

采购方地址：新疆阿克苏地区乌什县阿克托海乡十三村采购方厂区内

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职务 | 人员姓名 | 联系电话 |
| EPS操作人员 | 王志敏 | 15299802929 |
| 业务联系人 | 何加民 | 15276689960 |
| 监督人员 | 范玉娟 | 15899307680 |

**9.纪检监督部门及电话**

（1）中粮糖业控股股份有限公司纪检信访举报联络方式

寄信 通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层904室纪委办公室（收），邮政编码：100020

致电 举报电话 010-85017235

（2）中粮屯河番茄有限公司纪检信访举报联络方式

寄信 通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮屯河番茄有限公司党群纪检部（收），邮政编码：830000

致电 举报电话 18709967070

**第二部分 投标方须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 中粮屯河乌什果蔬制品有限公司新建油品库项目 |
| 2 | 交付地点 | 新疆乌什县阿克托海乡13村中粮屯河乌什果蔬制品有限公司院内 |
| 3 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 4 | 项目范围 | 详见第三部分 采购需求 |
| 5 | 费用说明 | 报价含材料费、人工费、安全管理费、劳动保护费、税等。 |
| 6 | 完工日期 | 2024年6月25日前。 |
| 7 | 投标文件要求 | EPS采购平台填写电子报价。报价其他要求：必须对EPS采购系统进行维护更新廉洁承诺书、质量承诺书等 ； 非法人进行投标报价的企业需递交法人委托书。  |
| ★8 | 投标方资格要求 | 1、投标方须为在中华人民共和国境内依法注册且正常运营的合法工商企业。2、资质要求：营业执照上经营范围内需具有土建工程施工，土建维修等类似内容。3、本次采购不接受联合体投标。4、投标单位管理人员及项目负责人未被列为失信执行人。5、本项目不接受中粮糖业供应商黑名单（以中粮糖业下发的黑名单为准）的企业参与投标；6、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件投标或者未划分包件的同一招标项目投标。 |
| ★9 | 付款方式 | 1、乙方开具全额税率为\*%增值税专用发票后，维修结束，并经甲方查验合格后，凭（完工验收合格的记录）单据，甲方向乙方支付合同总额的50%；2、生产期结束，2024年10月30日前，综合验收完成,凭（运行验收合格的记录）单据，甲方向乙方支付结算总额的45%；3、剩余5%作为质保金，于质保金有效期满且设备无任何质量问题后，凭 （质保验收合格的记录）单据，甲方向乙方支付合同总额的5%。质保金有效期至2025年6月25日。开票期间如遇国家税率调整，以合同中不含税价格为基数乘以（国家调整税率+1）为开票金额。 |
| 10 | 报价有效期 | 报价有效期：自报价截止时间起60日（日历日） |
| 11 | 现场踏勘 | 公告发布后，采购方不集中组织投标方进行现场踏勘。 |
| 12 | 采购方案 | 询比采购，计划进行多轮报价 |
| ★13 | 投标文件递交方式及截止时间 | 1、廉洁承诺书、质量承诺书、法人代表授权委托书、报价单营业执照，均为扫描件或照片；2、报价文件递交截止时间：2024年5月17日00:00时之前，投标文件以电子版的方式递交至：EPS采购平台 |
| 14 | 确定成交人 | 根据不含税（总价）最低价由低到高进行排名，确定第一中标候选人和第二中标候选人，并将结果通过EPS系统进行发布，若出现第一中标候选人放弃成交或不能按采购文件规定签订合同等原因，取消中标资格，按排名顺序依次确定排名第二的中标候选人为中标供应商，以此类推。 |
| 15 | 响应和偏差 | 采购需求和合同草案中的关键条款均以“★”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同草案中的关键条款作出满足性或更有利于采购方的响应，否则，供应商的投标将被视为无效。 |

投标须知中的“★”项目为废标条件，未响应或满足的投标报价无效。

**第三部分 采购需求**

一、项目内容：

1、修建油品库总面积为60平米，室内高为3.5米，分割为24、18、18平米各一间，分别安装卷闸门（2.4m\*3m）、窗户（2m\*1.5m）。

2、地表面清除50cm表层土做30\*30cm(C25混凝土)，砖砌墙裙1.5米高、墙体24cm（含隔断墙裙），上部为2米高彩钢钢构，彩钢墙面、屋顶面为防火岩棉板厚度不少于10厘米，地面砼（C25）20cm

3、室内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝

4、油品存放处设20厘米高二台。

5、设计渗滤液收集池，收集设施容积不小于0.5立方米

6、每间室内各配备、安装国标防爆排气扇，烟气报警装置一套；

#### 7、进出油品库混凝土路面，C25砼25厘米厚，面积为65平方米，油品库另三面散水宽度1米（C25砼15厘米厚度）；

8、油品库设消防设施一套（连通消防水管路100米，消防箱一个、消防水带50米，消防水枪一个，地下消防栓一个）；

9、地埋及室外电缆（3\*2.5+1\*1）35米。

1. 项目质量标准：

1 提供C25混凝土材质证明材料。

2室内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝

3渗滤液收集池容积不小于0.5立方米，内部光滑防渗。

4室内配备安装国标防爆灯、排气扇等提供设施合格证。

5屋顶及钢构需涂防火涂料，不少于2毫米并提供材质证明材料。

三、 验收方式：

完工验收：施工完成后验收

过程验收：使用过程中验收

质保验收： 质保期内验收

**四、安全管理**

1、中标方与采购方签订安全管理协议，并向甲方缴纳合同总额的\*%风险抵押金（合同总额≤50万元为3%；合同总额为＞50、≤200万元为2%；合同总额＞200万元为1%）。

2、进入施工作业现场的人员应身体健康,无妨碍工作的病症,体格检查合格。

3、中标方与采购方签订合同生效进入施工现场前，必须将开工时间、工程量、安全措施、施工方案、安全责任人报告采购方安全管理部门，

4、中标方须和施工作业人员签订符合劳动法要求的用工合同或劳务合同，并购买工伤保险或雇主责任险（购买保额不低于【80】万/人）和安责险（购买保额不低于【60】万/人），向甲方提供保单复印件材料。

（注：所购保险总赔付额达到140万）

5、中标方方服从采购方方的安全管理，危险作业实施许可管理。

1. **合同模板**

**乌什公司番茄流送沟改造项目合同**

合同编号：Y78-VII\*\*\*\*-\*\*\*

签订地点：中粮屯河乌什公司

签订时间：2024年 月 日

甲方：中粮屯河乌什果蔬制品有限公司

乙方：

经甲乙双方协商一致，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，特签订本合同，以求共同恪守：

1. 标的名称、内容、数量、金额

| **序号** | **标的名称** | **规格** | **单位** | **单价****（元）** | **金额****（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油储存间 | 6\*4\*3.5 | 平方米 |  |  |  |
| 2 | 润滑油、脂储存间 | 6\*3\*3.5 | 平方米 |  |  |  |
| 3 | 废机油储存间 | 6\*6\*3.5 | 平方米 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

二、质量标准：

1 提供C25混凝土材质证明材料。

2室内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝

3渗滤液收集池容积不小于0.5立方米，内部光滑防渗。

4室内配备安装国标防爆灯、排气扇等提供设施合格证。

5屋顶及钢构需涂防火涂料，不少于2毫米并提供材质证明材料。

三、交付时间、地点：

1、交货/完工时间：2024年6月25日前。

2、交货地点：新疆乌什县阿克托海乡13村中粮屯河乌什果蔬制品有限公司院内。

四、费用及运输方式：

1、含材料费、人工费、安全管理费、劳动保护费、税费等。

2、由乙方负责将货物运到甲方公司，运输方式、运输费用、装卸车费用由乙方负担；

五、验收方式、方法及提出异议的期限：

1、完工验收：

2、过程验收：

3、质保验收：

提出异议的期限和方式：3日内书面形式提出给甲方的合同签约人

六、付款方式：

1、乙方开具全额税率为\*%增值税专用发票后，维修结束，并经甲方查验合格后，凭（完工验收合格的记录）单据，甲方向乙方支付合同总额的50%；

2、生产期结束，2024年10月30日前，综合验收完成,凭（运行验收合格的记录）单据，甲方向乙方支付结算总额的45%；

3、剩余5%作为质保金，于质保金有效期满且设备无任何质量问题后，凭 （质保验收合格的记录）单据，甲方向乙方支付合同总额的5%。

质保金有效期至2025年6月25日。

开票期间如遇国家税率调整，以合同中不含税价格为基数乘以（国家调整税率+1）为开票金额。

七、质保期：质保期为2025年6月25日，在质保期内因材料、施工质量问题影响到甲方正常生产的，其产生的损失由乙方承担，并从质保金中扣除。

1. 违约责任：

1.乙方未按约定期限交付完成，每逾期一日，乙方需依照约定向甲方支付合同款3%的迟延履行金，逾期交付超过30日，甲方有权单方解除本合同或终止合同，解除本合同并不妨碍甲方主张违约责任。

2.乙方交付的货物不符合合同约定质量标准的情形，乙方应按照不符合质量标准货物/服务价值的30%向甲方支付瑕疵履行违约金；当质量存在问题的货物/服务超过合同约定货物总量的30%时，甲方有权单方解除本合同或终止本合同，解除本合同并不妨碍甲方主张违约责任。

3.乙方无法按期完成交货服务或交付货物/服务不符合质量约定情形的，乙方负责赔偿甲方因此造成的直接和间接经济损失。

4.乙方就本合同约定的业务向甲方开具真实、合法、有效的票据（发票），如果因为乙方未开具增值税乙方发票或者所开具的增值税发票被税务机关或者其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使甲方被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于补交税款、滞纳金及罚款等损失，同时乙方应向甲方支付合同总价款5%的违约金。

5.甲方对投标人围标、串标等不诚信行为，将参照《中华人民共和国招投标法》规定，对于参与串通行为的投标人，其中标无效，列入供应商黑名单，并对投标人处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。

九、不可抗力

因不可抗力事件致使任何一方不能按约定的条件履行本合同书有关义务时，该方应立即将有关情况通知对方，并在15日内提供不能履行或部分不能履行或延期履行理由的有效证明文件，按照有关不可抗力事件对履行该义务的影响程度，由双方协商决定是否中止、或部分免除或延期履行该义务。

十、廉洁条款：

1. 双方及其员工不得向对方及其员工实施商业贿赂行为，包括但不限于给 予回扣、礼品、馈赠、娱乐、招待等行为。

2. 双方及其员工不得向对方及其员工索要财物。

3.甲方发现乙方或乙方员工向定做方或定做方员工实施前两款行为的，甲方有权单方解除本合同，同时乙方应向甲方支付合同总金额 1%的违约金。

4.乙方发现甲方或甲方员工向乙方或乙方员工实施前两款行为，应通过邮箱：thjjb@cofco.com；电话：010-85017235 向定做方予以举报，如乙方不予举报的，甲方发现后有权单方解除本合同。

十一、解决合同纠纷的方式：如发生合同纠纷由当事人协商解决，协商不成通过甲方所在地法院诉讼解决。由此产生的律师费、住宿费等相关费用由违约方承担。

十二、其它约定事项：

1、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，经甲乙双方自合同签字盖章之日起生效（加盖骑缝章），有效期一年。

2、\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

|  |  |
| --- | --- |
| **甲 方** | **乙 方** |
| **单位名称**（合同专用章）**：** | **单位名称（章）：** |
| **法定代表人：** | **法定代表人：** |
| **主管领导：** |  |
| **部门负责人：** | **委托代理人：** |
| **经办人：** |  |
| **单位地址：** | **单 位地 址：** |
| **电 话：** | **电 话**： |
| **开 户银 行：** | **开 户银 行：** |
| **帐 号：** | **帐 号**： |
| **税 号：** | **税 号：** |

####

#  第五部分 附件

法定代表人资格证书

单位名称：

地址：

姓名： ，性别： ，年龄：

职务： 系 公司（投标方名称）的 。为中粮糖业及其下属各分子公司招标采购项目签署上述项目的报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标方（盖章）：

法人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

授权委托书

单位名称：

注册地址：

社会唯一信用代码： 法定代表人（或负责人）： 身份证号：

代理人： 身份证号： ，

系公司 ，现户籍所在地

授权事项：

1、委托人委托代理人 代表委托人参加**中粮糖业及下属各公司**招标和议标活动，以委托人的名义全权办理招标和议标过程中的投标、报价、议标谈判等一切以招标或议标相关的事宜。

2、如委托人中标，代理人以委托人的名义与**中粮糖业及下属各公司**签订合同，并办理合同履约过程中的一切相关事宜。

本公司对代理人的上述代理行为均予以认可并承担责任。

本授权委托书自授权之日起生效，并长期/202\*年\*\*月\*\*日前有效！

代理人身份证正反面粘贴处：

单位名称（盖章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

授权日期: 年 月 日

廉洁告知书

尊敬的投标方，您好！

中粮屯河番茄有限公司（简称中粮番茄）对领导干部和员工实施廉洁从业管理，致力于保障投标方与我公司合作的正当权益，建立良好的合作关系。

在采购业务往来过程中（包括投标方调研、投标方审核、招标活动、合同签订、验收、结算等），我公司明确规定工作人员不得收受、索取来自合同户及其亲属、朋友或其他有特定关系人员的好处(包括但不限于赠送现金、贵重礼品、佣金，以其他任何方式给予好处或者利益等)。我公司所有的资金（履约保证金、管理押金、赔偿金等）只通过公司的账户收取，不允许通过公司工作人员及其亲属、朋友或其他有特定关系人员指定的其它账户收取。我公司不允许从事采购工作的个人收取任何形式的现金（现钞、微信转账、银行转账等）。

我公司明确要求领导干部和相关采购工作人员在与投标方交往的过程中不得收取报酬或礼品，请您理解我公司人员谢绝接受报酬或礼品的做法。同时，请您不要向我公司工作人员输送利益或好处。

我公司不允许领导干部和员工吃、拿、卡、要为难投标方，请您监督。

我们竭诚的希望与投标方共同建立公平、阳光的伙伴关系，如果中粮番茄公司的领导干部、员工出现舞弊行为、存在不廉洁的行为，请通过投诉受理渠道反映。

我公司向每位投标方（含潜在投标方）发放《廉洁告知书》，接受您的监督。

纪检信访举报联络方式

中粮糖业控股股份有限公司纪检信访举报联络方式

1.寄信 通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层904室纪委办公室（收），邮政编码：100020

2.致电 举报电话 010-85017235

二、中粮屯河番茄有限公司纪检信访举报联络方式

1.寄信 通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮屯河番茄有限公司党群纪检部（收），邮政编码：830000

2.致电 举报电话 18709967070

特此告知。

中粮屯河番茄有限公司

2022年1月

报价单模板

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 规格型号 材质 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 含税金额(元) | 税率 | 不含税金额(元) |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| ... | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 完全响应《采购文件》所有内容及要求 |

报价单位名称（章）：

报价日期：

质量承诺书

中粮糖业及下属各公司：

为积极配合贵公司进行的采购/招标工作，保证产品质量，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.我公司承诺所供之商品质量，数量均不出现假冒、短少现象，并随时按贵公司要求提供各种质量检测报告，如发生与之相关的客户投诉赔偿，待材料质量查明之后一概由本投标方负责。

2.严格按照合同、订单要求供货、补货，商品价格上调需提前上交调价单，商品下调或做特价时与贵公司联系下调方案。

3. 我公司严格执行投标方应尽义务，做到送货及时，货物质量优质，货物装箱整齐方便运输。

4.我公司承诺保证为贵公司所供之货，货源充足，不发生断货拒供现象。

5.我公司认可贵公司的货物验收制度和仓库保存条件，并在对供应货物进行验收时，自愿严格遵守贵公司的货物验收制度。

6.我公司对未通过验收的货物，保证在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

7.我公司对通过验收的货物，在贵公司投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的，我公司承诺无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

单位名称(盖章)：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

中粮糖业廉洁承诺书

中粮糖业及下属分子公司：

为积极配合贵公司进行的项目采购与招投标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购与招投标工作的公平、公正、公开，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及中粮糖业有关廉政建设制度。

2.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

3.按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定；保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4.不将主体、关键性工作进行分包（包括贴牌生产、转包等）。

5.不以任何方式向采购人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

6.不向贵公司涉及采购与招投标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

7. 经查实对于参与串通行为的投标人，其中标无效，列入投标方黑名单，并对投标人处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款如事后查实无法追溯的仅列入投标方黑名单，加大不诚信投标方的违规成本。

8.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司纪委办公室举报。

9.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

10.若违反上述承诺或违反有关法律法规及贵公司有关规定，我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来，并承担贵公司制度规定的一切法律责任。

11.本承诺书自签署之日起生效。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日