中粮糖业辽宁有限公司

询比文件

项目名称：空气预热器更换采购项目

发包单位：中粮糖业辽宁有限公司

2024年7月

第一部分  采购项目需求

一、项目概况

（一）项目名称：空气预热器更换采购项目

（二）项目承办单位：中粮糖业辽宁有限公司

- 项目建设地点：中粮糖业辽宁有限公司

- 采购方式：询比采购

（五）中标原则：未税金额最低中标

- （六）项目需求：空气预热器更换。

（七）工期要求：合同签订后，甲方通知后30天完成制作。甲方通知进场后20天完成安装。

（八）资质要求：2020年至今业绩一份；

（九）投标须知：中标后需缴纳合同履约保证金2万元整。

第二部分 合同主要条款

锅炉空气预热器更换合同

发包人（全称）：中粮糖业辽宁有限公司

承包人（全称）：XX

签订时间：20XX年  月  日

签订地点： 营口·仙人岛

中粮糖业辽宁有限公司空气预热器更换合同

甲方：中粮糖业辽宁有限公司          合同编号：

乙方：XX                               签订地点：仙人岛

甲乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商，甲方将技术改造项目制作安装交由乙方施工。就甲、乙双方责任权利，达成以下合同条款，由甲、乙双方共同遵照执行。

第一条 工程概况

1、工程名称：中粮糖业辽宁有限公司空气预热器更换

2、项目地点：辽宁省营口市仙人岛经济技术开发区中粮大道1号，中粮糖业辽宁有限公司厂内

3、工程内容：制糖车间、动力车间外委施工、干燥机改造。

4、工期要求：

（一）计划工期：甲方要求开工之日起50个自然日（预热器管箱制作30天、预热器更换20天）内完成（所有合同内容完成的工期，由于不可抗力事件，诸如战争、自然灾害及恶劣天气（比如冰、雪、洪水、台风灾害）、地震、疫情等，双方协商工期相应顺延）

（二）因下列原因造成工期延误的，经甲乙双方确认，工期可以顺延：

1、不可抗力或经甲方同意工期顺延的其他情况。

2、非乙方原因引起的工期延迟。

第二条 工程造价及合同价款确定

合同价款确认：本合同采用固定单价形式计价，根据实际工程量据实结算，合同内所列项目已澄清的按合同计费，超出合同部分合同内以标明单价的安装合同标明的单价计费，未标明单价的按照辽宁省最新定额执行，竣工结算时需提供竣工结算书。每单项工程量超出5%以内费用由乙方承担，工程量超过5%以外且超出合同执行总金额时，超出部分需经生产技术部、项目所在车间、采购部部门负责人共同签字确认后方可执行施工并对超出部分签订补充协议，最终超出金额不超过合同执行总金额的10%，双方就超出部分且需甲方支付费用部分签订补充协议并进行结算，如未经双方签订补充协议确认的超出金额不予结算。

工程总造价：***元，大写：***（总价含全额9%增值税专用发票） 合同总价已含施工安装费、运输费、高空费、卸车费、税金、管理费、辅材费利润、措施费、疫情突发风险费等一切费用。

第三条 付款方式

（一）本合同使用货币种类为：人民币。

（二）付款方式：电汇。

（三）合同款项的支付

（1）乙方开具实际施工总金额的80%相应合格增值税专用发票且项目竣工验收合格后；甲方支付乙方工程款至实际施工总金额的80%。

（2）竣工验收合格后6个月甲方进行运行验收，验收合格后乙方开具剩余金额增值税专用发票，甲方支付乙方工程款至实际施工总金额的97%。

（3）剩余3%为质保金，于质保期满一年且设备无质量问题后，甲方无息一次性付给乙方。质保开始时间按照完工时间计算。

（4）合同履约保证金在项目竣工验收合格后，甲方无息一次性付给乙方。

第四条 技术服务

（一）本工程由乙方根据甲方的相关要求进行施工安装。

（二）施工安装和验收标准按《技术协议》，其它未尽事宜参照国家相关规范。

（三）施工安装完毕后，甲乙双方应派人参加验收，本合同共计五十项，按合同单价及实际发生量确认造价，并由生产技术部、使用车间签字确认。

（四）工程竣工验收要达到本合同及《技术协议》规定的各项性能要求，并由生产技术部、使用部门相关人员签字确认。

（五）质保期内无任何质量问题并提供质保期质量合格验收单，视为质保期验收合格。

第五条 质量保证及期限

（一）质保期：质保期为工程竣工验收合格并交付使用后的十二个月，质保期间，如发现质量问题，乙方接到甲方通知后应派代表24小时内到达甲方现场进行免费技术服务并及时整改。

（二）在质保期内由于乙方提供产品的质量、施工质量问题，由乙方及时负责处理或更换，其费用由乙方负责；由甲方操作、使用不当造成的问题，乙方积极及时协助甲方处理，费用由甲方承担。

（三）质保期满后，甲方组织乙方共同验收，达到《技术协议》约定的各项性能要求，并无质量问题和隐患并提供质保期质量合格验收单，由于甲方操作、使用不当造成的除外。

第六条 双方责任和义务

（一）甲方责任和义务

1、甲方负责提供符合施工要求的施工场地、预制场地及施工用水、电等，并由甲方承担费用。

2、甲方负责施工现场各相关施工单位的配合协调工作，对工程量变化和设计变更及时发出变更通知。

3、甲方负责对每项工程施工前的现场技术交底

4、甲方有权对乙方施工作业过程中的安全、质量、进度监督管理并负责确认工程量、工程签证。

5、甲方负责对乙方施工人员进行入厂、入车间安全教育培训及对乙方未遵守甲方相关安全管理规定及“三违”行为进行处罚

6、甲方保证按合同约定按时支付工程款

（二）乙方责任和义务

1、按本合同及附属《技术协议》约定的质量标准进行施工安装，确保工程质量达到合同要求。

2、乙方在防范新冠疫情方面应做好充分防疫准备，如遇突发疫情，应在在具备复工复产条件时应立即按防疫要求组织复工。

3、按合同约定的时间要求组织施工安装，确保按期完工。乙方负责建筑及安装垃圾的收集并按甲方指示放置指定位置。

4、乙方需明确现场负责人，及时解决、协调沟通由于施工过程中出现的问题，并参加由甲方组织的施工安装验收。

5、乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方的相关管理规定，如出现安全事故均由乙方承担，甲方将不承担任何责任。

6、乙方须在每项工程开工前与甲方指定联系人共同确认拟发生工程量与合同的一致性，对未进行工程量确认擅自施工的，甲方有权对增加部分工程量不予确认。

7、对甲方施工范围内所有易损设备进行防护、保护。破坏保温、地面等需及时恢复。节约甲方材料，杜绝浪费，如发现浪费导致甲方材料不足情况，乙方需免费并紧急补充材料。

8、乙方在进场施工前应签订《安全施工协议》和《环保协议》，施工过程中作为安全和环保的主体责任单位，积极做好安全、环保管理工作。

第十条 违约责任

（一）因乙方原因不能按合同规定按时完工，则要承担违约责任，并向甲方支付违约金。违约金支付办法如下：由于乙方原因，照成不能正常开机的，乙方赔偿甲方延迟开机造成的所有损失，但违约赔偿金总额不超过总工程款；此赔偿金的支付并不解除乙方完成合同工程的责任或合同规定的其它责任。

（二）乙方使用甲方工具及设备造成损坏的，应原价赔偿，并及时进行修复。

（三）工程施工过程中，如因乙方原因造成工程质量达不到技术要求的，乙方根据甲方要求及时进行整改，逾期整改的，甲方有权根据具体单项工程量大小提出罚款，拒不整改的，甲方有权要求乙方提供整顿，由此造成的一切损失由乙方承担。

（四）如工程质保期验收不合格并经乙方整改后仍达不到《技术协议》规定的性能要求，甲方有权拒付质保金，如后果严重，甲方有权索赔。

第十一条 合同争议的解决

（一）凡与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成一致时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼，由此产生的律师费等相关费用由违约方承担。

（二）人力不可抗力：本合同所指的不可抗力为任何严重的自然灾害、战争、骚乱等人力不可预见及不可抗拒事件，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管部门证明以后，双方协商解决，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十二条 合同生效及其它

（一）本合同一式肆份，双方各执贰份，经双方盖章后生效。

（二）双方签订的附件《技术协议》、《安全协议书》、《环保协议书》，作为本合同附件，与本合同具有同等的法律效力。

| 乙 方 |  |  |  |  |  |  | 甲 方 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 单位名称 | 中粮糖业辽宁有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  | 邮编 |  |  |  | 单位地址 | 辽宁营口仙人岛经济开发区 |  | 邮编 | 115009 |  |
| 电话 |  |  | 传真 |  |  |  | 电 话 | 0417－6573088 |  | 传真 | 0417-6573088 |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  | 开户银行 | 中国工商银行营口经济技术开发区支行 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  |  | 账 号 | 0709001819223086193 |  |  |  |  |
| 税 号 |  |  |  |  |  |  | 税 号 | 91210881558152425D |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 |  | 委 托 代 理 人 |  |  |  |  | 法 定 代 表 人 |  | 委 托 代 理 人 |  |  |  |

(**项目)

安全管理协议

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

为了确保**项目全过程的安全管理，杜绝发生安全生产事故，根据《安全生产法》、《民法典》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和甲方承包商制度要求，经双方友好协商，对甲乙双方的安全生产责任、权利规定如下：

1 甲方的职责、权利

1.1 甲方职责

甲方有责任监督指导乙方按照甲方的信息化管理系统进行承包商全生命周期管理，确保乙方正确理解和应用该系统并遵循相关要求。

    - 作业前管理要求

开展作业前准入资质核验，审查验证乙方作业安全条件，对乙方人员进行进场安全交底。

——负责审核乙方承包资质证件及提供的各类无事故证明、保险、安全培训、作业方案、现场处置方案等文件资料。

——核验乙方安全管理机构及人员配备情况及相应安全（特种作业）资格证书；

——核验乙方作业设备设施、工具、物料、劳动保护用品等与乙方承包项目的匹配性以及安全性等；

——负责对乙方人员进行安全风险交底；

——提供必要的工作条件；

1.1.2 作业中管理要求

建立信息交流机制，对乙方提报的工作计划或作业任务进行确认，开展作业监督检查，监督办理危险作业等作业许可，指导协调应急处置。

——负责审查乙方提报的《每日作业计划》；

——监督检查乙方风险管控措施和危大工程的方案落实情况，并督促整改闭环。

——负责指挥协调乙方现场安全生产事故应急救援工作，充分调动甲乙双方的应急资源。

——对承包商危险作业实施许可管理；按照变更作业相关制度实施变更作业管理；

——两个以上承包商或承包商与本单位在同一作业区域内作业，一方可能危及对方生产安全的，组织签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专人进行安全检查与协调指挥。

1.1.3作业后管理要求

组织对乙方按照甲方考核评价相关制度进行考核评价，开展项目验收。

1.2 权利

1.2.1 有权否决乙方的分包方案。

1.2.3 有权对乙方现场安全工作不称职的现场负责人、安全管理负责人和作业人员，提出约谈、警告、调离岗位、直至撤换等要求。

1.2.4 有权制止并纠正乙方作业现场的“三违”行为，遇到危及安全生产的紧急情况，有权下令停止作业。

1.2.5 乙方实施过程中违反国家有关法律法规的，甲方有权决定解除与乙方之间的合同及本协议。

1.2.6 有权要求乙方遵守并执行甲方制定或发布的全部的安全方面的管理制度和要求。

2 乙方的职责、权利

2.1 乙方责任

乙方按照甲方承包商管理制度及信息化管理系统要求，提供、上传相关资料文件，对资料的真实性、有效性、合法性负责。安全合规有序开展作业，确保项目满足质量及使用要求。

2.1.1作业前工作要求

提供企业相关信息，签订安全协议，接受安全条件审查，开展安全培训交底工作。

——提交资质证件、无事故证明、人员保险、人员资格证书、安全培训、作业方案、现场处置方案等文件资料，并对真实性、有效性和合法性负责。

——配备安全管理机构及人员；

——配备作业设备设施、工具、物料、劳动保护用品等物品，并对符合性、安全性和完好性负责；

——负责对乙方作业人员进行安全风险交底；

——严禁违法分包和挂靠资质。如违反，则甲方有权决定解除与乙方之间的合同及本协议。

2.1.2作业中管理要求

按照甲方要求参加值班例会或项目例会，按时提报的工作计划或作业任务，定期开展安全检查并整改关闭，按照规定办理危险作业等作业许可，开展安全事故应急处置。

禁止擅自改变每日作业活动的性质、范围和条件，禁止在作业任务规定时间之外开展作业，禁止在无人监管的情况下开展作业。

——负责提报的《每日作业计划》；

——按照施工方案落实风险管控措施；

——负责指挥现场安全生产事故应急救援工作，并及时向甲方报告，并积极配合甲方的应急指挥、协调事故救援工作。

——按照甲方制度要求，危险作业办理许可方可作业；按照甲方变更作业相关制度实施变更作业管理；

——特种作业人员须持有与作业相应的、合格的特种作业证，特种设备操作人员需持有效的特种设备操作员证；

——现场存在交叉作业时，应服从甲方协调、指挥。

——施工过程中，存在重大变更（方案、工具、人员等）或重大隐患、事故征兆以及事故的情况，应及时、如实报告甲方。

——涉及危大工程的，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及甲方相关制度标准，组织编制危大工程专项施工方案。

——作业过程中违反国家有关法律法规造成损失的，承担相应责任，若因此给甲方造成损失或处罚的，承担经济损失。

——作业过程中严禁使用国家明令禁止使用或耗能大、对环境造成较大破坏的设备设施，运输车辆需符合排放标准要求，作业现场需做好防扬撒措施，规范处置作业过程中产生的固废、危废。

2.1.3作业后管理要求

对甲方提供的技术资料保密，并提供真实有效的竣工验收资料。

——对甲方提供的技术资料的保密性负责；

——对提交竣工验收相关资料的真实性负责。

2.2 权利

2.2.1 有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业要求。

3 违约追偿

违反相关规定、约定，甲方有权按照违约事项，要求乙方在规定的期限内支付违约金并承担违约责任，如甲方要求的期限内未上交违约金的，甲方有权在工程款中双倍扣除。违约事项及违约金标准详见附表《安全文明施工现场违约情形及违约金》。

4 协议有效期

本协议有效期与合同一致，到期后双方尚有合同的权利义务未履行完毕的，协议有效期延续至合同履行完毕时止。

5 协议效力

本协议与合同具有同等效力。本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，双方盖章后生效，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

年   月   日                  年   月   日

附表：安全文明施工现场违约情形及违约金

| 项目 | 违反文明安全施工行为 | 违约金 |
| --- | --- | --- |
| 一、安全防护 | 1、作业时未穿戴相应合规的防护用品 | 200元∕人∕次 |
|  | 2、脚手架拆装无防护措施； | 500元∕人∕次 |
|  | 3、使用未检验合格的防护用品或防护用品失效； | 200元∕人∕次 |
|  | 4、临边洞口无防护措施； | 200元∕人∕次 |
| 二、文明施工 | 5、在厂区内非吸烟区吸烟的； | 200元∕人∕次 |
|  | 6、不文明作业（如：随地大小便、酒后上岗、吵骂打架、随意占用、堵塞道路、通道的） | 500元∕人∕次 |
|  | 7、驾驶车辆超速的（门口及转弯处5公里/小时，厂内道路10公里/小时，厂前路20公里/小时）； | 200元∕人∕次 |
|  | 8、施工现场杂乱(如：严重脏、乱、差、垃圾未及时清理的 | 500元∕人∕次 |
|  | 9、未经许可，随意进入生产区域的； | 200元∕人∕次 |
| 三、现场管理 | 10、现场安全隐患未定期整改的； | 200元∕人∕次 |
|  | 11、现场作业未开具作业证就动工作业的（包含动火、吊装、高处、受限空间、临时用电等）； | 1000元∕人∕次 |
|  | 12、特种作业人员及特殊工种人员未持证上岗的； | 1000元∕人∕次 |
| 四、电气安全 | 13 临时用电未采用三级配电、三相五线制、二级漏电保护系统； | 200元∕人∕次 |
|  | 14、未执行“一机、一闸、一漏”的规定； | 200元∕人∕次 |
|  | 15、分配电箱与开关箱距离大于30米，开关箱与用电设备距离大于3米； | 200元∕人∕次 |
| 五、消防安全 | 16、氧气瓶与乙炔气瓶距离小于5米，二者距火源小于10米 | 200元∕人∕次 |
|  | 17、动用明火未配置消防器材的； | 200元∕人∕次 |
|  | 18、氧气、乙炔瓶阳光下直晒； | 200元∕人∕次 |
|  | 19、乙炔气瓶平放； | 200元∕人∕次 |
|  | 20、气瓶压力表损坏或失准； | 200元∕人∕次 |
|  | 21、非紧急情况私自动用公司消防器材、消防水的； | 200元∕人∕次 |
|  | 22、未按规定配置合规灭火器材的 | 200元∕人∕次 |
| 六、其他 | 23、发生安全事故，未及时上报或隐瞒事故原因及责任人的； | 500元∕人∕次 |
|  | 24、随意动用公司物品及标志牌造成损坏的； | 500元∕人∕次 |
|  | 25、偷盗公司物品的每次给予相关单位违约追偿处理，严重者交公安机关处理； | 500元∕人∕次 |
|  | 26、施工方案或安全措施方案未经批准擅自施工和操作； | 500元∕人∕次 |
|  | 27、安排未经过培训教育、安全交底人员进入现场作业，随意更换未备案作业人员进厂作业； | 500元∕人∕次 |
|  | 28、危险作业监护人不在现场； | 200元∕人∕次 |
|  | 29、发生事故，不论大小； | 500元∕人∕次 |
|  | 30、其他安全隐患或不文明作业现象、足以引发事故的。 | 200元∕人∕次 |

备注：1.当违约情形反复发生时，将进行倍数罚款

2.当违约情形及违约金与合同不符时，以合同为准。

中粮糖业辽宁有限公司

环保管理协议书

发包方：中粮糖业辽宁有限公司（以下称甲方）

承包方：（以下称乙方）

为做好中粮糖业辽宁有限公司在劳务外包期间厂区及周边环境保护工作，减少作业对厂区环境的污染，认真贯彻执行环境保护等有关法律法规，结合本单位实际情况，经甲乙双方同意特签订环境保护协议如下：

第一条乙方为甲方劳务外包期间，应满足如下要 求：

（一）乙方在甲方现场的所有活动必须遵守国家相关法律法规。

（二）乙方进入甲方厂内必须对因施工或其他生产行为可能对环境造成的污染应采取积极预防并不断改进的措施，确保污染物达标排放，同时应做出持续改进 的承诺。

（三）乙方在甲方厂内工作前有义务主动向甲方了解作业区域内环保管理要求。

（四）甲乙双方合同履行期间，乙方必须采取有效措施将乙方人员在劳动过程对产生环境影响的主要因 素进行有效控制。

（五）乙方人员在上岗前必须对现场作业人员进行环保教育或培训，提高现场人员的环保意识。

（六）乙方必须建立一套环境事故应急反应预案并且在甲方处备案。

（七）甲方将不定期对乙方在环境保护方面的工作落实情况进行检查，乙方应积极配合，如有检查确认的不合格项，乙方须予以整改。

（八）乙方在环境保护工作落实期间如遇突发问题,甲方应予以积极协助和指导。乙方在整个劳务外包期间,始终具有履行环境保护工作的责任和义务。甲方负责检查、指导和监督。

（九）以上对乙方的环保要求的最终解释权归甲方所有，乙方可向甲方进行咨询。

（十）如有未尽事宜，甲乙双方及时协商。

（十一）本协议一式两份，双方各持一份，协议内容自双方签订之日起开始实施。

甲方：中粮糖业辽宁有限公司（盖章）

日期：    年  月  日

乙方：（盖章）

日期：    年  月  日

第三部分 中粮糖业采购监督联系方式

一、中粮糖业纪检监督联系方式

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号9层904室监察部/ 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商大厦20楼监察部

电话：010-85017235/ 0991-6173321

电子邮箱:thjjb@cofco.com

二、采购项目监督人员联系方式

姓名：于鑫淼

联系电话：0417-6573015

电子邮箱：yuxinmiao@cofco.com

第四部分

投标文件

项目名称：空气预热器更换采购项目

投标单位：

2024年7月

一、营业执照

二、行业规定证书（如涉及）

三、报价单

- 根据你公司中粮糖业辽宁有限公司空气预热器更换采购项目询比文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述询比文件的投标须知、合同条款、服务标准及其他有关文件后，我方报价如下

| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气预热器更换 |  |  | SET | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | （1）乙方开具实际施工总金额的80%相应合格增值税专用发票且项目竣工验收合格后；甲方支付乙方工程款至实际施工总金额的80%。 （2）竣工验收合格后6个月甲方进行运行验收，验收合格后乙方开具剩余金额增值税专用发票，甲方支付乙方工程款至实际施工总金额的97%。 （3）剩余3%为质保金，于质保期满一年且设备无质量问题后，甲方无息一次性付给乙方。质保开始时间按照完工时间计算。 （4）合同履约保证金在项目竣工验收合格后，甲方无息一次性付给乙方。 |  |  |  |  |  |
| 税率 |  |  |  |  |  |  |  |

2、我方已详细审核并认同全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按招标文件及合同规定完成跟踪审计任务。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                               （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：              电话：            传真：

开户银行名称：                   开户银行账号：

开户银行地址：                    开户银行电话：

日期：      年     月     日

- 工作量清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次风空气预热器管箱（包含防磨短管等） | Φ50*1.5 | 风管：考凳钢 防磨短管：10CrNiCuP | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 预热器管箱拆除及安装 | 包含：1、炉墙、风道及有关设备设施拆除及恢复（含筑炉施工）； 2、保温拆除（不含恢复） |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 其他项（可根据实际列出） |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2#锅炉空气预热更换方案

- 更换范围及技术要求：

- 更换动力车间2#锅炉（75T循环流化床锅炉）一次风空气预热器，主要工作量为：一次风空气预热器管箱制作、运输、拆除、安装及管箱拆除安装过程中所有相关设备设施的拆除及恢复（保温恢复除外）。

- 一次风预热器管箱及防磨短管按照原空气预热器图纸（见附件图纸）中序号2、3、23要求制作。每层管箱分四组制作，现场组合安装。一次风管箱材质为考登钢，防磨短管材质为10CrNiCuP。

- 项目工期

甲方通知后30天完成制作。甲方通知进场后20天完成安装

- 安全要求：

- 风险分析：

- 本项目主要风险包括：动火烫伤、受限空间缺氧、触电、挤压，吊装作业高处坠物、切割机械伤害等。

- 乙方制定安全预案，按预案步骤执行准备工作。

- 尤其注意受限空间内的氧含量.

- 进入设备内只准使用不超过12伏电压的行灯照明，检验仪器和维修工具电源超过安全电压主，必须用绝缘良好的软线，中间不准有接头，要求有可靠的接地线。

- 必须穿戴个人防护用品，佩戴安全帽，系好安全带。安全帽要系好下安全带，安全带要系挂在高处牢固的物体上。不能赤脚或穿拖鞋、硬底鞋、带钉鞋上岗，要穿软底防护鞋。使用的工具应放在工具袋里或工具套内，所用的手持电动工具必须漏电保护器。

- 6、施工安全组织和职责

- （1）乙方公司指定一名负责人为本次作业的总指挥。

- （2）乙方安排一名安全员负责安全用品的检查、配备及本次作业的安全监护及现场安全管理工作。

- （3）乙方公司作业人员应具有应急管理局发放的特种作业证。